مطالعه امکانسنجی فنی و اقتصادی

طرح احداث کارخانه

# تولید مکملهای گیاهی

کارفرما: شرکت حکیم تجارت سهند )سهامی خاص(

مشاور: مرکز توسعه فناوری پدیده گیاه

تیرماه 1402

نسخه 1.0

فهرست مطالب

پيشگفتار  1

-1 بخش اول: خلاصه مديريتي                                   2

(1-1 مشخصات شرکت3.................................................................................................................................................

(1-2 کلیات3....................................................................................................................................................................

(1-3 شرکت و اهداف 4..................................................................................................................................................

(1-4 محصولات طرح5................................................................................................................................................... (1-5 خلاصه پیشبینيهاي مالي گزارشx.....................................................................................................................

-2 بخش دوم: معرفي محصولات                                  8

(2-1 مقدمه 9...................................................................................................................................................................

(2-2 تعریف، ویژگيها و مشخصات فني محصول9.......................................................................................................

-2-2-1 گیاهان دارویي9................................................................................................................................................

-2-2-2 داروهاي گیاهي9..............................................................................................................................................

-2-2-3 قرص9..............................................................................................................................................................

-2-2-4 مزیتهاي استفاده از قرص......................................................................................................................... 11

-2-2-5 کپسول......................................................................................................................................................... 11

-2-2-x دلایل استفاده از کپسول............................................................................................................................. 11

-2-2-7 الزامات و مجوزهاي مورد نیاز براي شروع فعالیت...................................................................................... 11

-2-2-8 مراحل صدور پروانه تأسیس واحد تولید فرآوردههاي طبیعي...................................................................... 12

-2-2-9 کد آیسیک................................................................................................................................................... 13

-2-2-11 حداقل شرایط لازم جهت واحدهاي بسته بندي گیاهان دارویي.............................................................. 13

(2-3 معرفي محصولات طرح .................................................................................................................................... 15

-2-3-1 سیفلکس مارنیز........................................................................................................................................... 15

-2-3-2 آرتر استاپ................................................................................................................................................... 1x

-2-3-3 فلکسي فورت مارینوکس............................................................................................................................ 17

-2-3-4 کپسول نورو پلاس...................................................................................................................................... 18

-2-3-5 کپسول ممولیک.......................................................................................................................................... 19

-2-3-x کپسول گرینتر............................................................................................................................................. 21

-2-3-7 کپسول کاستر اویل..................................................................................................................................... 21

-2-3-8 کپسول کلون کلیر....................................................................................................................................... 21

-2-3-9 کپسول لیور هلث......................................................................................................................................... 21

23	AM-PM کپسول -2-3-11

الف

-2-3-11 کپسول کوهوش سیاه............................................................................................................................... 24

-2-3-12 شربت روغن گل مغربي............................................................................................................................ 25

-2-3-13 کپسول هیمالیا تریپلاس........................................................................................................................... 2x

-2-3-14 قرص پرمن مکس.................................................................................................................................... 2x

-3 بخش سوم: تحليل بازار                                    22

(3-1 بازار جهاني.......................................................................................................................................................... 31

(3-2 بازار داخلي.......................................................................................................................................................... 3x

-3-2-1 وضعیت عرضه.............................................................................................................................................. 3x

-3-2-2 وضعیت تقاضا............................................................................................................................................... 5x (3-3 موازنه عرضه و تقاضا.......................................................................................................................................... x2 (3-4 برنامه تولید و تعیین بازار هدف .......................................................................................................................... x5

-4 بخش پنجم: ارزيابي مالي و اقتصادي                              )2

(4-1 محل طرح......................................................................................................................................................... 71

(4-2 نقشههاي جانمایي............................................................................................................................................. 71

(4-3 معرفي فضاها..................................................................................................................................................... 73

(4-4 برآورد سرمایه ثابت پروژه.................................................................................................................................. 73

(4-4-1 هزینههاي قبل از بهرهبرداري...................................................................................................................... 74

(4-4-1-1 هزینه حقوق و دستمزد دوره قبل از بهره برداري ................................................................................... 75

(4-4-2 برآورد دارایيهاي ثابت )هزینههاي سرمایهاي...........................................................................................( 75

(4-4-2-1 هزینه زمین اجراي طرح.......................................................................................................................... 77

(4-4-2-2 هزینه محوطهسازي................................................................................................................................. 77

(4-4-2-3 هزینه ساختمان سازي............................................................................................................................. 77

(4-4-2-4 هزینه خرید حقوق و انشعابات................................................................................................................. 78

(4-4-2-5 هزینه تاسیسات عمومي........................................................................................................................... 78

(4-4-2-x هزینه تاسیسات و تجهیزات فني............................................................................................................. 78

(4-4-2-7 هزینه ماشین آلات.................................................................................................................................. 79

(4-4-2-8 هزینه تجهیزات آزمایشگاهي .................................................................................................................. 81

(4-4-2-9 وسائط نقلیه ............................................................................................................................................. 81

(4-4-2-11 تجهیزات اداري..................................................................................................................................... 81

(4-5 هزینههاي دوران بهرهبرداري............................................................................................................................ 82

(4-5-1 هزینه مواد اولیه، کمکي و بستهبندي........................................................................................................... 83

(4-5-2 هزینه حقوق و دستمزد................................................................................................................................. 88

(4-5-3 هزینه انواع انرژي )برق، آب، سوخت و ارتباطات( ....................................................................................... 89

(4-5-4 هزینه تعمیرات و نگهداري........................................................................................................................... 91

(4-5-5 هزینه استهلاك کارخانه .............................................................................................................................. 91

(4-5-x هزینه بیمه اداري و تشکیلاتي..................................................................................................................... 94

(4-5-7 هزینههاي بازاریابي و تبلیغات...................................................................................................................... 95

(4-8 سرمایه در گردش.............................................................................................................................................. 95

(4-9 برنامه تولید و درآمد........................................................................................................................................... 9x

(4-9-1 برنامه تولید................................................................................................................................................... 9x

(4-9-2 درآمد- میلیون ریال ..................................................................................................................................... 97

(4-11 نحوه تامین مالي پروژه ................................................................................................................................... 98

(4-11 صورت جریان وجوه نقد.................................................................................................................................. 99

(4-12 هزینههاي تولید 111............................................................................................................................................

(4-13 جریانات نقدي تنزیل شده 113............................................................................................................................

(4-14 تحلیل حساسیت 115..................................................................................................................................IRR

(4-15 پیشبیني ترازنامه و نسبتهاي مالي مرتبط117.................................................................................................

(4-1x دوره بازگشت سرمایه118....................................................................................................................................

4-17 (شاخصهاي ارزیابي اقتصادي118.......................................................................................................................

فهرست جداول

جدول :1 کشورهاي اصلي وارد کننده مکملهاي غذایي و دارویي بر حسب هزار دلار............................................. 32

جدول :2 کشورهاي اصلي صادرکننده مکملهاي غذایي بر حسب هزار دلار........................................................... 34

جدول :3 کشورهاي هدف صادرات ایران بر حسب هزار دلار.................................................................................... 3x

جدول :4 واحدهاي تولیدي فعال انواع مکمل دارویي و غذایي انسان به شکل کپسول ............................................ 37

جدول :5 واحدهاي تولیدي فعال انواع مکمل دارویي و غذایي انسان به شکل قرص............................................... 39

جدول :x واحدهاي تولیدي فعال انواع دارو با منشا گیاهي به شکل کپسول ............................................................. 42

جدول :7 واحدهاي تولیدي فعال انواع دارو با منشا گیاهي به شکل قرص................................................................ 44

جدول :8 واحدهاي تولیدي در حال احداث................................................................................................................ 4x

جدول -9 وضعیت فروش عددي انواع مکمل قرص و کپسول تولیدي و وارداتي در کشور بر حسب میلیون عدد ... 4x

جدول -11 وضعیت فروش ریالي انواع مکمل قرص و کپسول تولیدي و وارداتي در کشور بر حسب میلیون ریال . 47

جدول -11 ده واحد با بیشترین مقدار تولید بستههاي دارویي در فرم قرص و کپسول در سال 1399 ..................... 48

جدول -12 تولید داروهاي طرح از سال 1391 تا ............................................................................................1411 51

جدول -13 ده واحد با بیشترین مقدار واردات عددي مکملها در فرم قرص و کپسول در سال 139x .................... 51

جدول -14 واردات مکملها در سال 139x بر اساس گروه عملکردي...................................................................... 52

جدول :15 روند واردات................................................................................................................................................ 52

جدول :1x روند واردات بر اساس گروه عملکردي- میلیون عدد................................................................................ 53

جدول :17 بیني روند تولید داخل- میلیون عدد.......................................................................................................... 54

جدول :18 پیش بیني روند واردات- میلیون عدد........................................................................................................ 54

جدول :19 پیش بیني روند عرضه کل محصولات تقویت استخوان و مفاصل Bone) & -(Joints میلیون عدد... 55

جدول :21 پیش بیني روند عرضه کل محصولات تقویت حافظه و اعصاب Brain) & -(Memory میلیون عدد 55

جدول :21 پیش بیني روند عرضه کل محصولات تقویت سیستم گوارش Digestive) -(System میلیون عدد... 55

جدول :22 پیش بیني روند عرضه کل محصولات یائسگي -(Menopause) میلیون عدد...................................... 5x

جدول :23 پیش بیني روند عرضه کل محصولات مافزایش قواي مردان Men's) -(Power میلیون عدد ............. 5x

جدول :24 روند صادرات.............................................................................................................................................. 5x

جدول :25 روند صادرات بر اساس گروه عملکردي- میلیون عدد.............................................................................. 57

جدول :2x پیش بیني روند صادرات- میلیون عدد...................................................................................................... 57

جدول -27 برآورد مصرف مکملهاي در سالهاي آتي............................................................................................... 58

جدول -28 پیشبیني تقاضاي گروههاي عملکردي مربوط به محصولات طرح در سالهاي آتي- میلیون عدد.......... 59 جدول :29 پیش بیني روند تقاضاي کل محصولات تقویت استخوان و مفاصل Bone) & -(Joints میلیون عدد x1 جدول :31 پیش بیني روند تقاضاي کل محصولات تقویت حافظه و اعصاب Brain) & -(Memory میلیون عددx1 جدول :31 پیش بیني روند تقاضاي کل محصولات تقویت سیستم گوارش Digestive) -(System میلیون عدد x1 جدول :32 پیش بیني روند تقاضاي کل محصولات یائسگي -(Menopause) میلیون عدد.................................... x1 جدول :33 پیش بیني روند تقاضاي کل محصولات مافزایش قواي مردان Men's) -(Power میلیون عدد........... x1 جدول :34 موازنه عرضه و تقاضاي محصولات تقویت استخوان و مفاصل Bone) & -(Joints میلیون عدد ....... x2 جدول :35 موازنه عرضه و تقاضاي محصولات تقویت حافظه و اعصاب Brain) & -(Memory میلیون عدد..... x2

جدول :3x موازنه عرضه و تقاضاي محصولات تقویت سیستم گوارش Digestive) -(System میلیون عدد ....... x3 جدول :37 موازنه عرضه و تقاضاي محصولات یائسگي -(Menopause) میلیون عدد........................................... x3 جدول :38 موازنه عرضه و تقاضاي محصولات مافزایش قواي مردان Men's) -(Power میلیون عدد .................. x4 جدول :39 سهم قابل کسب بر حسب گروههاي عملکردي - میلیون عدد............................................................... x5 جدول :41 سهم قابل کسب محصولات - میلیون عدد.............................................................................................. xx جدول :41 سهم قابل کسب محصولات – تعداد بسته .............................................................................................. x7 جدول :42 برنامه تولید – تعداد بسته.......................................................................................................................... x8 جدول :43 معرفي فضاهاي مجموعه.......................................................................................................................... 73

جدول :44 هزینههاي قبل از بهرهبرداري................................................................................................................... 74

جدول :45 هزینه نیروي انساني دوره قبل از بهره برداري.......................................................................................... 75

جدول :4x هزینه دارایيهاي ثابت )هزینههاي سرمایهاي.........................................................................................( 7x

جدول :47 مشخصات و هزینه زمین اجراي طرح....................................................................................................... 77

جدول :48 هزینه محوطهسازي................................................................................................................................... 77

جدول :49 هزینه ساختمان سازي............................................................................................................................... 77

جدول :51 هزینه خرید حقوق و انشعابات.................................................................................................................. 78

جدول :51 هزینه تاسیسات عمومي ............................................................................................................................ 78

جدول :52 هزینه تاسیسات فني.................................................................................................................................. 78

جدول :53 هزینه ماشین آلات.................................................................................................................................... 79

جدول :54 هزینه تجهیزات آزمایشگاهي .................................................................................................................... 81

جدول :55 هزینه وسائط نقلیه..................................................................................................................................... 81

جدول :5x هزینه تجهیزات اداري............................................................................................................................... 81

جدول :57 هزینه دوران بهره برداري.......................................................................................................................... 82

جدول :58 هزینه مواد اولیه یک عدد محصول ...........................................................................................Si-Flex 83

جدول :59 هزینه مواد اولیه یک عدد محصول Stop ..................................................................................Arthro 83

جدول :x1 هزینه مواد اولیه یک عدد محصول Forte ...................................................................................Flexi 84

جدول :x1 هزینه مواد اولیه یک عدد محصول .......................................................................................GreeNatr 84

جدول :x2 هزینه مواد اولیه یک عدد محصول .......................................................................................Memoliq 85

جدول :x3 هزینه مواد اولیه یک عدد محصول Neuriva ......................................................................................... 85

جدول :x4 هزینه مواد اولیه یک عدد محصول now Oil- Caster ......................................................................... 8x

جدول :x5 هزینه مواد اولیه یک عدد محصول Choice Botanic CLEAR- ....................................COLON 8x

جدول :xx هزینه مواد اولیه یک عدد محصول Choice Botanic CLEAR- ....................................COLON 8x

جدول :x7 هزینه مواد اولیه یک عدد محصول Formula Menopause ..............................................AM-PM 87

جدول :x8 هزینه مواد اولیه یک عدد محصول Puritan's Cohosh- .........................................................Black 87

جدول :x9 هزینه مواد اولیه یک عدد محصول Puritan's Cohosh- .........................................................Black 87

جدول :71 هزینه مواد اولیه یک عدد محصول Max ................................................................................Perman 88

جدول :71 هزینه مواد اولیه یک عدد محصول Ultimate ............................................................................Total 88

جدول :72 هزینه حقوق و دستمزد.............................................................................................................................. 89

جدول :73 هزینه انواع انرژي...................................................................................................................................... 91

جدول :74 هزینه تعمیرات و نگهداري........................................................................................................................ 91

جدول :75 هزینه استهلاك......................................................................................................................................... 93

جدول :7x هزینه اداري و تشکیلاتي.......................................................................................................................... 94

جدول :77 هزینه بازاریابي........................................................................................................................................... 95

جدول :78 سرمایه در گردش...................................................................................................................................... 95

جدول :79 برنامه تولید – تعداد بسته.......................................................................................................................... 9x

جدول :81 درآمد- میلیون ریال................................................................................................................................... 97

جدول :81 نحوه تامین مالي پروژه.............................................................................................................................. 98

جدول :82 صورت وجوه جریان نقد............................................................................................................................. 99

جدول :83 صورت وجوه جریان نقد کامفار111................................................................................................................

جدول :84 هزینههاي تولید111.......................................................................................................................................

جدول :85 هزینههاي تولید کامفار112............................................................................................................................

جدول :8x جریان نقد تنزیل شده113..............................................................................................................................

جدول :87 جریان نقد تنزیل شده کامفار114...................................................................................................................

# پيشگفتار

مطالعات امکانسنجي1 ابزاري است براي ارزیابي ایدهها و پیشنهادهاي ارائهشده در سازمان و پيبردن به سختيها و پیچیدگيهایي که سازمان در راه پیادهسازي این ایدهها با آن روبهرو است. بهطور کلي مطالعات امکانسنجي مقدم بر فازهاي اجرائي پروژه2 و تجهیز و توسعه فني3 آن ميباشد و معمولًا در ابتداي کار و قبل از شروع هرگونه فعالیت اجرائي صورت ميپذیرد. بهعبارت دیگر امکانسنجي فرآیند ارزیابي4 و تجزیه و تحلیل5 تاثیرات بالقوهاي است که یک پروژه ميتواند بر سازمان داشته باشد.

معمولًا استفاده و بکارگیري مطالعات امکانسنجي در تجارت، نتایج مثبت و سودآوري را براي سازمانها به بار ميآورد. با مطالعه و بررسي کسب وکارهاي موفق ميتوان متوجه شد که هیچکدام از این تجارتها بدون انجام بررسيهاي اولیه بر روي موضوعات موجود و ارزیابي و شناسایي عوامل موفقیت و تاثیرگذار بر ایدهي جدید قصد پیادهسازي آنرا دارند، بوجود نیامدهاند.

برخي از دلایل بکارگیري امکانسنجي در پروژهها عبارتند از:

  ایجاد تمرکز مناسب بر روي طرح و در نظر گرفتن گزینههاي موجود دیگر

  دستهبندي و جمعبندي گزینههاي تجاري موجود

  شناسایي موقعیتها و فرصتهاي جدید از طریق رویکردي تحقیقاتي

  شناسایي دلایلي که سازمان را از پیادهسازي ایده جدید باز ميدارد

  افزایش احتمال موفقیت در پروژه از طریق شناسایي عوامل تاثیرگذار بر آن )خواه مثبت، خواه منفي(

  فراهمآوردن اطلاعات ارزنده که ميتوان بهعنوان ورودي فرآیند تصمیمگیري از آنها استفاده نمود

  تهیه مستندات، دال بر اینکه تمامي ریسکها و مخاطرات ایدهي جدید مورد شناسایي و بررسي قرار گرفته است.

  کمک در تامین منابع مالي از طریق موسسات وامدهنده و سایر منابع و جذب سرمایهگذاران

باید گفت مطالعات امکانسنجي یک مرحله حیاتي در فرآیند ارزیابي کسب و کار جدید به حساب ميآید. اگر این مطالعات بهصورت شایسته و درخور مورد استفاده قرارگیرند، ميتوانند بهترین سرمایهگذاري باشند که یک سازمان انجامداده است.

- Feasibility Study

- project implementation

- technical development

- evaluation

- analysis

ب-1خبخش اول: خلاشصه مديرياتيول خلاصه مديريتی

# خلاصه مديريتي

این گزارش براي توجیه فني و مالي طرح احداث کارخانه تولید مکملهاي گیاهي تهیه شده است.

# (1-1 مشخصات شرکت:

| شرکت حکيم تجارت سهند | نام شرکت |
| --- | --- |
| سهامي خاص | نوع شخصيت حقوقي |
| تهران | محل ثبت |
| 14۱۱43)۰43۱ | شناسه ملي |
| 1323 | تاريخ تاسيس |
| امضاي مديرعامل منفرداً به همراه مهر شرکت | دارندگان حق امضا |
| 1۱c۱۱۱ | سرمايه فعلي )ميليون ريال( |
| ارائه کليه فعاليتها در زمينه تهيهc توليدc ساختc مونتاژc تجهيز و راه اندازي خطوط توليد کارخانجات صنعتيc صنايع تبديليc واردات تکنولوژي و صنايع مادر و ماشين آلات و تجهيزات توليدي و صنعتيc همچنين انجام کليه فعاليتهاي تجاري و بازرگاني اعم از تهيه توليد و واردات و صادرات و فروش و تهيه و توزيع و پخش و بسته بندي کليه کالاهاي مجاز بازرگانيc خريد و فروش و صادرات و واردات کليه کالاهاي مجاز بازرگانيc گشايش اعتبارات و ال سي براي شرکت نزد بانک ها و ترخيص کالا از گمرکات داخليc اخذ و اعطا ء نمايندگي شرکت هاي معتبر خارجي و داخليc برپائي غرفه و شرکت در نمايشگاههاي داخلي و بين المللي ـ اخذ وام و اعتبارات بصورت ارزي و ريالي از کليه بانک ها و موسسات مالي و اعتباري داخلي و خارجيc شرکت در کليه مناقصات و مزايدات دولتي و خصوصي اعم از داخلي و خارجي. انجام کليه فعاليت هاي فوق در صورت نياز پس از اخذ مجوزهاي لازم | موضوع فعاليت )مطابق با اساسنامه( |
| WWW.HAKIMTEJARAT.COM | آدرس سايت |
| تهرانc باغ صبا-سهرورديc خيابان شهيد جعفر جعفرزاده)زيتونc( خيابان دکتر علي شريعتيc پلاک c48۱ طبقه c۰ واحد شمال شرقي کد پستي: 1۵)۵23۵341 | آدرس دفتر مرکزي |

# (1-2 کليات

سلامت یکي از شاخصهاي توسعه یافتگي و میزان اهمیت به موضوع پیشگیري ميباشد. همچنین نیز سلامت و درمان یکي از شاخصههاي مهم رقابـت پـذیري کشورها در دنیاست. امروزه بشرخود را مدیون دانش پزشکي و داروسـازي و فرمولاسـیونهـاي جدید و تجهیزات و ابزارهاي نوین ميداند و از سوي دیگر آمار رو بـه گسـترش عوارض ناخواسته ناشي از مصرف داروهاي شیمیایي نشان از حرکت بيبرنامـه و لجام گسیخته به سمت مصرف داروهاي شیمیایي است که و مناسبترین روش و گام اول در حفظ و بازیابي سلامت بیماران را تکیـه بـر روش و مـواد طبیعـي باشد. بازگشت به طبیعت در کشورهاي توسعه یافته بیشتر از سایر کشـورهاي دیگر اتفاق افتاده به نحوي که بزرگترین تولیدکننـدگان و صـادر کننـدگان داروهـاي شیمیایي در میان بزرگترین

واردکنندگان داروهـاي گیـاهي و گیاهـان دارویـي قرار دارند و میزان تعداد داروهاي با پایه طبیعي به شدت در حال افزایش اسـت اما همزمان میزان تعداد داروهاي شیمیایي در نسخهها در حـال کـاهش اسـت، مصرف خودسرانه دارو به شدت کنترل ميشود و در غیـر مـوارد OTC فـروش بدون نسخه کاملا ممنوع است و مصرف این داروها را نه تنها ضرر به فـرد بلکـه ضرر به جامعه ميدانند. پیشگیري و درمان نیاز همیشگي بشر بوده و توجه به فرآوردههاي طبیعي، گسترش نیاز و ایجاد فرصتهاي بزرگ در یک بخش بخصوص در بازار سلامت: کارآفریني در حوزه سلامت متکي بر فرآوردههاي طبیعي است. بسیاري از دولتهـا در کشـورهاي توسـعه یافتـه و درحـال توسـعه تـلاش ميکنند با حداکثر امکانات و بهرهبرداري از دستاوردهاي تحقیقاتي، شمار هرچه بیشتري از جامعه را که داراي ویژگيهاي کارآفریني و فعالیتهـاي کارآفرینانـه هستند تشویق و هدایت کنند. در ایران با وجود زیاد شدن تعـداد واحـدهاي فـرآوري و تولیـد امـا هنـوز ظرفیت خـالي بـالایي وجـود دارد. همچینـین در ایـران حـدود 1711 فـرآورده طبیعي اخذ مجوز داشتهانـد کـه ایـن تعـداد توسـط تنهـا 113 شـرکت تولیـد ميشوند و بیش از 91 %بازار در دست تنها 5 شرکت است. ایـن موضـوع نشـان ميدهد با برنامه ریزي مناسب ميتوان وارد بازاري شد مسئولان بخش سـلامت و توسعه فناوري کشور بـا تنـوع دهـي و گسـترش بـا کیفیـت بـه آن اهمیـت ميدهند. کافي است به این آمار کـه توسـط ریاسـت محتـرم بخـش داروهـاي طبیعي و مکملهاي سازمان غذا و داروي کشور ارائه شده دقت کنید: از یک هزارو 411 نوع گیاه دارویي که در کشور ما وجـود دارد 334 گیـاه در فرآوردههاي گیاهي به کار ميرود که باید تلاش شود از همـه آنها در ساخت فرآوردههاي دارویي بهره برد. همچنین71 فـراورده طبیعـي کـه در رابطه با سرماخورگي و سرفه ساخته شده است داروهاي طبیعي اکنون 53 دسته درماني در کشور به تولید مـي رسـد و این حاکي از آن است که کشور به 2 مقوله فناوران کارآفرین و نـوآوري و تنـوع بخشي در تولیدات نیاز دارد . موقعیت زماني و شرایط کشور فرصت بزرگـي پـیش روي افـراد مایـل بـه کارآفریني در این بخش گذاشته تا با صنعتي رو به گسـترش، سـبز، سـودآوري بالا و حامي سلامت عمومي ضمن خدمت به کشور و مردم موفقیتهاي تجـاري و صنعتي خوبي کسب کنند، اما لازم به یادآوري و تاکید اسـت حساسـیت در ایـن صـنعت بسـیار بـالا، نظارتها دقیق و سختگیرانه، رقابـت شـدید و شـروع کـردن کـار نیز طـولانـي ميباشد، زیرا دلیــل آن هــم ارتبــاط مســتقیم داشــتن بــا جــان وســلامت انسانهاست که موفقیت در این مسیر نیاز به داشتن روحیه کارآفرینانه دارد.

# (1-3 شرکت و اهداف

شرکت حکیم تجارت سهند در سال 1393 با هدف کمک به صنعت دارویي کشور تاسیس گردید. اعضاي هیئت مدیره شرکت با توجه به سابقه حضور در شرکتهاي دارویي گیاهي کشور اقدام به تأسیس این شرکت براي تحقیق و تولید داروهاي نوترکیب و

مشابه خارجي بر پایه مواد اولیه گیاهي طبق آخرین استانداردهاي جهاني و خط مجوزهاي مورد نیاز از سازمان غذا و داروي وزارت

بهداشت درمان و آموزش پزشکي نموده اند. در سال 1412 و پس از بیش از 11 سال فعالیت، شرکت حکیم تجارت سهند مبادرت به امکانسنجي احداث دو کارخانه )تولید مواد اولیه داروهاي گیاهي شامل انواع عصاره / تولید محصولات و مکملهاي داروهاي گیاهي نهایي( نموده است.

# (1-4 محصولات طرح

محصولات طرح حاضر مربوط به تولید 15 مکمل دارویي در حوزه سالمندان در 5 دسته به شرح ذیل ميباشد.

| نام دارو | گروه کاربردی |
| --- | --- |
| Si-Flex | Joints & Bone )ساخت و تقویت استخوان و مفاصل( |
| Arthro Stop |  |
| Flexi Forte |  |
| Neuriva | Memory & Brain )تقویت حافظه و اعصاب( |
| Memoliq |  |
| GreeNatr |  |
| Caster Oil- now | Digestive System )بهبود سیستم گوارش( |
| COLON CLEAR- Botanic Choice |  |
| Liver Health- Webber Naturals |  |
| AM-PM Menopause Formula | Menopause )کمک به دوران یائسگی( |
| Black Cohosh- Puritan's |  |
| Evening Primrose oil- Power |  |
| Himaliya Tribulus | Men's Power )تقویت جنسی مردان( |
| Perman Max |  |
| Total Ultimate |  |

(1-۵ خلاصه پيشبينيهاي مالي گزارش

برنامه زمانبندي پيادهسازي طرح

| 24 ماه | فاز ساخت طرح |
| --- | --- |
| 5 سال | فاز بهرهبرداري |

| 2،848،8x8 | کل سرمايه طرح |
| --- | --- |
| 7xx،217 | جمع کل هزينههاي سرمايهاي طرح سرمايه در گردش سال اول |
| 3،x15،184 | جمع کل سرمايهگذاري طرح |

| منابع تامين مالي طرح |  |
| --- | --- |
| 1،115،18x | آورده متقاضيان |
| 111،511،2 | وام بلند مدت ريالي |
| 1 | وام کوتاه مدت ريالي |

| ریالي 18 درصد | نرخ تسهيلات بانکي |
| --- | --- |
| 3 سال طي 12 قسط )اولین بازپرداخت وام 12 ماه پس از شروع بهره برداري انجام ميشود( | دوره بازپرداخت وام بلند مدت |

| ٪31 | نرخ تنزيل |
| --- | --- |
| %25 در کلیه سالها در نظر گرفته ميشود | ماليات بر سود ناخالص |

# شاخصهاي مالي و اقتصادي طرح1

(1-)

| 81،25 | نرخ بازده داخلي طرح از ديد کل طرح |
| --- | --- |
| 145،224،7 | ارزش حال خالص از ديد کل طرح |
| 814،878،4 | درآمد حاصل از فروش در سال اول بهرهبرداري |
| 172،394،24 | درآمد حاصل از فروش در ظرفيت اسمي |
| 1،384،43x | سود طرح در سال اول بهرهبرداري |
| 554،222،11 | سود طرح در ظرفيت اسمي |
| 91 | ميزان اشتغالزايي مستقيم |
| 3،x1 | دوره بازگشت سرمايه عادي |

1 جهت ملاحظه جزییات بیشتر به صفحه 1 گزارش کامفار - sheet -Summary مراجعه نمایید.

2خ- بخش دوم:شمعرفي محدصولاوتم

ب

معرفی محصولات

# (2-1 مقدمه

هرگونه مکمل غذایي و یا فرآورده دارویي که منحصراً، از نظر اجزاء متشکله فعـال، شـامل یـک یـا چند ماده گیاهي فرآوري نشده یا یک یا چند ترکیب گیاهي فرآوري شـده و یـا ترکیبي از هر دو، و براي تشخیص، پیشگیري، کمک به اعمال فیزیولوژیک، درمان و حفظ بهداشت بـدن انسان به کار ميرود مکملهاي غذایي و دارویي گیاهي گفته ميشود.

این مکملهاي غذایي و دارویي به اشـکال مختلـف تولیـد و مصـرف ميشوند کـه در ایـن طرح توجیهي، اشکال جامد قرص و کپسول و مایع مد نظر ميباشد.

# (2-2 تعريفc ويژگيها و مشخصات فني محصول

داروسازي؛ علم تهیه دارو از مواد اولیه و سـاختن مـواد دارویـي، از جملـه مـواد شیمیایي است. ميتوان گفت رشته داروسازي بخشي از علوم پزشکي اسـت کـه در رابطه با تولید و ساخت دارو، بررسي وضعیت دارو در بدن انسان و موجودات زنده و میزان تأثیر دارو در سلامت جامعه و کـم کـردن بحـرانهاي بیمـاري زا نقش ایفا میکند. به عبارت دیگر رشته داروسازي به شناخت ماده مؤثر، فرموله کردن این ماده )تبدیل ماده موثر به فرمي که قابل مصرف براي بیمار باشد مثل قرص کپسول، شربت و یا استفاده از روشهاي تزریقي( و بررسي اثرات دارو بـر بدن بیمار میپردازد.

# -2-2-1 گياهان دارويي

گیاهان دارویي گیاهان حاوي متابولیت ثانویه )مواد مؤثره( هستند. متابولیتهاي ثانویه گیاهي ترکیباتي هستند که توسط سلولهاي گیـاه تولیـد ميشوند امـا غالباً به مصرف خود گیاه نميرسند. این متابولیـتها کاربردهـاي مختلفـي در صنایع گوناگون و به ویژه داروسازي و پزشکي دارند.

# -2-2-2 داروهاي گياهي

هرگونه فرآورده دارویي که منحصراً، از نظر اجزاء متشکله فعـال، شـامل یـک یـا چند ماده گیاهي فرآوري نشده یا یک یا چند ترکیب گیاهي فرآوري شـده و یا ترکیبي از هر دو با فرمولاسیون گوناگون بـراي عرضـه در بـازار دارویـي جهـت تشخیص، پیشگیري، کمک به اعمال فیزیولوژیک، درمان و حفظ بهداشت بـدن انسان، حیوانات و سایر گیاهان به کار ميرود. داروها به اشـکال مختلـف تولیـد و مصـرف ميشوند. بر اساس روشهاي مختلـف مصـرف دارو اشـکال دارویـي گونـاگون ساخته شدهاند؛ البته در این طرح روش خـوراکي مـدنظر اسـت کـه بهصورت اشکال جامد قرص و کپسول و مایع ساخته ميشود.

# -2-2-3 قرص

قرصها اشکال دارویي جامد هستند که از فشرده شدن گردهـا و گرانـولها بـه وجود ميآیند و شامل اشکال زیر ميباشند:

-1 سريع رهش: بلافاصله بعد از مصرف داروي خود را در دسـتگاه گـوارش آزاد ميکنند یا قبل از تجویز حل شده و محلـول

| حاصـله میـل مـيشـود. قرصهاي بازشونده، جویدني، جوشـان، زیرزبـاني و دهـاني در ایـن گـروه است. |  |
| --- | --- |
| آهسته رهش: یا فرآوردههایي بـا رهـش کنتـرل شـده کـه هـدف از طراحي آن افزایش دوره زماني است که در طي آن | -2 |
| غلظت درمـاني دارو در خون حفظ ميشود. بعضي اوقات هم هدف جلوگیري از تحریـک موضـعي معده و یا روده ميباشد. |  |
| رهش تأخيري: قرصهاي رودهاي در این گروه است. | -3 |
| قرصهاي بازشونده: داروهایي کـه خـود را در زمـان کوتـاهي پـس از بلعیدن آزاد ميکنند. این گونه قرصها توسـط | -4 |
| متلاشـي شـدن و انحـلال ذرات حاصله قادر بـه آزادسـازي سـریع و کامـل دارو در دسـتگاه گـوارش ميباشند. |  |
| قرصهاي جويدني: به طور مکانیکي در دهان متلاشي ميشوند و در معده یا روده حل ميشود. در این روش بلعیدن براي | -5 |
| افراد مسن و کودکـان آسان ميشود. همچنین بـراي زمـاني کـه آب در دسـترس بیمـار نیسـت فرمولاسیوني مناسب است. |  |
| قرصهاي مکيدني: به آهستگي در دهان حل ميشوند و معمولًا براي درمان موضعي دهان یا گلو استفاده ميشوند. | -x |
| قرصهاي زير زباني و دهـاني: بـراي آزاد شـدن دارو در دهـان بـه منظور جذب سیستمیک طراحي شده اسـت. | -7 |
| بنـابراین ميتوان یـک اثـر سریع از دارو و بدون متابولیسم عبـور اولیـه کبـدي بـه دسـت آورد. ایـن قرصها معمولًا کوچـک |  |
| و متخلخـل هسـتنند بنـابراین سـریعا آب جـذب نموده و باعث باز شدن سریع قرص و رهش سریع دارو ميگردد. |  |
| قرصهاي جوشان: باز شدن و انحلال کامل و سریع قبل از بلع انجـام میگیرد. این محلول بافر به دلیل وجود بي کربنات | -8 |
| سدیم در قرص به طور موقت باعث افزایش PH معده ميگردد و در نتیجـه باعـث تخلیـه سـریع معده ميشود و زمان باقي ماندن دارو در معده کوتاه ميشود. |  |

# -2-2-4 مزيتهاي استفاده از قرص

راه خوراکي یک راه آسان و ایمن براي تجویز داروهاست.

در مقایسه با اشکال دارویي مایع قرصها از پایداري فیزیکي و شـیمیایي بیشتري برخوردارند. قرصها داراي یک دوز دارویي دقیق ميباشند.

جابجایي و حمل و نقل قرصها بسیار آسان است.

قیمت آنها بسیار کمتر از دیگر فرآوردههاي دارویي ميباشد.

-2-2-۵ کپسول

کپسولها پوستههاي ساخته شده از ژلاتین هستند که ماده دارویي را مـي تـوان در آنها جاي داد. عموماً در مقایسه با قرصها ماده موثره بیشتري را مـي تـوان در کپسولها جاي داد. بر حسب نوع ساخت، کپسولها به دو نوع سخت و نـرم تقسیم ميشوند. ژلاتین پوسته کپسول در آب سرد نامحلول است اما ميتواند تا ده برابر وزن خود آب جذب کند. از اینرو در مجاورت با مایعات دهان خیلـي سریع نرم و لیز ميشود و به همین دلیل بلع آنها آسانتر از قرصها ميباشد. ژلاتین در دماي 37 درجه سانتیگراد ذوب ميشود

بنابراین پس از بلعیده شدن در معده ژلاتین ذوب شده و ماده دارویي آن آزاد ميشود. ژلاتین ذوب شده نیـز هضم ميشود. کپسولها ميتوانند رطوبت محیط را به خود بگیرند و یـا رطوبـت موجـود در پوسته را از دست بدهند. به همـین دلیـل بایـد از

قـراردادن کپسولها در محیط مرطوب خودداري کرد زیرا علاوه بر تغییر شکل کپسول امکـان ناپایـدار شدن فراورده داخل کپسول

نیز ميباشد. همچنین در محـیط خشـک کپسـول ميتواند بسیار شکننده شود و مقداري از پودر آن در هنگام مصرف خارج شـود، در نتیجه مقدارماده مـؤثره کمتـري مصـرف ميشود و هـم طعـم دارو حـس ميشود. کپسولها چنانچه در کنار هم قـرار گیرنـد بـه یکـدیگر مـيچسـبند و امکان جدا کردن آنها نیست. همچنین حس نشـدن بـو و طعـم دارو از مزایـاي کپسولهاست.

دو نوع کپسول وجود دارد کپسول سخت 2) قطعهاي( و کپسول نرم )یـک قطعهاي(که مواد خام استفاده شده در ساخت هر دو نوع کپسول مشابه اسـت و فقط کپسولهاي ژلاتیني نرم محتوي پلاستي سایزرهاي مختلف هم ميباشد.

# -2-2-) دلايل استفاده از کپسول

غیرسمي بودن؛ در درجه حرارت بدن به راحتي در مایعات بیولوژیک حل ميگردد. در مورد داروهایي که براي تجویز از راه خوراکي ساخته ميشوند فرمولـه کردن داروهایي با محلولیت ضعیف در آب به صورت فرآوردهاي با رهـش کامـل دارویي و جذب مناسب مشکل است از این رو تهیه فرمولاسیونهاي مـایع دارو و تبدیل آن به شکل دارویي جامد )کپسول ژلاتیني نرم( بهترین روش حل این مشکل است. در این طرح کپسولهاي سخت مد نظر است.

-2-2-۰ الزامات و مجوزهاي مورد نياز براي شروع فعاليت

داشــتن مجوزهــاي لازم از نهادهــاي نظــارتي از الزامــات تولیــد ایــن گــروه از محصولات است. یک کارآفرین به 2 شکل ميتواند این محصولات و ایده خود را تجاريسازي و وارد بازار کند:

-1 استفاده از ظرفیت خالي واحدهاي تولیـدي داراي مجـوز )تولیـد بـدون کارخانه:( براي اینکار به سازمان غذا و دارویي کشور در تهران مراجعـه کـرده و یا به معاونت غذا و داروي استانها در سراسـر کشـور مراجعـه کـرده و بـا اخـذ لیست تولیدکنندگان داراي مجـوز بـا آنهـا وارد مـذاکره شـده سـپس بـا تهیـه مستندات لازم تقاضاي مجوز به سازمان غذا و دارو بـراي اخـذ محصـول اقـدام نماید. مزیت این کار سرعت در تجاري کردن محصول، حذف سرمایهگـذاري در بخش سرمایه ثبات، عدم نیاز به مسئول فنـي )مسـئول فنـي تولیـد کننـده در مورد محصولات گروه مواد غذایي کافي است( و... ميباشد.

-2 ساخت و راه اندازي یک واحد تولیدي جدید: براي این مرحله که زمانبر و طولانيتر هست لازم است در ابتدا جواز تاسیس از سازمان صـنعت، معـدن و تجارت اخذ شود، سپس به شرکت شهركهاي صنعتي استان مورد نظر مراجعه و زمین لازم خریداري شود. پس از طي مراحل ساخت و ساز و نصب دسـتگاه و تجهیزات پروانه بهرهبرداري صادر ميشود. دارنده پروانه بهرهبرداري به معاونـت غـذا و دارو مراجعـه کـرده و تقاضـاي مجوزهـا اراده ميشود. بـا بازدیـدهاي

کارشناسها در ابتدا براي کارخانه و خط تولید و در مرحله بعد براي محصولات ميتوان مجوز گرفت. همچنین لازم است کارآفرین پیش از خرید زمین و شروع ساخت به مـوارد زیر توجه نمایند:

-  از ابتداي کار و در زمان خرید زمین براي احداث واحد بایـد بـه صـورت مکتوب مراحل استعلام براي پیشبرد کار از معاونت غـذا و دارو انجـام شـود. در هر مرحله نیز براي خرید زمین، طراحي نقشه سـاختمان و... از کارشـناسهاي خبره فعال در این معاونت پرس و جو شود که در این خصوص بایـد بـه سـایت سازمان غذا و داروي کشور مراجعه و به موارد زیر توجه نمایند:

-  دستورالعمل حداقل فاصله محل احداث از واحدهاي آلاینده

-  آیـیننامـه صـدور پروانـه تأسـیس واحـدهاي تولیـد داروهـاي گیـاهي، بستهبندي گیاهان دارویي، تولید عصارهها و اسانسگیاهي؛

-  مراحل صدور پروانه تأسیس واحد تولید فرآوردههاي طبیعي.

# -2-2-8 مراحل صدور پروانه تأسيس واحد توليد فرآوردههاي طبيعي

-  ثبت درخواست متقاضي: )شـامل: نامـه درخواسـت، اطلاعیـه تأسیس وزارت صنایع، کروکي و نقشه محل( -  بررسي کارشناسي

-  بازدید کارشناسيGMP

-  ارسال پروانه بهرهبرداري صنایع توسط متقاضي -  طرح در کمیسیون قانوني ماده 21

-  واریز تعرفه مصوب هیئت وزیران -  آمادهسازي پروانه

-  ارجاع جهت امضاء مدیرکل و شمارهگذاري دفتر -  صدور پروانه.

# -2-2-2 کد آيسيک

براي شروع فعالیت و اخذ مجوزهاي لازم باید جواز تأسیس از سـازمان صـنعت، معدن و تجارت کسب شود. در طبقهبندي کـالا و خـدمات بـراي هـر محصـول )گروه محصول( کدهاي آیسیک خاصي تعریف شدهاند که این کـدها در جـدول شماره 1 براي محصولات پیشنهادي ارائه شدهاند.

جدول -1 کدهاي آسیک براي محصولات پیشنهادي

| عنوان فارسي | واحد سنجش | واحد سنجش |
| --- | --- | --- |
| انواع مکمل دارویي و غذایي انسان به شکل قرص | 2423414331 | عدد |
| انواع مکمل دارویي و غذایي انسان به شکل کپسول | 2423414332 | عدد |
| داروهاي گیاهي به شکل کپسول | 2423413813 | عدد |
| داروهاي گیاهي به شکل قرص | 2423413814 | عدد |

تولیدکننده براساس انتخاب خود ميتواند عنـاوین منـدرج در جـواز تأسـیس و پروانه بهرهبرداري را تخصصیتر و تفکیکـي قیـد کنـد و بهتـر اسـت در سـایت بهینیاب و در زمان تقاضا براي جواز و در نهایت پروانه بهرهبـرداري در قسـمت جستجو با نگارش واژههاي کپسول و قرص یا عناوین کلي فـوق یـا محصـولات مدنظر را انتخاب کند. انتخاب یـک کـد اختصاصـي بـا برنـد تولیـد کننـده نیـز امکانپذیر است، اما زمانبر است بنابراین توصیه نميشود.

-2-2-1۱ حداقل شرايط لازم جهت واحدهاي بسته بندي گياهان دارويي

واحد بستهبندي گیاهان دارویي، تولید عصارهها و اسـانسهاي گیـاهي باید در خارج از شهر و دور از تجمع مـردم و آلـودگي هـوا باشـد. احـداث کارخانه در محلهایي که جاده خاکي دارند نزدیک کارخانجاتي کـه مولـد دود و گرد و غبار هستند، نزدیک دامداري، مرغداري، بیمارستانهـا یـا در مجاورت فاضلابهاي آلوده مجاز نميباشد.

مساحت زیر بناي مفید براي این واحدها حداقل 511 متر مربع در نظر گرفته شود.

تقسیمات ساختمان باید طوري در نظر گرفته شود که حدود دو پـنجم آن به سالنهاي تولید و بستهبندي و دو پـنجم آن بـه انبـارها اختصـاص یافته و فضاي باقیمانده به طور مناسب جهت واحـد کنتـرل، ناهـارخوري، سرویسهاي بهداشتي و بخش اداري تقسیم شود.

عملیات تولید باید در محدوده معیت با ابعاد مناسـب انجـام شـود و بـه منظور ممانعت از آلودگي یا بهمریختگي براي هـر یـک از عملیـات تولیـد نظیر بوجاري، خرد و آسیاب کردن، بستهبندي گیاهـان دارویـي بایسـتي فضاي جداگانه و معین در نظر گرفته شود. در واحدهایي که از گیاهان دارویي به صورت تاره استفاده ميکنند بایـد فضاهاي جداگانهاي جهت نگهداري کوتاهمدت گیاهان تـازه، پـاك کـردن، شستشو و خشک کردن آنها در نظر گرفته شود.

دیوارها باید تا سقف کاشي، قابل شستشو، بدون درز، یکنواخت و مقاوم باشند.

کف انبارها و سالن تولید و بستهبندي باید سنگ یا موزائیک، مقـاوم یـا کف شوب و شیب مناسب باشد. سرویسهاي بهداشتي کارگران بایستي کـاملًا از انبـارها و سـالنهاي تولید و بستهبندي جدا یا فاصله داشته باشند.

کلیـه قسـمتهـاي تولیـد بایـد از نـور کـافي برخـوردار بـوده و داراي کانالهاي تهویه هوا با دریچههاي مناسب باشند.

انبارها باید طوري طراحي و ساخته شوند که از شـرایط خـوب جهـت نگهداري محصـولات برخـوردار باشـند. درجـه حـرارت انبـار ميبایست در محدوده 22 درجه سانتیگراد و میزان رطوبت کمتر از 41 درصد باشد.

انبارها باید از تهویه مناسب و نور کـافي برخـوردار باشـند. اسـتفاده از کولر آبي به علت ایجاد رطوبت جایز نیست، در صورت نداشـتن تهویـه، از کولر گازي یا دستگاه چیلر کوچک ميتوان بـراي خنـک کـردن اسـتفاده کرد.

روي دیوارهاي انبار باید دماسنج، رطوبت سنج و در کلیـه قسـمتها کپسول آتشنشاني تعبیه شود.

کل انبار و به خصوص زیر سقفها باید سالي یکبار سمپاشي شود تـا از نفوذ موش و حشرات جلوگیري به عمل آید. کلیه درها و پنجرهها بازشو براي جلوگیري از ورود حشرات و پرندگان ميبایست مجهز به توري باشند.

دهانه کفشويها باید داراي پنجره بوده و زیـر آن تـوري خیلـي ریـز گذاشته شود تا از ورود حشرات از دهانه فاضلاب جلوگیري به عمل آید.

کارگران باید ملبس به روپوش و کلاه به رنگ روشن و کفش کار بوده و در هنگام تولید از ماسک مناسب و دستکش استفاده کنند. کارگران این واحدها در موقع استخدام باید درباره معاینات پزشـکي و آزمایشات طبي لازم قرار گیرند و حداقل آزمایشات طبي

عبارتند از :تست عدم اعتیاد، عکسبرداري از ریتین، VDRLو آزمایشات انگلـي و ایـن آزمایشات حداقل سالي یکبار تکرار شود.

واحدهاي مذکور باید داراي مسئول فني واجـد شـرایط بـراي نظـارت عملي و فني بر امور تولید باشند.

حداقل کنترلهایي که ميبایست در واحـد بسـته بنـدي گیاهـان دارویـي انجـام گیـرد شـامل، تعیـین جـنس و گونـه گیـاهي، تعیـین مشخصـات ماکروسکوپي و میکروسکوپي بخش مورد استفاده گیاه )مشخصـات خـرده نگاري( در صد رطوبت، در صد اجسـام خـارجي آلـي Matter Organic Foreign میزان خاکستر نامحلول در اسـید، کنتـرل میکروبـي و قـارچي فرآروده، میزان باقیمانده سـموم در گیـاه )در صـورت سمپاشـي گیـاه بـه منظور دفع آفات نباتي( کنترل بستهبندي نهـایي از نظـر وضـع ظـاهري و وضعیت جعبهها و کارتنها ميباشد و حداقل کنترلهایي کـه ميبایست در واحد عصاره و اسانس گیاهي انجـام گیـرد شـامل تعیـین جـنس و گونـه گیاهي، کنترل میکروبي و قارچي فرآورده، کنترلهاي فیزیکـي عصـاره یـا اسانس، کنترل بستهبندي نهایي از نظر وضع ظاهري و... ميباشد. واحدهاي بستهبندي باید داراي دستگاهها و تجهیزات متناسب با نـوع تولید شامل وسایل و تجهیزات شستشوي گیاهان تازه، دستگاه خشککن، دستگاه آسیاب و خرد کن، دستگاه بوجاري، دستگاه بستهبندي خودکـار، تانکهاي عصاره و اسانسگیري و ذخیره وسایل آزمایشگاهي لازم باشند.

# (2-3 معرفي محصولات طرح -2-3-1 سيفلکس مارنيز

سي فلکس مارنیز حاوي سیلیکون کمک به حفظ سلامت

استخوانها و مفاصل تسکین التهابات مفصلي و درد ناشي از آن پیشگیري و کاهش علائم استئو آرتریت ترمیم و بازسازي

غضروفها و مفاصل موثر در سلامت پوست، مو و ناخن

کاهش خشکي مفاصل معرفي شربت سي فلکس مارنیز حاوي سیلیکون سیلیکون یا همان سیلسیم ماده اصلي مورد نیاز براي تشکیل استخوان و مفاصل ميباشد. شربت سي فلکس مارنیز

حاوي سیلیکون بوده و این امتیاز این محصول نسبت به

مکملهاي مشابه ميباشد. شربت سي فلکس مارنیز مجموعه اي ایده آل از گلوکزامین، کندرویتین، ام.اس.ام، سیلیکون و کلاژن دریایي ميباشد. این شربت در سلامت پوست، مو و ناخن موثر بوده و موجب کاهش خشکي مفاصل ميشود. شربت سي فلکس مارنیز علائم استئو آرتریت یا همان آرتروز

را کاهش داده و از آن پیشگیري ميکند. شربت سي فلکس با داشتن فرمولاسیوني منحصر به فرد ميتواند در جلوگیري از پیشروي و کاهش علائم این بیماري نقش موثري ایفا کند.

# ترکيبات شربت سي فلکس مارنيز

سیلیکون: ویژگي منحصر به فرد این شربت داشتن ترکیب سیلیکون غني شده با کلاژن دریایي هیدرولیز شده ميباشد. این امر موجب تقویت فراهمي زیستي و جذب بهتر سیلیکون ميشود. این ماده نقش بیولوژیکي مهمي در پروسه تشکیل بافتهاي پیوندي، استخوانها، غضروف و پوست ایفا ميکند.

کلاژن هیدرولیز شده: کلاژن هیدرولیز شده در مقابل بیماريهاي تخریبي مفاصل اثر محافظتي دارد. اسیدهاي آمینه موجود در کلاژن هیدرولیز شده در سنتز کلاژن و غضروف جدید ميتواند اثر مثبت داشته باشد.

گلوکزامین و کندرویتین سولفات: گلوکزامین و کندرویتین سولفات اجزا سازنده ماده زمینهاي درون غضروف یا به عبارتي ماتریکس غضروف ميباشند. گلوکزامین پیش ساز گلیکوزامینوگلیکانها و پروتئوگلیکانها ميباشد و به سلامت غضروفها از نظر ساختاري و عملکردي کمک ميکند. کندرویتین به غضروف مفصلي ویژگي ضربه گیري مي بخشد و به آن قابلیت تغییر شکل و انعطاف پذیري داده که براي عملکرد آن حیاتي است.

متیل سولفونیل متان یا ام.اس.ام ترکیبي طبیعي از گوگرد ارگانیکي است که در کلیه بافتهاي زنده گیاهي و جانوري یافت ميشود. گوگرد در تشکیل کلاژن و گلوکزامین نقش موثري ایفا ميکند. ام.اس.ام در تسکین درد بویژه در آرتریت ميتواند موثر باشد.

# -2-3-2 آرتر استاپ

آرتروز بر روي مفاصل به ویژه مفصل زانو اثر ميگذارد و باعث درد، کاهش حرکت و کاهش توانایي عملکردي ميشود. از این رو مصرف مکملهاي که به کاهش درد و التهاب کمک کنند، باعث افزایش کیفیت زندگي این بیماران ميشوند.

قرص آرترواستاپ با دارا بودن گلوکزآمین، کندرویتین سولفات، ویتامین ث و منگنز در کاهش التهاب و بهبود وضعیت مفاصل و استخوانها موثر است.

# ترکيبات قرص آرترواستاپ

(Glucosamine)امين گلوکز

گلوکزآمین سولفات یکي از اجزاء اصلي سازنده غضروف است. مکانیسمهاي احتمالي اثر گلوکز آمین در سلامت مفاصل:

.1  از آنجا که گلوکوزامین پیش ساز گلیکوز آمینو گلیکانها است و گلیکوزآمینوگلیکانها یکي از اجزاي اصلي سازنده غضروف در مفصل هستند، بنابراین مکملهاي حاوي گلوکزآمین ممکن است به بازسازي غضروف و درمان علائم آرتروز کمک کنند.

.2  گلوکوزامین از طریق مهار اینترفرون گاما و فاکتور هسته (NF-KB) باعث کاهش التهاب شده و در نتیجه به کاهش علائم آرتروز و درد مفاصل کمک ميکند.

# (Chondroitin Sulphate)سولفات کندروئيتين

کندروئیتین سولفات یک گلیکوزآمینوگلیکان است که در بافتهاي مانند مفاصل، تاندونها، دیواره عروق و غضروفها وجود دارد و باعث استحکام آنها ميشود. کلاژن یک ترکیب مهم در سلامت مفاصل است. کندروئیتین به ساخت کلاژن کمک ميکند. تصور ميشود که کندرویتین به دلیل مهار سنتز واسطههاي التهابي مانند مهار اکسید نیتریک سنتاز به کاهش التهاب نیز کمک ميکند. کندرویتین، همراه با گلوکوزامین، براي تسکین درد و التهاب ناشي از آرتروز بکار مي روند. این دو ترکیب به بهبود عملکرد مفصل و کاهش پیشرفت بیماري نیز کمک مي کنند. کندروئیتین از نظر ساختار شیمیایي مشابه داروهاي رقیق کننده ي خون است. در نتیجه مصرف آن به همراه داروهاي رقیق کننده ي خون ممکن است خطر خونریزي را افزایش دهد.

# (Boswellin)کندر

بوسولیا که به نام کندر هندي نیز معروف است، عصاره گیاهي است که از درخت Serrata Boswellia  به دست مي آید.

مطالعات نشان دادند که کندر ميتواند با نقش ضد التهابي خود در کاهش درد، سفتي و التهاب مفاصل و همچنین کاهش تخریب غضروف مؤثر باشد و عملکرد فیزیکي را در این افراد بهبود دهد. بنابراین، مصرف مکملهاي حاوي این گیاه ميتواند به درمان استئوآرتریت و روماتوئید آرتریت کمک کند.

# (Manganese)منگنز

منگنز در ترکیب با گلوکوزآمین و کندرویتین همچنین به عنوان یک ترکیب فعال کننده آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز در کاهش التهاب اثربخش است. این ماده معدني علاوه بر کاهش التهاب در ترکیب با گلوکوزآمین و کندرویتین در بهبود درد و انعطاف پذیري در افراد مبتلا به آرتروز کمر و زانو موثر است. منگنز کوفاکتور آنزیمهایي به نام گلیکوزیل ترانسفراز است. این آنزیمها براي ساخت

پروتئوگلیکانهایي که در ساخت غضروف و استخوان نقش دارند مورد نیاز است.

# (Ascorbic Acid)ث ويتامين

تشدید استرس اکسیداتیو در داخل غضروف با پیشرفت التهاب مفصل و آسیب بافتهاي آن همراه است. به دنبال این التهاب اعصاب تحریک پذیرتر ميشوند و در نتیجه احساس درد در فرد بیشتر ميشود. آنتي اکسیدانها نقش مهمي در کاهش استرس اکسیداتیو و در نتیجه درد و التهاب دارند. ویتامین ث یکي از مواد مغذي ضروري بدن است که به دلیل فعالیت آنتي اکسیداني قوي خود ميتواند اثرات محافظت کننده در سلولهاي غضروف ساز داشته باشد. همچنین این ویتامین براي سنتز کلاژن و تثبیت شبکه ي کلاژني در غضروفها ضروري ميباشد.

# -2-3-3 فلکسي فورت مارينوکس

سیستم عضلاني ما که اغلب در معرض فشار است.در بسیاري از موارد این فشار نیز با اضافه وزن، فشار یک طرفه یا اضافه بار همراه ميشود. تمرینات ورزشي متعادل و رژیم غذایي مناسب به حفظ عملکرد سیستم عضلاني اسکلتي کمک ميکند.منگنز منجر به شکل گیري طبیعي بافت همبند و مانند ویتامینD، منجر به تعمیر و نگهداري از استخوانها ميشود. ویتامین C براي تشکیل کلاژن طبیعي جهت عملکرد طبیعي

غضروف و استخوانها لازم است. این محصول با دارا بودن

مشخصههاي زیر به این امر کمک مينماید.

  تقویت استحکام استخوانها و دندانها و جلوگیري از پوکي استخوان

  بهبود عملکرد مفاصل و جلوگیري از تخریب آنها

  بازسازي مفصل

  افزایش انعطاف پذیري و عملکرد صحیح مفاصل

 حاوي ویتامینهاي C,E و D براي افزایش استحکام استخوانها

# -2-3-4 کپسول نورو پلاس

کپسول نورو پلاس یوروویتال حاوي عصاره جینسینگ، امگا 3، ویتامینها و مواد معدني مورد نیاز جهت حفظ سلامت سیستم عصبي است. این مکمل تغذیهاي به بهبود عملکرد مغزي، ذهني و شناختي کمک موثري مينماید. با هدف تقویت حافظه، تمرکز، یادگیري، کاهش اضطراب و خستگي نیز کپسول نوروپلاس کاربرد دارد. توصیه ميشود از این مکمل غني شده از روغن ماهي، ویتامینهاي گروه

Bو عصاره جین سینگ جهت بهبود بیماريهاي نورولوژیک ناشي از پیري یا آسیبهاي مغزي استفاده نمایید. نا گفته نماند قرص تقویت حافظه نورو پلاس یورو ویتال داراي خواص ضد التهابي و آنتي اکسیداني بوده و موجب کاهش سطح تري گلیسرید خون و کاهش تجمع پلاکت ميشود.

# تاثير امگا 3 بر بهبود عملکرد مغز

غذاها و مکملهاي امگا 3 ميتوانند به آزادسازي بهینه انتقال دهندگان عصبي به هیپوکامپوس مغز کمک کنند و در پیشگیري از کم شدن حافظه در اثر افزایش سن موثر باشد. به علاوه این ترکیب به قدرت توجه و افزایش توانایي متمرکز شدن، یادگیري و انجام تکالیف مختلف کمک نموده که تاثیر مثبتي در تنظیم انتقال دهندههاي عصبي دارد. پایین آوردن خطر ابتلا به بیماريهاي ذهني نظیر شیزوفرني و اختلالات حس و حال از دیگر مزایاي مصرف مکمل امگا 3 یورو ویتال است.

# بهترين ويتامين براي مغز

ویتامینهاي گروه B از جمله ویتامینهایي هستند که به عملکرد مغزي کمک بسیاري ميکنند. به طور مثال ویتامین بx یکي از موارد مهم در پروسه تولید هموگلوبین در خون است که در صورت کمبود، افسردگي و از دست دادن حافظه رخ ميدهد. ویتامین 12B نیز تاثیر چشمگیري بر سلامت عصبي دارد. این ویتامین یکي از مواد مغذي اولیه در تولید غشاي میلین که غشاي پوشاننده رشتههاي عصبي است، ميباشد. از آن سو ویتامین ب1 در مغز ميتواند بهبود خلق و خو و کنترل افسردگي را به دنبال داشته باشد. ویتامینB 2 موجود در قرص نورو پلاس یورو ویتال نیز مسئول درست انجام شدن پالسهاي عصبي است. کمبود این ویتامین

منجر به پارکینسون، آلزایمر، صرع، MS و سندرم گیلن ميشود.

# برخي ويژگيهاي کپسول

  غني شده از مواد معدني مورد نیاز بدن

  بهبود عملکرد مغزي، ذهني و شناختي

  حاوي ویتامینهاي گروهB

  داراي عصاره جینسینگ

-2-3-۵ کپسول مموليک

کپسول نرم ژلاتیني ممولیک ویواتیون حاوي جینکوبیلوبا، وینپوستین، دي متیل آمینو اتانول، گابا)گاما آمینو بوتیریک اسید(، کوآنزیم کیوتن و ویتامینهاي مختلف است که به بهبود حافظه و عملکرد شناختي مغز کمک ميکند. مواد موجود در برگهاي جینکوبیلوبا به بهبود جریان خون سالم مخصوصا خون رساني به مغز و اندامهاي انتهایي بدن کمک مي کنند. کوآنزیم کیوتن به تبدیل انرژي غذا به انرژي که

بدن بتواند از ظریق آن کار انجام دهد، کمک ميکند.

ویتامین ب x و ب 12 به تقویت سیستم عصبي مغز کمک مي کنند. همچنین در عملکرد رواني بدن نیز موثر هستند.

# ترکيبات

جينکوبيلوبا :به بهبود جریان خون سالم بویژه در مغز و اندامهاي انتهایي بدن کمک ميکند.

کوآنزيم  کيوتن  :کوآنزیم  Q10  یا  یوبیکینون

(CoQ10)، یک ترکیب مغذي و مشابه با ویتامین ميباشد

که بصورت طبیعي در بدن )بویژه قلب، کلیه، کبد و پانکراس( وجود داشته و نقشي کلیدي را ایفا ميکند. آنزیم کوکیوتن داراي خواص تسریع فرایند هضم غذا، کمک به سلامت قلب و عروق و عملکرد مغز است.

B6 Vitaminیا پیریدوکسین به بدن کمک ميکند تا غذا را به انرژي تبدیل کند. همچنین با تقویت سیستم ایمني به مقابله با عفونتها نیز کمک ميکند.

B12 Vitaminیا کوبالامین به تعادل سیستم عصبي کمک ميکند.

ال تيانين :یک اسید آمینه است که به طور طبیعي در چاي سیاه وجود دارد. این ترکیب به تمرکز ذهني بهتر – بهبود خواب – آرامش و افزایش عملکرد شناختي کمک ميکند.

# -2-3-) کپسول گرينتر

این محصول در موارد زیر موثر شناخته شده است: کمک به بهبود حافظه و یادگیری

کمک به بهبود فعالیتهای شناختی مغز و استدلال منظم کمک به بهبود خلق )اضطراب، افسردگی و عصبانیت( کمک به بهبود یادآوری و فراموشی

کمک به ارتقاء قدرت تفکر و یادگیری

جینسینگ موجود در محصول به عنوان گیاهی معجزه آسا، نیروزا و مقوی در بسیاری از کشورهای دنیا شناخته شده است و مصرف فراوان دارد. مهم

ترین خواص جنسینگ تقویت قوای عمومی بدن، افزایش توانایی جنسی،

برطرف ساختن مشکلات جنسی، افزایش شادابی، از بین بردن استرس، مقابله با پیری و عوارض آن است.

-2-3-۰ کپسول کاستر اويل

# مشخصهها

روغن کرچک بدون طعم مسهل

# روش مصرف

به عنوان مسهل

شب قبل از عمل جراحی یا کولونوسکوپی و رادیولوژی شام زودتر و به صورت مایعات رقیق میل شود.

به عنوان ملین

به عنوان ملین ) برای درمان یبوست (، 5 الی 01 میلی لیتر و فقط یک نوبت در هر هفته مصرف شود. باقیمانده در یخچال نگهداری شده و قبل از مصرف به دمای محیط رسیده و خوب تکان داده شود.

# توضیحات

اثرات درمانی و فارماکولوژی روغن کرچک پس از مخلوط شدن با صفرا و آنزیمهای لوزالمعده، اسید ریسینولئیک آزاد میکند، این اسید در مجرای روده کوچک با سدیم و پتاسیم

تشکیل مواد صابونی داده و حرکت مایع را از روده کوچک به کولون تسهیل می نماید و مخاط کولونی را نیز همانند

مخاط روده کوچک، تحت تاثیر قرار داده و باعث مهار حرکت آب و الکترولیتها به داخل مجاری ژژونمی و ایلئومی، مشابه بیماریهای اسهال میشود.

الکترولیتها از طریق فشار اسموتیک آب را به داخل مجاری انتقال داده و باعث افزایش شل شدن محتوای مجاری میشوند. این اثر با اثرات تحریکی اسیدریسینولئیک برروی عضله صاف روده ای توام گشته و باعث افزایش حرکات دودی در روده کوچک و کاهش فرصت برای جذب محتویات روده میگردد.

# -2-3-8 کپسول کلون کلير

اجزاي تغذیهاي گیاهان پاكکننده موجود در محصول، سموم را از سیستم دفع ميکنند و به عنوان یک ملین عمل ميکنند تا روند دفع را تسریع کنند.

ترکیب اختصاصي فرمول مراقبت از کولون از دستگاه روده و پاکسازي دستگاه گوارش پشتیباني ميکند. به نوبه خود، این فواید به تنظیم حرکات روده کمک ميکند.

براي قدرت بهینه، تکیه بر مزایاي کپسولهاي پاك کننده روده حیاتي است. ویتامینها و مواد معدني پیچیده آن باعث سلامت روده بزرگ ميشود. کپسولهاي سمزدایي کولون بدون گلوتن و Gmo که به راحتي بلعیده ميشوند، با هر روتین مراقبتهاي بهداشتي به خوبي هماهنگ ميشوند. از آنجایي که مصرف آنها آسان است، افزودن آنها به عادت روزانهتان مشکل است. -2-3-2 کپسول ليور هلث

کپسول لیور هلث ترکیبي است کاملا گیاهي که براي کمک به حفظ سلامت کبد و بهبود عملکرد آن فرموله شده است. نیمي از اجزاي این ترکیب داراي خواص سم زدایي هستند و از این نظر به عملکرد سم زدایي کبد کمک ميکنند. و نیم دیگر داراي خواص کاهنده تجمع چربيها ميباشند و ميتوانند در بهبود و رفع کبد چرب مفید واقع شوند. برخي ترکيبات

Milk Thistle / Silybum Marianum

گیاهي از تیره کاسني است با سابقه مصرف 2111 ساله در بهبود مشکلات کبد و کیسه صفرا. موثرترین و فعالترین جزء این گیاه، یک بایوفلاونوئید پیچیده به نام سیله مارین است. این جزء فعال از طریق مهار ورود سموم و ترکیبات مضر و کمک به برداشتن

این سموم از آن سلولها، از بافت کبد محافظت ميکند.

همچنین سیله مارین مشابه سایر بایوفلاونوئیدها، داراي خواص آنتي اکسیداني بسیار قوي است. و ميتواند در از بین بردن

رادیکالهاي آزاد و استرسهاي اکسیداتیو مؤثر باشد. در بسیاري از مطالعات نشان داده شده که استفاده از این گیاه در کمک به

بهبود هپاتیت مزمن، سیروزالکلي و در از بین بردن رسوب سموم چربي در سلولهاي کبد مؤثر است. همچنین سودمندي این گیاه درپیشگیري یا به تاخیر انداختن نکروز )مرگ( سلولهاي کبدي و در نارسایيهاي کبد به اثبات رسیده است. در مطالعهاي دیگر فواید این گیاه در کاهش سطح آنزیمهاي SGPT,SGOT بالارفته در بیماران کبدي و کاهش سطح بیلیروبین سرم و بهبود زردي، نشان داده شد. همچنین از طریق بایوپسي بافت کبدي پس از درمان با این گیاه، کاهش معنادار سطح چربي و تبدیل چربي در سلولهاي کبد اثبات گردید.

Turmeric

گیاهي است از خانواده زنجبیل با سودمنديهاي بسیار زیاد که تاریخچه مصرف پزشکي آن به 1111 سال قبل بر ميگردد. بسیاري از متخصصان و گیاهشناسان زردچوبه را به سبب دارابودن خواص ضد التهابي و ضد آرتریتي در بهبود بیماري استئوآرتریت مؤثر و مفید مي دانند اما بسیاري از تحقیقات فواید استفاده از این ترکیب را در سلامت و بهبود عملکرد کبد نشان داده اند. جزء فعال و مؤثر این گیاه ترکیبي به نام کورکومین است که کلیه فواید زردچوبه مربوط به این ترکیب ميباشد. یکي از روشهایي که کبد براي سم زدایي استفاده ميکند، افزایش ترشح صفرا و افزایش جریان صفرا در لولههاي صفراوي است. کورکومین از طریق تحریک ترشح صفرا و افزایش جریان اسید صفراوي، در فرایند سم زدایي به کبد کمک ميکند. علاوه برآن Curcumin داراي خواص آنتي اکسیداني بسیار قوي است که از این روش هم ميتواند در از بین بردن رادیکالهاي آزاد و ترکیبات مضر از کبد هم مفید باشد. همچنین سبب به تاخیر انداختن پیشرفت بیماريهاي کبد ميشود.

# ويژگيها

ترکیبات کاملا گیاهي، تهیه شده از بهترین گیاهان سودمند در بهبود سلامت و عملکرد کبد مناسب براي بیماران مبتلا به دیابت، پرفشاري خون، سلیاك و عدم تحمل به لاکتوز

حفظ سلامت و عملکرد طبیعي کبد در زنان و مردان فاقد هرگونه نگه دارنده، رنگ مصنوعي و طعم دهنده ممانعت از تجمع و رسوب چربيها در کبد

درمان آسیبهاي ناشي از سمیت کبد مناسب براي گیاهخواران

AM-PM کپسول -2-3-1۱

هدف اصلي این محصول کمک کردن به ژنهاي به ارث رسیده ي ما به منظور داشتن بالاترین سطح کارایي است.

افزون بر این، عناصري که در این دو فرمول هستند، مي توانند به وسیله ي خاموش کردن ژنهاي پیري، و روشن کردن ژنهاي جواني ساعت عمر بدن را به میزان زیادي به تعویق بیندازند.

لیل تولید این محصول ميتواند با کارکرد و نظم سیستم خودکار عصبي بدن در ارتباط داشته باشد. سیستمي که مسئول کنترل کردن ساعت بیولوژیک بدن ما ميباشد.

ساعت بیولوژیک بدن ما، وظیفه ي آزاد سازي هورمونهاي اصلي بدن را طي ساعات شب و روز کنترل بر عهده دارد. این سیستم حالتي تعادلي بین انرژي مصرف شده ي بدن و استراحت آن برقرار ميکند.

به علاوه، این ساعت بیولوژیک، ما را در زمان صبح هشیار نگه ميدارد. در شب هم ما را براي خواب و استراحت آماده ميکند. فرمول محصول AM سوخت ضروري براي انرژي روز و انجام فعالیتهاي ذهني را تامین و سیستم عصبي سمپاتیک که مسئول حرکات و انرژي ميباشد را تنظیم ميکند.

فرمول محصول PM بدن را براي یک خواب کامل و مناسب آماده ميکند. که این امر اجازه ميدهد بدن سیستم پاراسمپاتیک، که

مسئول خواب و استراحت کردن است را بهبود ببخشد و تنظیم کند.

# -2-3-11 کپسول کوهوش سياه

کوهوش سیاه گیاهي دارویي است و ریشه این گیاه براي اهداف پزشکي مورد استفاده قرار مي گیرد.

کوهوش سیاه در اواسط دهه پنجاه میلادي در اروپا به عنوان یک معالجه رایج براي مسائل مربوط به سلامتي زنان مورد استفاده قرار مي گرفت.

برخي مطالعات نشان ميدهد تاثیر کوهوش سیاه بر علائم یائسگي مانند درمان هورموني است .

نتایج یک مطالعه بر روي 81 زن که در دوران یائسگي خود، علائم

گرگرفتگي را تجربه مي کردند نشان داد، مصرف 21 میلي گرم کوهوش سیاه در 8 هفته باعث بهبود گرگرفتگي شد.

همراه 151 میلي گرم کلومیفن سیترات ميتواند

مطالعه 3 ماهه دیگري بر 224 زن یائسه نشان داد که مصرف روزانه 41 میلي گرم کوهوش سیاه ميتواند فیبرومهاي رحمي را تا %31 کاهش دهد.

همچنین این گیاه ميتواند در مدیریت وزن زنان یائسه نقش داشته

باشد، زیرا یائسگي باعث کاهش استروژن شده و احتمال چاقي را بالا مي برد. تحقیقات اخیر نشان ميدهد که دریافت 121 میلي گرم عصاره کوهوش سیاه به احتمال باروري را در مقایسه با کلومیفن به تنهایي افزایش دهد.

مصرف کوهوش سیاه ميتواند شانس باروري را افزایش دهد، در مطالعات انجام شده باعث افزایش احتمال بارداري و افزایش

تخمک گذاري در زنان نابارور شده است.

# -2-3-12 شربت روغن گل مغربي

شربت روغن گل مغربي حاوي ویتامین E و عصاره روغن گل مغربي که سرشار از اسیدهاي چرب ضروري ميباشد بوده و خواص درماني بسیاري دارد.

# روغن گل مغربي

گیاه گل مغربي گیاهي با برگهاي بزرگ، ساده، دندانه دار و با کناره موج دار ميباشد. عموما از ریشه و دانه این گیاه استفاده ميشود. دانههاي گیاه گل مغربي حاوي 14 درصد روغن ثابت به نام ایونینگ پرایم روزاویل ميباشد. این روغن 51 تا 71 درصد سیس لینوئیک اسید و 7 تا 11 درصد سیس گامالینوئیک اسید در خود دارد. اسیدهاي چرب

ضروري  براي  ساخت  ساختمان  سلولها  و  پیش  ساخت

پروستاگلاندینها بسیار با اهمیت هستند. پروستاگلاندینها در تنظیم متابولیسم بدن نقش دارند. طبق نظر کارشناسان مصرف این اسیدهاي چرب در کاهش مشکلات قلبي و عروقي موثر ميباشد. طبق تحقیقات انجام شده، حذف این اسیدهاي چرب از غذا باعث برخي بیماريهاي پوستي مانند اگزما و یا ریزش مو ميشود.

اسیدهاي چرب موجود در روغن گل مغربي همچنین تاثیر مطلوبي روي بافتهاي پیوندي دارد، روند بهبود زخم را تسریع بخشیده، باعث افزایش قدرت ایمني بدن شده و ناباروري) بخصوص در مردان(، فساد چربيها در کبد، آسیبهاي روده اي، به هم خوردن و کاهش تعادل آب بدن و درنتیجه آسیب غدد برون ریز بزاقي و یا اشکي را به حداقل ميرساند. روغن گل مغربي براي درمان آرتریت روماتوئید نیز موثر بوده و گرفتگي و سفتي عضلات را بخصوص در هنگام صبح کاهش ميدهد. همچنین مطالعات نشان داده اند که مصرف این روغن براي بیماران ام اس بهبود مختصري در زمینه متابولیسم اسیدهاي چرب ضروري ایجاد کرده است. تاثيرات روغن گل مغربي براي بانوان

طبق آزمایشات انجام شده، مصرف این روغن ميتواند در کاهش سرطان پستان موثر باشد. بر اساس مطالعات انجام شده با مصرف

این روغن مشکلات سندرم پیش از قاعدگي کاهش مي یابد. این روغن همچنین براي بهبود علایم یائسگي نیز مفید ميباشد.

# ويژگيهاي شربت گل مغربي

از بین برنده درد ناشي از تغییرات هورموني در پستانها در چرخه ماهانه خانمها افزایش دهنده عملکرد عصبي و مناسب براي نوروپاتي دیابتي

مناسب براي مقابله با سندرم پیش از قاعدگي(PMS) کمک کننده به درمان التهابات پوستي )پسوریازیس( مناسب براي آرتریت روماتوئید

موثر در علائم یائسگي

# -2-3-13 کپسول هيماليا تريپلاس

هیمپلازیا داراي هر دو فعالیت آنتاگونیستي آلفا-آدرنوسپتور و مهار کنندگي آنزیم -5آلفا ردوکتاز ميباشد. هیمپلازیا

علایمهایپرپلازي خوش خیم پروستات را از طریق کاهش وزن پروستات بهبود مي بخشد که آن باعث بهتر شدن میزان جریان ادرار شده و بقایاي بعد از ادرار را کاهش ميدهد. هیمپلازیا همچنین باعث مهار تکثیر استرومال پروستات ميشود.

# -2-3-14 قرص پرمن مکس

قرص پرمن مکس والمارك فرآورده اي طبیعي است که ترکیبات بي نظیري از مواد موثر بر میل و عملکرد جنسي را شامل ميشود.

داراي میزان بالایي از ال-آرژنین است که بعنوان ماده پیش ساز نیتریک اکسید نقش مهمي در تنظیم و بهبود جریان خون از طریق اثر بر روي رگها دارد.

ترکیبات موثر موجود در قرص پرمن مکس والمارك به شرح زیر است:

(Tribulus Terrestris)خارخاسک عصاره

این ماده نقش موثري بر فرآیند )ا س پ ر م( سازي دارد. همچنین ممکن است باعث افزایش

میل )جنسي( و بهبود وضعیت )نعوظ( شود. از سوي دیگر ميتواند باعث تقویت میل )جنسي( شود.

(Panax Ginseng)جینسینگ پاناکس

جینسینگ موجود در قرص پرمن مکس والمارك به صورت سنتي و طي قرنها بعنوان بهبود دهنده عملکرد )جنسي( شناخته ميشود. همچنین به افزایش توان فیزیکي، احساس انرژي و شادابي و سلامت ذهني و جسمي کمک ميکند.

(L-Arginine)آرژنین-ال

ال-آرژنین به تقویت و بهبود حالت )نعوظ( کمک ميکند. ترکیب ضروري براي فرآیند طبیعي )ا س پ ر م( سازي به شمار ميرود.

(Vaccinum Macrocarpon)بري کرن

واکسینیوم ماکروکارپون )کرن بري( منبع سرشاري از ترکیبات ارگانیک، فنولیک اسید، فلاونوییدها، گلیکوزیدهاي فلاونوییدي، آنتوسیانینها، پروآنتوسیانیدینها و تري ترپنها است که بر روي مجاري ادراري اثرات مفیدي دارد و سرشار از آنتي اکسیدانهاست که مانع اثرات مخرب رادیکالهاي آزاد محیطي بر روي فرد ميشود.

ویژگيهاي قرص پرمن مکس والمارك

کمک به افزایش توان فیزیکي، احساس انرژي و شادابي و سلامت ذهني و جسمي داراي ترکیبات ضروري براي فرآیند طبیعي اسپرم سازي

تقویت و بهبود وضعیت و افزایش مدت زمان نعو تقویت میل و عملکرد جنسي

کمک به افزایش میل جنسي سرشار از آنتي اکسیدان تقویت قدرت باروري

بخ -3شبخش سوم: تسحليل بازاروم

تحلیل بازار

(3-1 بازار جهاني

مطابق گزارش fortunebusinessinsights بازار جهاني مکملهاي غذایي از x1.21 میلیارد دلار در سال 2121 با یک نرخ رشد سالیانه (CAGR) 8.x8 درصدي به 128.x4 میلیارد دلار در سال 2128 خواهد رسید.1

روند مصرف جهاني

بر اساس نوع محصول سهم هر کدام با توجه به نمودار زیر مشخص شده است که همانگونه که قابل مشاهده است، وویتامینها سهم 37 درصدي را به خود اختصاص دادهاند.

تقسیم بندي بر حسب نوع ماده

1. https://www.fortunebusinessinsights.com/dietary-supplements-market-102082

بر اساس شکل دارویي نیز قرصها سهم 51 درصدي از کل مکملها را به خود اختصاص دادهاند.

تقسیم بندي بر حسب شکل دارویي

بر اساس اطلاعات Map Trade کشورهاي اصلي وارد کننده مکملهاي غذایي و دارویي بر حسب هزار دلار به شرح جدول ذیل ميباشند. با توجه به اینکه امکان شکستن کد 4 رقمي HS معادل کد HS 211x به کدهاي کوچکتر وجود ندارد لذا از دادههاي حقیقي در محاسبات استفاده نشده و صرفاً از ترتیب و ترندها جهت مقایسه بین کشورها استفاده شده است.

همانگونه که قابل مشاهده است ایران در رتبه x8 کشورهاي وارد کننده مکملها در جهان قرار دارد.

جدول :1 کشورهاي اصلي وارد کننده مکملهاي غذایي و دارویي بر حسب هزار دلار

| # | Importers | Imported value in 2017 | Imported value in 2018 | Imported value in 2019 | Imported value in 2020 | Imported value in 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL | World | 38,944,010 | 45,875,832 | 48,365,120 | 51,705,214 | 58,138,126 |
| 1 | United States of America | 2,386,786 | 5,348,545 | 5,891,571 | 6,576,419 | 7,413,250 |
| 2 | China | 1,845,308 | 2,742,042 | 3,146,194 | 3,855,633 | 4,091,729 |
| 3 | Germany | 1,701,724 | 1,817,169 | 1,853,560 | 2,116,921 | 2,386,365 |
| 4 | Netherlands | 1,417,257 | 1,650,889 | 1,681,973 | 1,922,027 | 2,293,851 |
| 5 | Korea, Republic of | 1,214,451 | 1,420,975 | 1,757,775 | 1,960,361 | 2,232,646 |
| 6 | Canada | 1,460,894 | 1,555,589 | 1,611,781 | 1,672,151 | 1,848,597 |
| 7 | France | 1,124,478 | 1,274,772 | 1,220,966 | 1,267,610 | 1,658,458 |
| 8 | Australia | 963,224 | 1,166,574 | 1,510,298 | 1,453,805 | 1,627,311 |
| 9 | United Kingdom | 1,908,106 | 2,053,713 | 1,912,118 | 2,044,468 | 1,613,446 |
| 10 | Hong Kong, China | 918,193 | 1,154,743 | 1,010,109 | 1,014,406 | 1,296,246 |
| 11 | Malaysia | 624,616 | 688,601 | 712,571 | 776,294 | 1,069,423 |
| 12 | Spain | 830,553 | 903,357 | 954,570 | 914,711 | 1,068,548 |
| 13 | Viet Nam | 552,897 | 614,326 | 835,952 | 828,367 | 1,010,954 |
| 14 | Japan | 1,024,831 | 1,064,111 | 1,008,237 | 960,314 | 991,249 |
| 15 | Philippines | 732,876 | 718,323 | 797,687 | 797,786 | 940,238 |
| 16 | Italy | 734,507 | 757,785 | 741,351 | 776,753 | 929,922 |
| 17 | Belgium | 691,984 | 749,384 | 712,435 | 759,925 | 918,312 |
| 18 | Russian Federation | 602,281 | 644,579 | 670,593 | 711,967 | 911,473 |
| 19 | Saudi Arabia | 900,309 | 771,368 | 754,461 | 784,629 | 890,740 |
| 20 | Thailand | 593,953 | 616,088 | 685,780 | 816,908 | 883,309 |
| 21 | Poland | 570,215 | 725,124 | 688,588 | 700,042 | 879,572 |
| 22 | Taipei, Chinese | 605,945 | 683,876 | 706,826 | 694,945 | 813,948 |
| 23 | Singapore | 395,853 | 517,363 | 636,569 | 692,359 | 775,446 |
| 24 | Mexico | 683,754 | 717,892 | 703,243 | 668,468 | 702,824 |
| 25 | Indonesia | 441,356 | 537,386 | 525,683 | 532,892 | 687,452 |
| 26 | Austria | 540,715 | 570,954 | 577,741 | 588,290 | 661,415 |
| 27 | Switzerland | 440,247 | 482,310 | 504,225 | 573,918 | 622,483 |
| 28 | United Arab Emirates | 537,916 | 515,811 | 501,767 | 572,686 | 588,813 |
| 29 | Türkiye | 458,915 | 460,645 | 431,634 | 502,438 | 562,058 |
| 30 | Czech Republic | 353,627 | 395,673 | 443,294 | 475,764 | 561,733 |
| 31 | Sweden | 387,713 | 447,454 | 453,844 | 484,290 | 532,457 |
| 32 | Romania | 283,085 | 340,177 | 354,907 | 364,688 | 466,383 |
| 33 | Chile | 221,333 | 249,736 | 296,796 | 341,287 | 464,774 |
| 34 | New Zealand | 433,094 | 494,540 | 442,983 | 414,783 | 460,137 |
| 35 | Denmark | 313,720 | 341,147 | 360,139 | 380,900 | 436,922 |
| 36 | Hungary | 304,809 | 337,125 | 353,212 | 358,706 | 411,840 |
| 37 | Slovakia | 205,815 | 227,502 | 263,674 | 287,059 | 386,013 |
| 38 | Myanmar | 202,162 | 230,693 | 280,398 | 292,629 | 363,781 |
| 39 | Guatemala | 212,851 | 244,285 | 261,099 | 267,661 | 338,262 |
| 40 | Ukraine | 196,867 | 232,946 | 249,100 | 272,633 | 328,055 |
| 41 | Peru | 218,072 | 222,146 | 230,554 | 245,884 | 313,783 |
| 42 | Ireland | 240,758 | 240,643 | 245,796 | 251,231 | 304,572 |
| 43 | Colombia | 279,256 | 287,859 | 300,914 | 253,204 | 295,455 |
| 44 | Norway | 449,491 | 531,281 | 601,380 | 493,070 | 290,660 |
| 45 | Brazil | 252,076 | 262,884 | 282,389 | 257,421 | 285,003 |
| 46 | Portugal | 240,939 | 275,980 | 252,113 | 243,920 | 278,563 |
| 47 | Greece | 206,391 | 222,442 | 218,214 | 226,467 | 263,857 |
| 48 | Israel | 242,116 | 241,676 | 261,660 | 259,456 | 257,247 |
| 49 | Finland | 221,415 | 235,656 | 241,367 | 243,290 | 256,341 |
| 50 | Ecuador | 159,451 | 177,158 | 179,291 | 216,528 | 243,340 |
| 51 | South Africa | 181,208 | 200,428 | 196,848 | 197,157 | 228,673 |
| 52 | Egypt | 178,969 | 205,325 | 235,997 | 212,226 | 227,904 |
| 53 | Iraq | 156,698 | 182,383 | 216,521 | 254,865 | 227,112 |
| 54 | Honduras | 142,197 | 156,356 | 169,935 | 181,941 | 224,098 |
| 55 | Kazakhstan | 117,368 | 124,845 | 158,114 | 179,133 | 211,341 |
| 56 | Nigeria | 109,066 | 124,313 | 130,869 | 298,782 | 196,962 |
| 57 | Belarus | 139,933 | 151,559 | 151,053 | 159,368 | 196,562 |
| 58 | Panama | 162,379 | 166,827 | 170,620 | 164,238 | 188,099 |
| 59 | El Salvador | 135,970 | 144,810 | 148,473 | 146,073 | 179,581 |
| 60 | Croatia | 119,048 | 137,849 | 145,324 | 152,586 | 178,289 |
| 61 | Dominican Republic | 146,838 | 164,723 | 172,795 | 164,841 | 177,662 |
| 62 | Bulgaria | 114,305 | 128,756 | 128,866 | 140,805 | 176,916 |

| # | Importers | Imported value in 2017 | Imported value in 2018 | Imported value in 2019 | Imported value in 2020 | Imported value in 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 | Slovenia | 126,913 | 149,519 | 146,496 | 154,402 | 175,660 |
| 64 | Algeria | 235,466 | 131,883 | 109,580 | 147,859 | 165,754 |
| 65 | India | 130,877 | 145,301 | 147,161 | 112,509 | 158,712 |
| 66 | Serbia | 74,249 | 95,856 | 97,545 | 120,238 | 154,860 |
| 67 | Argentina | 139,786 | 132,838 | 113,996 | 122,568 | 149,216 |
| 68 | Iran, Islamic Republic of | 251,192 | 202,424 | 175,499 | 144,908 | 144,973 |
| 69 | Costa Rica | 181,421 | 176,164 | 179,500 | 172,714 | 144,859 |
| 70 | Lithuania | 89,147 | 97,705 | 101,805 | 114,808 | 134,712 |
| 71 | Morocco | 70,075 | 89,881 | 86,673 | 95,787 | 122,147 |
| 72 | Bosnia and Herzegovina | 80,965 | 89,306 | 94,636 | 101,437 | 118,034 |
| 73 | Bolivia, Plurinational State of | 111,398 | 128,487 | 120,430 | 97,588 | 116,804 |
| 74 | Ghana | 41,903 | 48,483 | 46,931 | 74,224 | 111,275 |
| 75 | Venezuela, Bolivarian Republic of | 37,682 | 22,031 | 48,146 | 70,749 | 109,961 |
| 76 | Kuwait | 129,273 | 113,629 | 173,962 | 148,347 | 109,192 |
| 77 | Yemen | 72,191 | 65,868 | 93,211 | 85,975 | 106,606 |
| 78 | Nicaragua | 74,728 | 73,036 | 77,403 | 82,484 | 103,165 |
| 79 | Ethiopia | 32,570 | 25,698 | 61,107 | 58,704 | 99,605 |
| 80 | Macao, China |  | 76,215 | 82,550 | 71,944 | 99,115 |
| 81 | Mongolia | 46,216 | 60,661 | 59,648 | 62,751 | 95,929 |
| 82 | Jordan | 168,517 | 168,791 | 170,339 | 159,598 | 92,472 |
| 83 | Latvia | 70,873 | 73,267 | 73,592 | 78,959 | 88,051 |
| 84 | Azerbaijan | 37,217 | 39,958 | 51,776 | 60,213 | 87,621 |
| 85 | Kenya | 39,699 | 48,042 | 49,903 | 90,505 | 86,527 |
| 86 | Libya, State of | 40,364 | 61,891 | 50,327 | 125,851 | 80,903 |
| 87 | Nepal | 60,340 | 69,090 | 68,357 | 52,213 | 78,860 |
| 88 | Paraguay | 86,627 | 82,554 | 81,457 | 77,648 | 78,367 |
| 89 | Papua New Guinea | 72,390 | 89,324 | 103,635 | 97,980 | 76,449 |
| 90 | Pakistan | 58,278 | 71,218 | 66,655 | 61,252 | 76,199 |
| 91 | Estonia | 78,652 | 68,023 | 65,373 | 69,038 | 75,146 |
| 92 | Lebanon | 109,397 | 118,940 | 111,090 | 69,114 | 71,630 |
| 93 | Bangladesh | 43,576 | 50,725 | 56,319 | 51,271 | 71,555 |
| 94 | Afghanistan | 0 | 0 | 554 | 58,744 | 69,610 |
| 95 | Luxembourg | 50,086 | 61,755 | 51,759 | 59,972 | 69,351 |
| 96 | Qatar | 54,311 | 54,819 | 57,537 | 65,123 | 68,770 |
| 97 | Trinidad and Tobago | 60,896 | 59,642 | 61,989 | 60,487 | 68,255 |
| 98 | Uzbekistan | 13,776 | 16,894 | 38,382 | 49,780 | 68,150 |
| 99 | Cambodia | 36,875 | 44,496 | 63,330 | 65,093 | 67,193 |
| 100 | Sri Lanka | 48,147 |  | 53,593 | 50,280 | 67,091 |

در ادامه بر اساس آمار سایت Map Trade کشورهاي اصلي مکملهاي غذایي ارائه شده است. همانگونه که مشاهده ميشود، بر حسب ارزش دلاري ایران کشور x1 در این دستهبندي قرار دارد.

جدول :2 کشورهاي اصلي صادرکننده مکملهاي غذایي بر حسب هزار دلار

| # | Exporters | Exported value in 2017 | Exported value in 2018 | Exported value in 2019 | Exported value in 2020 | Exported value in 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL | World | 39,053,905 | 45,071,065 | 46,565,070 | 49,404,728 | 56,179,683 |
| 1 | United States of America | 5,615,623 | 5,940,766 | 6,307,810 | 6,230,507 | 7,105,439 |
| 2 | Singapore | 1,515,174 | 4,761,490 | 5,192,977 | 5,843,236 | 6,474,624 |
| 3 | Germany | 3,417,671 | 3,730,919 | 3,785,906 | 4,131,679 | 4,701,479 |
| 4 | Netherlands | 2,962,000 | 3,338,047 | 3,336,835 | 3,600,949 | 4,069,786 |
| 5 | China | 1,460,492 | 1,828,742 | 2,056,250 | 2,325,582 | 2,772,200 |
| 6 | France | 1,743,268 | 1,793,741 | 1,744,082 | 1,760,402 | 2,064,753 |
| 7 | Italy | 1,196,799 | 1,390,771 | 1,436,483 | 1,412,473 | 1,686,611 |
| 8 | Poland | 997,093 | 1,147,313 | 1,207,362 | 1,261,865 | 1,678,328 |
| 9 | United Kingdom | 1,612,067 | 1,728,953 | 1,770,360 | 1,803,813 | 1,667,849 |
| 10 | Canada | 990,445 | 1,110,347 | 1,153,912 | 1,255,067 | 1,478,790 |
| 11 | Thailand | 1,256,287 | 1,274,587 | 1,419,322 | 1,326,489 | 1,349,465 |
| 12 | Japan | 522,763 | 741,827 | 832,424 | 1,206,177 | 1,197,712 |
| 13 | Belgium | 930,157 | 994,019 | 926,194 | 962,315 | 1,159,701 |
| 14 | Denmark | 926,380 | 1,003,251 | 891,390 | 930,948 | 1,014,559 |
| 15 | Spain | 676,493 | 730,462 | 699,677 | 791,763 | 989,503 |
| 16 | Hong Kong, China | 462,895 | 588,194 | 540,342 | 747,602 | 919,520 |
| 17 | Taipei, Chinese | 471,842 | 616,448 | 713,130 | 691,232 | 840,392 |
| 18 | Malaysia | 622,196 | 651,067 | 680,944 | 683,927 | 819,065 |
| 19 | Austria | 577,242 | 625,316 | 610,355 | 673,214 | 791,893 |
| 20 | Australia | 1,332,165 | 1,086,843 | 847,604 | 803,696 | 752,849 |
| 21 | Korea, Republic of | 782,436 | 852,097 | 782,958 | 598,903 | 738,501 |
| 22 | Sweden | 408,015 | 460,469 | 485,194 | 579,657 | 698,633 |
| 23 | Switzerland | 687,293 | 731,727 | 677,051 | 672,131 | 678,676 |
| 24 | New Zealand | 708,415 | 670,311 | 706,101 | 647,957 | 652,509 |
| 25 | Costa Rica | 407,907 | 433,073 | 471,042 | 487,264 | 652,479 |
| 26 | Czech Republic | 362,475 | 416,873 | 462,073 | 509,406 | 639,482 |
| 27 | Indonesia | 382,413 | 422,171 | 390,297 | 489,633 | 602,313 |
| 28 | India | 244,628 | 306,561 | 386,698 | 453,754 | 571,971 |
| 29 | Hungary | 292,673 | 327,265 | 346,783 | 417,903 | 490,934 |
| 30 | Türkiye | 348,353 | 389,426 | 399,096 | 400,436 | 443,992 |
| 31 | Brazil | 353,739 | 356,564 | 456,055 | 397,043 | 417,861 |
| 32 | Mexico | 323,431 | 316,510 | 348,500 | 363,410 | 404,877 |
| 33 | Russian Federation | 209,937 | 233,397 | 270,043 | 294,627 | 395,196 |
| 34 | Slovakia | 139,061 | 150,900 | 222,961 | 249,224 | 361,039 |
| 35 | Viet Nam | 156,169 | 154,107 | 201,610 | 252,938 | 360,440 |
| 36 | Ireland | 493,990 | 248,255 | 298,950 | 297,349 | 346,973 |
| 37 | Greece | 212,046 | 247,881 | 272,448 | 314,512 | 333,959 |
| 38 | Egypt | 55,813 | 52,290 | 72,818 | 102,534 | 258,890 |
| 39 | Israel | 177,070 | 188,067 | 156,017 | 195,768 | 254,698 |
| 40 | Norway | 169,398 | 183,854 | 184,481 | 214,493 | 252,216 |
| 41 | Slovenia | 154,619 | 179,486 | 183,005 | 176,703 | 215,460 |
| 42 | South Africa | 198,489 | 184,536 | 202,615 | 201,902 | 196,456 |
| 43 | Lithuania | 96,048 | 86,956 | 106,167 | 135,636 | 178,343 |
| 44 | Romania | 146,851 | 148,759 | 138,145 | 145,326 | 161,200 |
| 45 | Bulgaria | 86,474 | 94,095 | 105,761 | 134,399 | 159,514 |
| 46 | Serbia | 85,852 | 99,970 | 103,587 | 127,999 | 154,525 |
| 47 | Chile | 263,937 | 223,884 | 204,734 | 182,873 | 139,000 |
| 48 | Croatia | 70,228 | 87,318 | 95,374 | 98,908 | 119,554 |
| 49 | United Arab Emirates | 340,927 | 310,357 | 259,670 | 296,099 | 108,652 |
| 50 | Colombia | 55,904 | 56,327 | 55,276 | 79,508 | 105,468 |
| 51 | Kenya | 42,668 | 44,735 | 47,183 | 69,707 | 86,549 |
| 52 | Portugal | 58,695 | 71,292 | 66,751 | 68,996 | 81,320 |
| 53 | Sri Lanka | 81,278 |  | 56,175 | 70,632 | 78,766 |
| 54 | Pakistan | 19,679 | 23,643 | 31,597 | 51,535 | 78,394 |
| 55 | Latvia | 44,627 | 44,654 | 46,954 | 60,607 | 76,835 |
| 56 | Luxembourg | 34,782 | 47,153 | 50,511 | 59,191 | 75,932 |
| 57 | Guatemala | 41,375 | 38,247 | 45,474 | 77,764 | 73,872 |
| 58 | Belarus | 31,476 | 30,380 | 31,465 | 42,328 | 72,073 |
| 59 | Argentina | 84,996 | 66,755 | 67,938 | 71,310 | 71,357 |
| 60 | Philippines | 56,017 | 52,505 | 55,904 | 39,919 | 69,694 |
| 61 | Iran, Islamic Republic of | 17,687 | 15,541 | 15,977 | 33,668 | 61,148 |
| 62 | Morocco | 54,015 | 91,796 | 85,967 | 46,558 | 60,855 |

| # | Exporters | Exported value in 2017 | Exported value in 2018 | Exported value in 2019 | Exported value in 2020 | Exported value in 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 | Malta | 61,679 | 65,672 | 66,764 | 58,959 | 60,101 |
| 64 | El Salvador | 30,551 | 33,901 | 45,753 | 54,257 | 58,343 |
| 65 | Free Zones | 41,686 | 43,863 | 61,140 | 58,969 | 58,009 |
| 66 | Peru | 28,040 | 30,103 | 40,371 | 42,365 | 55,824 |
| 67 | Ukraine | 32,490 | 36,131 | 34,930 | 37,295 | 39,758 |
| 68 | Tunisia | 16,307 | 25,460 | 25,758 | 29,170 | 37,147 |
| 69 | Bahrain | 139,066 | 132,385 | 93,921 | 82,516 | 34,196 |
| 70 | Estonia | 51,110 | 27,330 | 22,972 | 23,649 | 28,947 |
| 71 | Dominican Republic | 46,178 | 49,120 | 59,250 | 56,755 | 28,849 |
| 72 | Panama | 11,100 | 11,517 | 16,268 | 17,994 | 21,989 |
| 73 | Myanmar | 2,244 | 1,159 | 1,197 | 3,223 | 19,895 |
| 74 | Saudi Arabia | 11,678 | 19,652 | 16,531 | 19,116 | 19,447 |
| 75 | Lebanon | 52,259 | 24,187 | 18,341 | 17,722 | 18,835 |
| 76 | Jamaica | 5,094 | 4,933 | 5,098 | 6,562 | 15,300 |
| 77 | Iceland | 2,431 | 3,733 | 6,503 | 5,989 | 11,365 |
| 78 | Kazakhstan | 6,081 | 5,070 | 9,369 | 7,589 | 9,845 |
| 79 | Macedonia, North | 12,249 | 15,772 | 18,069 | 17,951 | 9,622 |
| 80 | Trinidad and Tobago | 7,775 | 5,632 | 7,598 | 8,536 | 9,400 |
| 81 | Jordan | 60,135 | 62,357 | 69,385 | 60,614 | 8,659 |
| 82 | Bosnia and Herzegovina | 7,081 | 7,870 | 8,689 | 7,096 | 7,971 |
| 83 | Nigeria | 6,088 | 11,939 | 10,246 | 3,770 | 7,146 |
| 84 | Nicaragua | 5,155 | 6,022 | 5,952 | 6,170 | 6,886 |
| 85 | Ecuador | 3,659 | 3,693 | 5,147 | 5,696 | 6,604 |
| 86 | Cyprus | 7,422 | 7,832 | 6,067 | 7,811 | 6,147 |
| 87 | Guyana | 305 | 141 | 461 | 104 | 4,718 |
| 88 | Uruguay | 4,980 | 3,868 | 3,822 | 3,319 | 4,709 |
| 89 | Bangladesh | 4,528 | 5,099 | 3,503 | 3,539 | 4,326 |
| 90 | Finland | 3,755 | 3,098 | 2,499 | 3,152 | 4,124 |
| 91 | Moldova, Republic of | 1,365 | 960 | 1,277 | 2,034 | 4,099 |
| 92 | Eswatini | 5,745 | 5,304 | 4,690 | 3,505 | 3,696 |
| 93 | Armenia | 497 | 716 | 1,347 | 2,886 | 3,481 |
| 94 | Mongolia | 2,217 | 2,219 | 1,653 | 2,828 | 3,361 |
| 95 | Kuwait | 16,916 | 2,838 | 4,549 | 2,356 | 3,148 |
| 96 | Qatar | 255 | 330 | 24 | 97 | 2,808 |
| 97 | Uzbekistan | 375 | 509 | 950 | 2,006 | 2,770 |
| 98 | Albania | 511 | 923 | 1,291 | 1,302 | 2,702 |
| 99 | Fiji | 878 | 808 | 1,337 | 2,122 | 2,515 |
| 100 | Georgia | 5,336 | 5,325 | 5,791 | 1,565 | 2,438 |

21 کشور اصلي که هدف صادرات محصولات ایراني هست به شرح جدول ذیل ميباشد.

جدول :3 کشورهاي هدف صادرات ایران بر حسب هزار دلار

| # | Importers | Exported value in 2017 | Exported value in 2018 | Exported value in 2019 | Exported value in 2020 | Exported value in 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL | World | 17,687 | 15,541 | 15,977 | 33,668 | 61,148 |
| 1 | Iraq | 10,731 | 8,133 | 7,474 | 16,125 | 35,290 |
| 2 | Afghanistan | 4,851 | 4,315 | 6,266 | 14,442 | 13,969 |
| 3 | Kazakhstan | 9 | 16 | 7 | 32 | 4,207 |
| 4 | Uzbekistan | 15 | 392 | 192 | 438 | 2,398 |
| 5 | Pakistan | 143 | 352 | 244 | 889 | 1,674 |
| 6 | Azerbaijan | 49 | 196 | 124 | 226 | 634 |
| 7 | Qatar | 153 | 128 | 78 | 30 | 455 |
| 8 | United Arab Emirates | 54 | 121 | 114 | 393 | 442 |
| 9 | Kuwait | 91 | 395 | 27 | 51 | 357 |
| 10 | Germany | 70 | 127 | 260 | 169 | 311 |
| 11 | Georgia | 131 | 91 | 39 | 77 | 262 |
| 12 | Poland | 0 | 2 | 0 | 0 | 178 |
| 13 | Bahrain | 138 | 108 | 50 | 86 | 166 |
| 14 | Oman | 21 | 17 | 13 | 169 | 130 |
| 15 | Canada | 113 | 47 | 80 | 105 | 121 |
| 16 | Russian Federation | 25 | 12 | 42 | 87 | 118 |
| 17 | Australia | 34 | 101 | 82 | 44 | 73 |
| 18 | Tajikistan | 51 | 82 | 82 | 8 | 55 |
| 19 | France | 49 | 116 | 250 | 150 | 50 |
| 20 | China | 12 | 0 | 0 | 1 | 35 |
| 21 | Lebanon | 1 | 0 | 0 | 9 | 32 |
| 22 | Türkiye | 0 | 2 | 72 | 4 | 30 |
| 23 | United Kingdom | 12 | 21 | 13 | 9 | 25 |
| 24 | Sweden | 351 | 229 | 124 | 35 | 22 |
| 25 | Turkmenistan | 214 | 176 | 96 | 0 | 20 |
| 26 | Romania | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 27 | Netherlands | 50 | 44 | 2 | 7 | 18 |
| 28 | Armenia | 0 | 17 | 0 | 1 | 10 |
| 29 | Korea, Republic of | 0 | 14 | 0 | 5 | 10 |
| 30 | Malaysia | 7 | 0 | 53 | 3 | 7 |

همانگونه که قابل مشاهده است، 58 درصد صادرات ما به کشور عراق، 23 درصد به افغانستان، 7 درصد قزاقستان، 3 درصد به ازبکستان و 9 درصد باقیمانده به سایر کشورها صادر ميشود. لذا عمده صادرات ما به عراق ميباشد، که ميتوان با تمرکز بر آنها به صادرات محصولات طرح اقدام نمود.

(3-2  بازار  داخلي (3-2-1 وضعيت عرضه  الف- واحدهاي فعال

بر اساس آمار اطلاعات واحدهاي فعال اداره صمت، استخراج شده از سایت بهین یاب ظرفیت 55 واحدهاي فعال در زمینه تولید انواع مکمل دارویي و غذایي انسان به شکل کپسول با کد تعرفه 2423414332 با ظرفیت کل 728،x میلیون عدد به شرح جدول ذیل ميباشد. شایان ذکر است با توجه به اینکه گزارش تفکیکي از انواع مکملها بصورت رسمي موجود نميباشد امکان بررسي تک به تک محصولات وجود ندارد.

جدول :4 واحدهاي تولیدي فعال انواع مکمل دارویي و غذایي انسان به شکل کپسول

| واحد سنجش | ظرفیت | نام محصول | تاريخ مجوز | استان | نام واحد | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| عدد | 111،111،01 | انواع مکمل دارویی و غذایی انسان به شکل کپسول | 0911/15/55 | اصفهان | امید مکمل سلامت | 0 |
| عدد | 111،111،01 | انواع مکمل دارویی و غذایی انسان به شکل کپسول | 0910/10/05 | اصفهان | عرشیا مکمل آریا | 5 |
| عدد | 111،511،0 | انواع مکمل دارویی و غذایی انسان به شکل کپسول | 0911/10/50 | آذربایجان غربی | کیهان دارو شیمی | 9 |
| عدد | 111،111،15 | انواع مکمل دارویی و غذایی انسان به شکل کپسول | 0011/01/51 | آذربایجان غربی | دارو گستر ساوا شفاء ژن | 0 |
| عدد | 111،111،00 | انواع مکمل دارویی و غذایی انسان به شکل کپسول | 0910/00/59 | اصفهان | داروسازی ریحانه اصفهان | 5 |
| عدد | 111،111،051 | انواع مکمل دارویی و غذایی انسان به شکل کپسول | 0011/01/10 | آذربایجان شرقی | پارس آیلین مهر | 0 |
| عدد | 111،111،01 | انواع مکمل دارویی و غذایی انسان به شکل کپسول | 0911/11/05 | آذربایجان شرقی | داروسازی زهراوی | 0 |
| عدد | 111،111،51 | انواع مکمل دارویی و غذایی انسان به شکل کپسول | 0911/11/55 | اصفهان | گل دارو | 0 |
| عدد | 111،111،0 | انواع مکمل دارویی و غذایی انسان به شکل کپسول | 0011/05/15 | خراسان رضوی | داروسازی کیمیاگر توس | 1 |
| عدد | 111،111،05 | انواع مکمل دارویی و غذایی انسان به شکل کپسول | 0911/10/15 | چهارمحال و بختیاری | سبز پویان مهر داروی بروجن | 01 |
| عدد | 111،111،51 | انواع مکمل دارویی و غذایی انسان به شکل کپسول | 0011/10/15 | خراسان رضوی | تعاونی قندهای رژیمی پرارین پارس | 00 |
| عدد | 111،111،51 | انواع مکمل دارویی و غذایی انسان به شکل کپسول | 0911/10/05 | خراسان رضوی | سامی ساز | 05 |
| عدد | 111،001،0 | انواع مکمل دارویی و غذایی انسان به شکل کپسول | 0910/10/00 | خراسان رضوی | کشت و صنعت تقدیس هرب | 09 |
| عدد | 111،111،9 | انواع مکمل دارویی و غذایی انسان به شکل کپسول | 0911/01/00 | خراسان رضوی | مزد یسنا سام نوش دارو | 00 |
| عدد | 111،111،5 | انواع مکمل دارویی و غذایی انسان به شکل کپسول | 0011/11/50 | فارس | فرآوردههای زیستی پردیس رشد مهرگان | 05 |
| عدد | 111،111،90 | انواع مکمل دارویی و غذایی انسان به شکل کپسول | 0911/00/10 | خراسان رضوی | سیمرغ داروی عطار | 00 |
| عدد | 511،111 | انواع مکمل دارویی و غذایی انسان به شکل کپسول | 0010/19/91 | فارس | خدماتی تاسیساتی جهان سبز مهر | 00 |
| عدد | 111،111،011 | انواع مکمل دارویی و غذایی انسان به شکل کپسول | 0910/10/10 | تهران | تک ژن زیست | 00 |
| عدد | 111،111،01 | انواع مکمل دارویی و غذایی انسان به شکل کپسول | 0011/10/05 | تهران | لابراتوارهای شهر دارو | 01 |
| عدد | 111،111،50 | انواع مکمل دارویی و غذایی انسان به شکل کپسول | 0011/10/15 | تهران | زیست تخمیر | 51 |
| عدد | 111،111،111،5 | انواع مکمل دارویی و غذایی انسان به شکل کپسول | 0011/00/10 | تهران | زیست تخمیر | 50 |
| عدد | 111،111،111،5 | انواع مکمل دارویی و غذایی انسان به شکل کپسول | 0010/19/50 | تهران | داروسازی کیمیا فام | 55 |
| عدد | 111،111،91 | انواع مکمل دارویی و غذایی انسان به شکل کپسول | 0919/05/00 | تهران | داروسازی خوارزمی | 59 |
| عدد | 055،111 | انواع مکمل دارویی و غذایی انسان به شکل کپسول | 0910/10/10 | تهران | طوبی پایا | 50 |

| واحد سنجش | ظرفیت | نام محصول | تاريخ مجوز | استان | نام واحد | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| عدد | 111،111،5 | انواع مکمل دارویی و غذایی انسان به شکل کپسول | 0910/01/55 | تهران | بین المللی امید پارسینا دماوند | 55 |
| عدد | 111،111،01 | انواع مکمل دارویی و غذایی انسان به شکل کپسول | 0910/11/09 | تهران | راموفارمین | 50 |
| عدد | 111،011،50 | انواع مکمل دارویی و غذایی انسان به شکل کپسول | 0011/05/19 | تهران | شرکت دارویی و بهداشتی لقمان | 50 |
| عدد | 111،511،5 | انواع مکمل دارویی و غذایی انسان به شکل کپسول | 0011/01/05 | تهران | صنعتی دکتر غلامعلی عبیدی | 50 |
| عدد | 111،011،050 | انواع مکمل دارویی و غذایی انسان به شکل کپسول | 0919/05/09 | مرکزی | داروسازی سونا طب پارسه | 51 |
| عدد | 111،111،011 | انواع مکمل دارویی و غذایی انسان به شکل کپسول | 0910/05/50 | همدان | هگمتان داروی غرب | 91 |
| عدد | 111،111،50 | انواع مکمل دارویی و غذایی انسان به شکل کپسول | 0910/10/15 | مرکزی | دارو گستر مایسا | 90 |
| عدد | 111،111،9 | انواع مکمل دارویی و غذایی انسان به شکل کپسول | 0910/01/50 | مرکزی | نوشا فارمد ایرانیان | 95 |
| عدد | 111،011،00 | انواع مکمل دارویی و غذایی انسان به شکل کپسول | 0910/00/01 | مرکزی | سلامت گستر آرتیمان | 99 |
| عدد | 111،111،91 | انواع مکمل دارویی و غذایی انسان به شکل کپسول | 0011/00/09 | مرکزی | باریج اسانس | 90 |
| عدد | 111،111،05 | انواع مکمل دارویی و غذایی انسان به شکل کپسول | 0011/15/09 | لرستان | دارو سازی اکسیر | 95 |
| عدد | 111،111،91 | انواع مکمل دارویی و غذایی انسان به شکل کپسول | 0011/05/00 | کرمان | دارو سازی رفسنجان دارو | 90 |
| عدد | 111،111،0 | انواع مکمل دارویی و غذایی انسان به شکل کپسول | 0011/15/10 | مرکزی | مهبان دارو | 90 |
| عدد | 011،111 | انواع مکمل دارویی و غذایی انسان به شکل کپسول | 0011/15/01 | لرستان | دانا کاسیان لرستان | 90 |
| عدد | 111،111،01 | انواع مکمل دارویی و غذایی انسان به شکل کپسول | 0910/19/15 | مرکزی | سلامت سازان پارمیس | 91 |
| عدد | 01،111 | انواع مکمل دارویی و غذایی انسان به شکل کپسول | 0910/11/55 | مرکزی | صنایع غذایی برکه سبز ماد آسیا | 01 |
| عدد | 111،111،05 | انواع مکمل دارویی و غذایی انسان به شکل کپسول | 0010/19/11 | مرکزی | زاویه دارویی طب آریانا | 00 |
| عدد | 511،111 | انواع مکمل دارویی و غذایی انسان به شکل کپسول | 0011/15/10 | همدان | تعاونی تولیدی فاران شیمی | 05 |
| عدد | 111،111،0 | انواع مکمل دارویی و غذایی انسان به شکل کپسول | 0910/10/05 | البرز | لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا | 09 |
| عدد | 111،111،01 | انواع مکمل دارویی و غذایی انسان به شکل کپسول | 0910/10/51 | منطقه ویژه اقتصادی | پارسیان کر پروتئین | 00 |
| عدد | 111،011،50 | انواع مکمل دارویی و غذایی انسان به شکل کپسول | 11-11-1111 | منطقه ویژه اقتصادی | فروغ سلامت مهرگان | 05 |
| عدد | 111،111،01 | انواع مکمل دارویی و غذایی انسان به شکل کپسول | 0911/10/11 | البرز | فن آوری زیستی طبیعت گرا | 00 |
| عدد | 111،111،05 | انواع مکمل دارویی و غذایی انسان به شکل کپسول | 0011/15/50 | البرز | گیاهان سبز زندگی | 00 |
| عدد | 111،111،511 | انواع مکمل دارویی و غذایی انسان به شکل کپسول | 0011/15/50 | گلستان | داروسازی گیاه اسانس | 00 |
| عدد | 111،111،5 | انواع مکمل دارویی و غذایی انسان به شکل کپسول | 0011/01/01 | البرز | داروسازی سپیداج | 01 |

| واحد سنجش | ظرفیت | نام محصول | تاريخ مجوز | استان | نام واحد | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| عدد | 111،111،05 | انواع مکمل دارویی و غذایی انسان به شکل کپسول | 0911/10/15 | البرز | بهار پایا | 51 |
| عدد | 111،111،51 | انواع مکمل دارویی و غذایی انسان به شکل کپسول | 0011/00/10 | قم | دارو سلامت فارمد | 50 |
| عدد | 111،111،0 | انواع مکمل دارویی و غذایی انسان به شکل کپسول | 0011/01/51 | البرز | آرین سلامت سینا | 55 |
| عدد | 111،111،51 | انواع مکمل دارویی و غذایی انسان به شکل کپسول | 0911/10/05 | قزوین | داروسازی پارس حیان | 59 |
| عدد | 111،111،51 | انواع مکمل دارویی و غذایی انسان به شکل کپسول | 0010/10/50 | البرز | تولید مواد دارویی درسا دارو | 50 |
| عدد | 011،111 | انواع مکمل دارویی و غذایی انسان به شکل کپسول | 0911/10/05 | قزوین | البرز دارو | 55 |
| عدد | 111،515،050،0 | جمع کل |  |  |  |  |

| واحد سنجش | ظرفیت | نام محصول | تاريخ مجوز | استان | نام واحد | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| عدد | 111،111،11 | انواع مکمل دارویي و غذایي انسان به شکل قرص | 1399/15/25 | اصفهان | امید مکمل سلامت | 0 |
| عدد | 111،111،21 | انواع مکمل دارویي و غذایي انسان به شکل قرص | 1398/1x/11 | کرمانشاه | باختر بیوشیمي | 5 |
| عدد | 111،111،11 | انواع مکمل دارویي و غذایي انسان به شکل قرص | 139x/1x/15 | اصفهان | عرشیا مکمل آریا | 9 |
| عدد | 111،111،18 | انواع مکمل دارویي و غذایي انسان به شکل قرص | 1397/11/23 | اصفهان | داروسازي ریحانه اصفهان | 0 |
| عدد | 111،111،851 | انواع مکمل دارویي و غذایي انسان به شکل قرص | 1411/11/11 | آذربایجان شرقي | پارس آیلین مهر | 5 |
| عدد | 49x،111،111 | انواع مکمل دارویي و غذایي انسان به شکل قرص | 1399/19/15 | آذربایجان شرقي | داروسازي زهراوي | 0 |
| عدد | 111،111،51 | انواع مکمل دارویي و غذایي انسان به شکل قرص | 139x/17/23 | اصفهان | داروسازي امین | 0 |
| عدد | 111،111،151 | انواع مکمل دارویي و غذایي انسان به شکل قرص | 1399/19/25 | اصفهان | گل دارو | 0 |
| عدد | 111،111،351 | انواع مکمل دارویي و غذایي انسان به شکل قرص | 1411/12/12 | خراسان رضوي | داروسازي کیمیاگر توس | 1 |
| عدد | 111،111،21 | انواع مکمل دارویي و غذایي انسان به شکل قرص | 1411/1x/12 | خراسان رضوي | تعاوني قندهاي رژیمي پرارین پارس | 01 |
| عدد | 1،xx1،111 | انواع مکمل دارویي و غذایي انسان به شکل قرص | 1398/18/18 | خراسان رضوي | کشت و صنعت تقدیس هرب | 00 |
| عدد | 111،111،111،1 | انواع مکمل دارویي و غذایي انسان به شکل قرص | 1398/18/14 | سمنان | داروسازي ثنا مد | 05 |
| عدد | 24،111 | انواع مکمل دارویي و غذایي انسان به شکل قرص | 1397/11/11 | خراسان رضوي | نوشداروي توسن سلامت | 09 |

ظرفیت 55 واحدهاي فعال در زمینه تولید انواع مکمل دارویي و غذایي انسان به شکل قرص با کد تعرفه 2423414331 با ظرفیت کل 511،8 میلیون عدد به شرح جدول ذیل ميباشد. جدول :5 واحدهاي تولیدي فعال انواع مکمل دارویي و غذایي انسان به شکل قرص

| واحد سنجش | ظرفیت | نام محصول | تاريخ مجوز | استان | نام واحد | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| عدد | 211،111 | انواع مکمل دارویي و غذایي انسان به شکل قرص | 1411/13/31 | فارس | خدماتي تاسیساتي جهان سبز مهر | 00 |
| عدد | 111،111،11 | انواع مکمل دارویي و غذایي انسان به شکل قرص | 1398/11/1x | چهارمحال و بختیاري | داروسازي ساپونین ایران | 05 |
| عدد | 111،385،1 | انواع مکمل دارویي و غذایي انسان به شکل قرص | 1394/13/18 | تهران | دنیاي بهداشت | 00 |
| عدد | 111،111،251 | انواع مکمل دارویي و غذایي انسان به شکل قرص | 1411/11/15 | تهران | لابراتوارهاي شهر دارو | 00 |
| عدد | 111،111،111،2 | انواع مکمل دارویي و غذایي انسان به شکل قرص | 1411/13/21 | تهران | داروسازي کیمیا فام | 00 |
| عدد | 111،111،151 | انواع مکمل دارویي و غذایي انسان به شکل قرص | 1393/12/17 | تهران | داروسازي خوارزمي | 01 |
| عدد | 111،111،2 | انواع مکمل دارویي و غذایي انسان به شکل قرص | 1398/11/25 | تهران | بین المللي امید پارسینا دماوند | 51 |
| عدد | 111،111،21 | انواع مکمل دارویي و غذایي انسان به شکل قرص | 1397/19/13 | تهران | راموفارمین | 50 |
| عدد | x1،111،111 | انواع مکمل دارویي و غذایي انسان به شکل قرص | 1411/12/13 | تهران | شرکت دارویي و بهداشتي لقمان | 55 |
| عدد | 111،511،4 | انواع مکمل دارویي و غذایي انسان به شکل قرص | 1411/11/12 | تهران | صنعتي دکتر غلامعلي عبیدي | 59 |
| عدد | 111،111،91 | انواع مکمل دارویي و غذایي انسان به شکل قرص | 1397/11/23 | تهران | کیمیا مکمل آراد | 50 |
| عدد | 111،281،71 | انواع مکمل دارویي و غذایي انسان به شکل قرص | 1393/12/13 | مرکزي | داروسازي سونا طب پارسه | 55 |
| عدد | 111،111،311 | انواع مکمل دارویي و غذایي انسان به شکل قرص | 1394/12/27 | همدان | هگمتان داروي غرب | 50 |
| عدد | 111،111،3 | انواع مکمل دارویي و غذایي انسان به شکل قرص | 139x/11/27 | مرکزي | نوشا فارمد ایرانیان | 50 |
| عدد | 111،111،72 | انواع مکمل دارویي و غذایي انسان به شکل قرص | 1411/11/13 | مرکزي | باریج اسانس | 50 |
| عدد | x1،111،111 | انواع مکمل دارویي و غذایي انسان به شکل قرص | 1411/12/13 | لرستان | دارو سازي اکسیر | 51 |
| عدد | 111،111،48 | انواع مکمل دارویي و غذایي انسان به شکل قرص | 1411/12/12 | مرکزي | صنایع غذایي ماستر فوده | 91 |
| عدد | 111،111،3 | انواع مکمل دارویي و غذایي انسان به شکل قرص | 1411/12/18 | مرکزي | مهبان دارو | 90 |
| عدد | 111،511،7 | انواع مکمل دارویي و غذایي انسان به شکل قرص | 1411/17/12 | یزد | مجتمع داروسازي دي میبد | 95 |
| عدد | 11،111 | انواع مکمل دارویي و غذایي انسان به شکل قرص | 1411/15/11 | لرستان | دانا کاسیان لرستان | 99 |
| عدد | 111،111،41 | انواع مکمل دارویي و غذایي انسان به شکل قرص | 1398/13/12 | مرکزي | سلامت سازان پارمیس | 90 |
| عدد | 41،111 | انواع مکمل دارویي و غذایي انسان به شکل قرص | 139x/19/22 | مرکزي | صنایع غذایي برکه سبز ماد آسیا | 95 |
| عدد | 111،111،115 | انواع مکمل دارویي و غذایي انسان به شکل قرص | 1411/13/19 | مرکزي | زاویه دارویي طب آریانا | 90 |
| عدد | 111،111،111،1 | انواع مکمل دارویي و غذایي انسان به شکل قرص | 1411/15/14 | همدان | تعاوني تولیدي فاران شیمي | 90 |
| عدد | 111،111،9 | انواع مکمل دارویي و غذایي انسان به شکل قرص | 1394/14/15 | البرز | لابراتوار داروسازي و بهداشتي شفا | 90 |

| واحد سنجش | ظرفیت | نام محصول | تاريخ مجوز | استان | نام واحد | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| عدد | 111،111،311 | انواع مکمل دارویي و غذایي انسان به شکل قرص | 1397/1x/25 | البرز | تولیدي و بازرگاني اوج بلند سیمرغ | 91 |
| عدد | 111،111،11 | انواع مکمل دارویي و غذایي انسان به شکل قرص | 139x/17/29 | منطقه ویژه اقتصادي | پارسیان کر پروتئین | 01 |
| عدد | 111،111،31 | انواع مکمل دارویي و غذایي انسان به شکل قرص | 1411/12/2x | البرز | گیاهان سبز زندگي | 00 |
| عدد | 111،111،211 | انواع مکمل دارویي و غذایي انسان به شکل قرص | 1411/12/2x | گلستان | داروسازي گیاه اسانس | 05 |
| عدد | 51،111 | انواع مکمل دارویي و غذایي انسان به شکل قرص | 1393/11/11 | قم | دارو درمان سلفچگان | 09 |
| عدد | 111،111،2 | انواع مکمل دارویي و غذایي انسان به شکل قرص | 1411/11/19 | البرز | داروسازي سپیداج | 00 |
| عدد | 111،211،8 | انواع مکمل دارویي و غذایي انسان به شکل قرص | 1399/11/14 | قزوین | اهدا دارو | 05 |
| عدد | 111،111،211 | انواع مکمل دارویي و غذایي انسان به شکل قرص | 1411/18/22 | البرز | داروسازي اکتوورکو | 00 |
| عدد | 111،111،81 | انواع مکمل دارویي و غذایي انسان به شکل قرص | 1411/12/11 | البرز | فن آوریهاي نوین دارویي آتیه | 47 |
| عدد | 111،111،15 | انواع مکمل دارویي و غذایي انسان به شکل قرص | 1399/18/15 | البرز | بهار پایا | 48 |
| عدد | 111،111،211 | انواع مکمل دارویي و غذایي انسان به شکل قرص | 1411/11/14 | قم | دارو سلامت فارمد | 49 |
| عدد | 111،111،7 | انواع مکمل دارویي و غذایي انسان به شکل قرص | 1411/11/21 | البرز | آرین سلامت سینا | 51 |
| عدد | 111،111،51 | انواع مکمل دارویي و غذایي انسان به شکل قرص | 1399/1x/12 | قزوین | داروسازي پارس حیان | 51 |
| عدد | 111،111،111 | انواع مکمل دارویي و غذایي انسان به شکل قرص | 1411/11/24 | البرز | تولید مواد دارویي درسا دارو | 52 |
| عدد | 111،111،3 | انواع مکمل دارویي و غذایي انسان به شکل قرص | 1399/18/12 | قزوین | البرز دارو | 53 |
|  | 8818088,78888 | جمع کل |  |  |  |  |

ظرفیت 45 واحدهاي فعال در زمینه تولید انواع دارو با منشا گیاهي به شکل کپسول با کد تعرفه 2423413813 با ظرفیت کل 333،1 میلیون عدد به شرح جدول ذیل ميباشد.

جدول :x واحدهاي تولیدي فعال انواع دارو با منشا گیاهي به شکل کپسول

| واحد سنجش | ظرفیت | نام محصول | تاريخ مجوز | استان | نام واحد | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| عدد | 311،111 | انواع دارو با منشا گیاهي به شکل کپسول | 139x/15/22 | اصفهان | اکسیر گستر اسپادانا | 0 |
| عدد | 111،111،5 | انواع دارو با منشا گیاهي به شکل کپسول | 1399/11/29 | اصفهان | داروسازي آرایشي بهداشتي و شوینده ریحان نقش جهان | 5 |
| عدد | 1x،111،111 | انواع دارو با منشا گیاهي به شکل کپسول | 1397/11/23 | اصفهان | داروسازي ریحانه اصفهان | 9 |
| عدد | 111،111،111 | انواع دارو با منشا گیاهي به شکل کپسول | 139x/17/23 | اصفهان | داروسازي امین | 0 |
| عدد | 111،111،25 | انواع دارو با منشا گیاهي به شکل کپسول | 1399/19/25 | اصفهان | گل دارو | 5 |
| عدد | 111،111،5 | انواع دارو با منشا گیاهي به شکل کپسول | 1411/18/23 | آذربایجان شرقي | داروسازي دانا | 0 |
| عدد | 111،111،51 | انواع دارو با منشا گیاهي به شکل کپسول | 1399/1x/17 | اصفهان | شرکت داروسازي سینا فرآور اسپادانا | 0 |
| عدد | x،111،111 | انواع دارو با منشا گیاهي به شکل کپسول | 1411/12/12 | خراسان رضوي | داروسازي کیمیاگر توس | 0 |
| عدد | 111،111،41 | انواع دارو با منشا گیاهي به شکل کپسول | 1411/1x/12 | خراسان رضوي | تعاوني قندهاي رژیمي پرارین پارس | 1 |
| عدد | 111،111،111 | انواع دارو با منشا گیاهي به شکل کپسول | 1392/17/11 | خراسان رضوي | داروسازي کیمیاگر توس | 01 |
| عدد | 111،111 | انواع دارو با منشا گیاهي به شکل کپسول | 1411/13/11 | فارس | اهورا دارو | 00 |
| عدد | 111،111،21 | انواع دارو با منشا گیاهي به شکل کپسول | 1399/11/11 | خراسان رضوي | مزد یسنا سام نوش دارو | 05 |
| عدد | 111،111،2 | انواع دارو با منشا گیاهي به شکل کپسول | 1411/19/28 | فارس | فرآوردههاي زیستي پردیس رشد مهرگان | 09 |
| عدد | 3،111 | انواع دارو با منشا گیاهي به شکل کپسول | 1411/12/24 | خراسان رضوي | یوتاب طب پارس | 00 |
| عدد | 111،511،8 | انواع دارو با منشا گیاهي به شکل کپسول | 1399/11/17 | خراسان رضوي | سیمرغ داروي عطار | 05 |
| عدد | 111،111،11 | انواع دارو با منشا گیاهي به شکل کپسول | 1398/18/11 | تهران | ایران داروك | 00 |
| عدد | 111،111،21 | انواع دارو با منشا گیاهي به شکل کپسول | 1411/11/15 | تهران | لابراتوارهاي شهر دارو | 00 |
| عدد | x،111،111 | انواع دارو با منشا گیاهي به شکل کپسول | 1393/12/17 | تهران | داروسازي خوارزمي | 00 |
| عدد | 111،111،42 | انواع دارو با منشا گیاهي به شکل کپسول | 1398/13/18 | تهران | دارو مکمل آرین | 01 |
| عدد | 111،111،2 | انواع دارو با منشا گیاهي به شکل کپسول | 1398/11/25 | تهران | بین المللي امید پارسینا دماوند | 51 |
| عدد | 111،111،1 | انواع دارو با منشا گیاهي به شکل کپسول | 1411/11/12 | تهران | صنعتي دکتر غلامعلي عبیدي | 50 |
| عدد | 28،5x1،111 | انواع دارو با منشا گیاهي به شکل کپسول | 1399/11/29 | تهران | زیست اروند فارمد | 55 |
| عدد | 111،521،47 | انواع دارو با منشا گیاهي به شکل کپسول | 1393/12/13 | مرکزي | داروسازي سونا طب پارسه | 59 |
| عدد | 111،111،111 | انواع دارو با منشا گیاهي به شکل کپسول | 1394/12/27 | همدان | هگمتان داروي غرب | 50 |

| واحد سنجش | ظرفیت | نام محصول | تاريخ مجوز | استان | نام واحد | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| عدد | 111،511،1 | انواع دارو با منشا گیاهي به شکل کپسول | 139x/11/27 | مرکزي | نوشا فارمد ایرانیان | 55 |
| عدد | 111،411،18 | انواع دارو با منشا گیاهي به شکل کپسول | 1398/11/19 | مرکزي | سلامت گستر آرتیمان | 50 |
| عدد | 111،931،5 | انواع دارو با منشا گیاهي به شکل کپسول | 1411/12/19 | کهگیلویه و بویر احمد | ارمغان سلامت زاگرس | 50 |
| عدد | 111،111،25 | انواع دارو با منشا گیاهي به شکل کپسول | 1411/11/13 | مرکزي | باریج اسانس | 50 |
| عدد | 11 | انواع دارو با منشا گیاهي به شکل کپسول | 1394/12/27 | کرمان | کرمان دوا | 51 |
| عدد | 111،111،18 | انواع دارو با منشا گیاهي به شکل کپسول | 1411/12/13 | لرستان | دارو سازي اکسیر | 91 |
| عدد | x7،111،111 | انواع دارو با منشا گیاهي به شکل کپسول | 1411/18/25 | یزد | داروسازي ومکملهاي غذایي -حیاتي کارن | 90 |
| عدد | 111،111،118 | انواع دارو با منشا گیاهي به شکل کپسول | 1397/18/14 | لرستان | گیاه دارو ماداکتو | 95 |
| عدد | 111،111،31 | انواع دارو با منشا گیاهي به شکل کپسول | 1411/12/17 | کرمان | دارو سازي رفسنجان دارو | 99 |
| عدد | 111،511،52 | انواع دارو با منشا گیاهي به شکل کپسول | 1411/13/19 | مرکزي | زاویه دارویي طب آریانا | 90 |
| عدد | 111،111،4 | انواع دارو با منشا گیاهي به شکل کپسول | 1394/19/1x | قم | بو علي دارو قم | 95 |
| عدد | x1،111،111 | انواع دارو با منشا گیاهي به شکل کپسول | 1398/14/15 | البرز | دارو سازي آني درمان | 90 |
| عدد | x7،111 | انواع دارو با منشا گیاهي به شکل کپسول | 1411/12/2x | البرز | گیاهان سبز زندگي | 90 |
| عدد | 111،111،3 | انواع دارو با منشا گیاهي به شکل کپسول | 1411/12/2x | گلستان | داروسازي گیاه اسانس | 90 |
| عدد | 111،111،2 | انواع دارو با منشا گیاهي به شکل کپسول | 1411/11/19 | البرز | داروسازي سپیداج | 91 |
| عدد | 1x،511،111 | انواع دارو با منشا گیاهي به شکل کپسول | 1397/15/17 | البرز | مهداروي طوبي نظرآباد | 01 |
| عدد | 111،111،15 | انواع دارو با منشا گیاهي به شکل کپسول | 1399/18/15 | البرز | بهار پایا | 00 |
| عدد | 1x1،111،111 | انواع دارو با منشا گیاهي به شکل کپسول | 1411/11/14 | قم | دارو سلامت فارمد | 05 |
| عدد | x1،211،111 | انواع دارو با منشا گیاهي به شکل کپسول | 1411/11/21 | البرز | آرین سلامت سینا | 43 |
| عدد | 111،111،51 | انواع دارو با منشا گیاهي به شکل کپسول | 1399/1x/12 | قزوین | داروسازي پارس حیان | 44 |
| عدد | 111،111،1 | انواع دارو با منشا گیاهي به شکل کپسول | 1399/18/12 | قزوین | البرز دارو | 45 |
|  | 8833387878787 | جمع کل |  |  |  |  |

ظرفیت 42 واحدهاي فعال در زمینه تولید انواع دارو با منشا گیاهي به شکل قرص با کد تعرفه 2423413814 با ظرفیت کل 511،1 میلیون عدد به شرح جدول ذیل ميباشد.

جدول :7 واحدهاي تولیدي فعال انواع دارو با منشا گیاهي به شکل قرص

| واحد سنجش | ظرفیت | نام محصول | تاريخ مجوز | استان | نام واحد | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| عدد | 111،111،3 | انواع دارو با منشا گیاهي به شکل قرص | 1399/11/29 | اصفهان | داروسازي آرایشي بهداشتي و شوینده ریحان نقش جهان | 0 |
| عدد | 111،111،18 | انواع دارو با منشا گیاهي به شکل قرص | 1397/11/23 | اصفهان | داروسازي ریحانه اصفهان | 5 |
| عدد | 111،111،51 | انواع دارو با منشا گیاهي به شکل قرص | 139x/17/23 | اصفهان | داروسازي امین | 9 |
| عدد | 111،111،111 | انواع دارو با منشا گیاهي به شکل قرص | 1399/19/25 | اصفهان | گل دارو | 0 |
| عدد | 111،711،5 | انواع دارو با منشا گیاهي به شکل قرص | 1397/11/15 | آذربایجان شرقي | حکیم مومن تبریزي | 5 |
| عدد | 111،111،5 | انواع دارو با منشا گیاهي به شکل قرص | 1411/18/23 | آذربایجان شرقي | داروسازي دانا | 0 |
| عدد | 111،111،51 | انواع دارو با منشا گیاهي به شکل قرص | 1399/1x/17 | اصفهان | شرکت داروسازي سینا فرآور اسپادانا | 0 |
| عدد | 111،111،211 | انواع دارو با منشا گیاهي به شکل قرص | 1411/12/12 | خراسان رضوي | داروسازي کیمیاگر توس | 0 |
| عدد | 111،111،11 | انواع دارو با منشا گیاهي به شکل قرص | 1392/17/11 | خراسان رضوي | داروسازي کیمیاگر توس | 1 |
| عدد | 111،181،3 | انواع دارو با منشا گیاهي به شکل قرص | 1399/14/15 | خراسان رضوي | سامي ساز | 01 |
| عدد | 111،111 | انواع دارو با منشا گیاهي به شکل قرص | 1411/13/11 | فارس | اهورا دارو | 00 |
| عدد | 1،xx1،111 | انواع دارو با منشا گیاهي به شکل قرص | 1398/18/18 | خراسان رضوي | کشت و صنعت تقدیس هرب | 05 |
| عدد | 111،111،21 | انواع دارو با منشا گیاهي به شکل قرص | 1399/11/11 | خراسان رضوي | مزد یسنا سام نوش دارو | 09 |
| عدد | 3،111 | انواع دارو با منشا گیاهي به شکل قرص | 1411/12/24 | خراسان رضوي | یوتاب طب پارس | 00 |
| عدد | 111،111،12 | انواع دارو با منشا گیاهي به شکل قرص | 1399/11/17 | خراسان رضوي | سیمرغ داروي عطار | 05 |
| عدد | 111،181،18 | انواع دارو با منشا گیاهي به شکل قرص | 1398/18/11 | تهران | ایران داروك | 00 |
| عدد | 111،511،187 | انواع دارو با منشا گیاهي به شکل قرص | 1411/11/15 | تهران | لابراتوارهاي شهر دارو | 00 |
| عدد | 111،145،22 | انواع دارو با منشا گیاهي به شکل قرص | 1395/13/17 | تهران | داروسازي پور سینا | 00 |
| عدد | 111،111،51 | انواع دارو با منشا گیاهي به شکل قرص | 1393/12/17 | تهران | داروسازي خوارزمي | 01 |
| عدد | 111،111،2 | انواع دارو با منشا گیاهي به شکل قرص | 1398/11/25 | تهران | بین المللي امید پارسینا دماوند | 51 |
| عدد | 111،111،2 | انواع دارو با منشا گیاهي به شکل قرص | 1411/11/12 | تهران | صنعتي دکتر غلامعلي عبیدي | 50 |
| عدد | 5x1،111 | انواع دارو با منشا گیاهي به شکل قرص | 1399/11/29 | تهران | زیست اروند فارمد | 55 |
| عدد | 23،7x1،111 | انواع دارو با منشا گیاهي به شکل قرص | 1393/12/13 | مرکزي | داروسازي سونا طب پارسه | 59 |
| عدد | 111،111،211 | انواع دارو با منشا گیاهي به شکل قرص | 1394/12/27 | همدان | هگمتان داروي غرب | 50 |

| واحد سنجش | ظرفیت | نام محصول | تاريخ مجوز | استان | نام واحد | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| عدد | 111،511،1 | انواع دارو با منشا گیاهي به شکل قرص | 139x/11/27 | مرکزي | نوشا فارمد ایرانیان | 55 |
| عدد | 111،111،31 | انواع دارو با منشا گیاهي به شکل قرص | 1411/11/13 | مرکزي | باریج اسانس | 50 |
| عدد | 111،111،31 | انواع دارو با منشا گیاهي به شکل قرص | 1411/12/13 | لرستان | دارو سازي اکسیر | 50 |
| عدد | 1x7،111،111 | انواع دارو با منشا گیاهي به شکل قرص | 1411/18/25 | یزد | داروسازي ومکملهاي غذایي -حیاتي کارن | 50 |
| عدد | 111،111،8 | انواع دارو با منشا گیاهي به شکل قرص | 1411/17/12 | یزد | مجتمع داروسازي دي میبد | 51 |
| عدد | 19،x11،111 | انواع دارو با منشا گیاهي به شکل قرص | 1397/13/13 | مازندران | بهداشتي دارویي بلوط بهداشت خزر | 91 |
| عدد | 111،511،73 | انواع دارو با منشا گیاهي به شکل قرص | 1411/13/19 | مرکزي | زاویه دارویي طب آریانا | 90 |
| عدد | 511،111 | انواع دارو با منشا گیاهي به شکل قرص | 1398/14/15 | البرز | دارو سازي آني درمان | 95 |
| عدد | 111،111 | انواع دارو با منشا گیاهي به شکل قرص | 1411/12/2x | البرز | گیاهان سبز زندگي | 99 |
| عدد | 111،111،1 | انواع دارو با منشا گیاهي به شکل قرص | 1411/12/2x | گلستان | داروسازي گیاه اسانس | 90 |
| عدد | 111،211،8 | انواع دارو با منشا گیاهي به شکل قرص | 1399/11/14 | قزوین | اهدا دارو | 95 |
| عدد | 111،111،1 | انواع دارو با منشا گیاهي به شکل قرص | 1399/18/27 | قزوین | فم دارو تکین | 90 |
| عدد | 211،111 | انواع دارو با منشا گیاهي به شکل قرص | 11-11-1111 | منطقه ویژه اقتصادي | آواي لیان داروي پارس | 90 |
| عدد | 111،111،15 | انواع دارو با منشا گیاهي به شکل قرص | 1399/18/15 | البرز | بهار پایا | 90 |
| عدد | 111،111،131 | انواع دارو با منشا گیاهي به شکل قرص | 1411/11/14 | قم | دارو سلامت فارمد | 91 |
| عدد | 111،111،15 | انواع دارو با منشا گیاهي به شکل قرص | 1411/11/21 | البرز | آرین سلامت سینا | 01 |
| عدد | 111،111،51 | انواع دارو با منشا گیاهي به شکل قرص | 1399/1x/12 | قزوین | داروسازي پارس حیان | 41 |
| عدد | 111،111،1 | انواع دارو با منشا گیاهي به شکل قرص | 1399/18/12 | قزوین | البرز دارو | 42 |
|  | 88,3083888777 | جمع کل |  |  |  |  |

# ب- واحدهاي در حال احداث

| کمتر از 17 پیشرفت | 07-17 پیشرفت | 87-07 پیشرفت | بالای 87 درصد پیشرفت | نام محصول | کد تعرفه |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0،100 | 0 | 95 | 000 | انواع دارو با منشا گیاهی به شکل قرص | 5059009010 |
| 0،019 | 09 | 05 | 019 | انواع مکمل دارویی و غذایی انسان به شکل قرص | 5059000990 |
| 050 | 0 | 05 | 501 | انواع دارو با منشا گیاهی به شکل کپسول | 5059009009 |
| 0،105 | 50 | 5 | 505 | انواع مکمل دارویی و غذایی انسان به شکل کپسول | 5059000995 |

بر اساس آمار اطلاعات واحدهاي فعال اداره صمت، استخراج شده از سایت بهین یاب واحدهاي در حال احداث با ظرفیت 523،x میلیون عدد به شرح ذیل است. جدول :8 واحدهاي تولیدي در حال احداث

# پ- آمارنامه مکملهاي غذايي

درخصوص بازار مکملها مرجع آماري دقیقي وجود ندارد و به نحوي که در منابع رسمي نیز اعلام شده است بخشي از این محصولات از طریق قاچاق در بازار تامین ميشوند. قیمتهاي فروش این محصولات به شرکتهاي پخش و داروخانههاي نیز کاملا کنترل شده نیست. تنها مرجع موجود آمارنامه مکملهاي رژیمي منتشر شده توسط سندیکاي تولیدکنندگان مکملهاي رژیمي غذایي است که مبناي محاسبات در این گزارش قرار گرفته است. براساس اطلاعات آمارنامه مذکور براي مکملهاي غذایي که در طرح حاضر برنامه تولید آن وجود دارد 8x تولید کننده مختلف وجود دارند که فرم قرص و کپسول این محصولات و یا محصولات جایگزین با ترکیبات اندکي متفاوت را از سال 1397 تا سال 1399 وارد بازار کردهاند. البته ذکر این نکته حائز اهمیت است که این شرکتها تمامي این سبد دارویي را تولید نميکنند و هر کدام بخشي از این اقلام را وارد بازار ميکنند. با نگاهي کلي به بازار کلیه مکملهاي در فرم قرص و کپسول اطلاعات زیر حاصل ميشود:

جدول -9 وضعیت فروش عددي انواع مکمل قرص و کپسول تولیدي و وارداتي در کشور بر حسب میلیون عدد

| 8333 | 8338 | 8330 | 8330 | 833, | 8331 | 8333 | سال |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5،091 | 0،900 | 0،150 | 509 | 000 | 500 | 599 | کپسول |
| 5،110 | 5،500 | 0،010 | 0،000 | 0،511 | 5،100 | 5،515 | قرص |
| ,8730 | 380,8 | ,83,, | ,8710 | ,8713 | ,80,, | ,88,3 | جمع کل |

مأخذ: آمارنامه مکملهای رژيمی و غذايی ايران

جدول -11 وضعیت فروش ریالي انواع مکمل قرص و کپسول تولیدي و وارداتي در کشور بر حسب میلیون ریال

| 8333 | 8338 | 8330 | 8330 | 833, | 8331 | 8333 | سال |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 105،091،50 | 000،910،0 | 199،010،9 | 091،005،0 | 511،100،0 | 500،150،0 | 150،511 | کپسول |
| 001،100،50 | 509،910،0 | 550،050،0 | 155،050،0 | 100،000،0 | 050،500،0 | 000،995،0 | قرص |
| 138,1,870, | 8080838170 | 8883,8,07 | 380,38080 | ,81,,8301 | ,80,,8030 | ,8,07808, | جمع کل |

مأخذ: آمارنامه مکملهای رژيمی و غذايی ايران

ده واحد برتر توليد کننده انواع قرص و کپسول مکمل در کشور:

براساس آخرین آمارنامه مکملهاي تولیدي منتشر شده از سندیکاي تولیدکنندگان مکملهاي رژیمي غذایي ایران مربوط به سال 1399 برترین واحدهاي تولید کننده قرص و کپسول مکمل براساس فروش عددي برابر با جدول زیر هستند:

جدول -11 ده واحد با بیشترین مقدار تولید بستههاي دارویي در فرم قرص و کپسول در سال 1399

| درصد سهم از کل | حجم فروش | نام کارخانه تولیدی |
| --- | --- | --- |
| %00.05 | 001،501،000 | دانا |
| %5.51 | 001،011،500 | نیک اختر آريا |
| %5.10 | 901،000،559 | حکیمان طب کار |
| %9.10 | 011،101،010 | الحاوی |
| %9.05 | 551،509،015 | ايران دارو |
| %9.00 | 101،501،000 | زهراوی |
| %9.00 | 001،005،000 | امین |
| %9.50 | 151،011،000 | داروپخش |
| %9.19 | 150،010،055 | امید پارسینا دماوند |
| %9.11 | 015،011،051 | دارو سلامت فارمد |
| %01.10 | 910،110،505،5 | ساير واحدها |
| %877 | ,8730881880,7 | جمع کل |

مأخذ: آمارنامه مکملهای رژيمی و غذايی ايران

تصویر -1 میزان تولید عددي ده واحد برتر در سال 1399

اعداد و ارقام جدول و نمودار فوق بیانگر آن است که ده واحد دارویي با عرضه 522،2 میلیون عدد مکمل در فرم قرص و کپسول در سال 1399 درحدود %51.17 درصد از سهم بازار مکملهاي قرص و کپسول کشور را به خود اختصاص دادهاند.

وضعیت تولید گروههاي دارویي موضوع طرح بر اساس آمارنامههاي منتشر شده سالهاي 1391 الي 1411 به شرح ذیل است )منابع مورد استفاده به پیوست ارائه گردیده شده است.(

جدول -12 تولید داروهاي طرح از سال 1391 تا 1411

| 8177 | 8333 | 8338 | 8330 | 8330 | 833, | 8331 | 8333 | 833, | 8338 | 8337 | شرح | کاربرد |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0،910 | 5،090 | 9،015 | 9،105 | 0،015 | 5،119 | 5،000 | 5،000 | 5،910 | 5،009 | 0،001 | عددی- میلیون عدد | کل مکملهای دارویی و غذایی |
| 000،010 | 50،055 | 59،901 | 05،919 | 5،500 | 9،950 | 9،105 | 9،501 | 5،105 | 0،100 | 090 | ریالی- میلیارد ریال |  |
| 511 | 051 | 005 | 515 | 010 | 900 | 051 | 059 | 910 | 950 | 990 | عددی- میلیون عدد | Joints & Bone |
| 5،100 | 5،100 | 9،990 | 5،959 | 011 | 510 | 550 | 005 | 519 | 050 | 005 | ریالی- میلیارد ریال |  |
| %0 | %00 | %01 | %51 | %01 | %01 | %00 | %05 | %09 | %05 | %00 | نسبت عددی به کل |  |
| 00.0 | 50.0 | 00.0 | 0.0 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 09.0 | 0.0 | 0.5 | 9.0 | عددی- میلیون عدد | & Brain Memory |
| 500.5 | 010.0 | 00.1 | 00.1 | 95.0 | 50.0 | 90.5 | 90.5 | 05.1 | 5.0 | 5.0 | ریالی- میلیارد ریال |  |
| %1.55 | %0.00 | %1.90 | %1.50 | %1.01 | %1.91 | %1.90 | %1.05 | %1.90 | %1.50 | %1.00 | نسبت عددی به کل |  |
| 59 | 00 | 50 | 55 | 09 | 00 | 05 | 00 | 05 | 01 | 0 | عددی- میلیون عدد | Digestive System |
| 0،590 | 000 | 055 | 511 | 00 | 05 | 90 | 00 | 50 | 05 | 0 | ریالی- میلیارد ریال |  |
| %1.90 | %1.01 | %1.50 | %1.00 | %1.90 | %1.05 | %1.50 | %1.09 | %1.55 | %1.01 | %1.01 | نسبت عددی به کل |  |
| 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | عددی- میلیون عدد | Menopause |
| 009 | 555 | 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ریالی- میلیارد ریال |  |
| %1.51 | %1.00 | %1.01 | %1.11 | %1.11 | %1.11 | %1.11 | %1.11 | %1.11 | %1.11 | %1.11 | نسبت عددی به کل |  |
| 51 | 51 | 01 | 0 | 01 | 0 | 0 | 01 | 0 | 5 | 0 | عددی- میلیون عدد | Men's Power |
| 001 | 009 | 00 | 00 | 50 | 01 | 51 | 91 | 00 | 01 | 0 | ریالی- میلیارد ریال |  |
| %1.50 | %1.50 | %1.50 | %1.50 | %1.55 | %1.51 | %1.50 | %1.90 | %1.50 | %1.50 | %1.51 | نسبت عددی به کل |  |

# ت- روند واردات

در خصوص مکملهاي وارداتي غیر از آمارنامه منتشر شده مربوط به سال 139x توسط سندیکاي تولیدکنندگان مکملهاي رژیمي تغذیهاي اطلاعات دیگري وجود ندارد. طبق این آمارنامه در سال 139x فروش عددي مکملهاي وارداتي در شکل قرص و کپسول برابر با 925.45 میلیون عدد و فروش ریالي این مکملها 843،134،9 میلیون ریال بوده است.

ده واحد برتر وارد کننده انواع قرص و کپسول مکمل در کشور:

براساس آمارنامه مکملهاي وارداتي مربوط به سال 139x برترین واحدهاي واردکننده قرص و کپسول مکمل براساس فروش عددي برابر با جدول زیر هستند:

جدول -13 ده واحد با بیشترین مقدار واردات عددي مکملها در فرم قرص و کپسول در سال 139x

| درصد سهم از کل | حجم فروش | نام کارخانه تولیدی |
| --- | --- | --- |
| %55.00 | 000،100،599 | حکیمان طب |
| %00.50 | 100،100،000 | پورا طب |
| %0.05 | 501،100،05 | سمر طب درمان |
| %0.15 | 100،990،00 | دارو درمان سپهر |
| %0.50 | 001،000،01 | ويتابیوتیکس تهران |
| %0.00 | 911،011،90 | کاراوان طب آسیا |
| %9.00 | 101،505،95 | علم فارمد گستر |
| %9.01 | 001،591،90 | پرشیا ارس خاورمیانه |
| %9.50 | 010،995،91 | اکتوورکو |
| %9.00 | 510،000،51 | آرمان فارمد |
| %00.00 | 990،905،000 | ساير واحدها |
| %011.11 | 001،051،155 | جمع کل |

مأخذ: آمارنامه مکملهای وارداتی ايران

تصویر -2 میزان واردات عددي مکمل ده واحد برتر در سال 139x

اعداد و ارقام جدول و نمودار فوق بیانگر آن است که ده واحد دارویي با عرضه 7x4 میلیون عدد قرص و کپسول در سال 139x درحدود 82.5 درصد از سهم بازار کل مکملهاي کشور را به خود اختصاص دادهاند.

میزان واردات بر حسب گروههاي عملکردي موضوع طرح نیز به شرح ذیل ميباشد.

جدول -14 واردات مکملها در سال 139x بر اساس گروه عملکردي

| نسبت فروش ريالی به کل فروش ريالی | نسبت فروش عددی به کل فروش عددی | ارزش فروش- میلیارد ريال | تعداد واردات- میلیون عدد | شرح | واردات سال 8330 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| %011 | %011 | 38108 | 159 | TOTAL |  |
| %0 | %00 | 091 | 015 | Joints & Bone |  |
| %5 | %5 | 000 | 55 | Memory & Brain |  |
| %00 | %55 | 0،000 | 595 | System Digestive |  |
| %0 | %0 | 50 | 0 | Menopause |  |
| %9 | %5 | 905 | 51 | Power Men's |  |

همچنین روند واردات طي سالهاي 1391 الي 1411 مطابق آمار رسمي گمرك جمهوري اسلامي ایران با کد تعرفه 211x9181 به شرح جدول ذیل ميباشد.

جدول :15 روند واردات

| 8177 | 8333 | 8338 | 8330 | 8330 | 833, | 8331 | 8333 | 833, | 8338 | 8337 | شرح |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0،151 | 0،095 | 9،109 | 0،501 | 0،001 | 5،005 | 5،005 | 5،509 | 0،109 | 0،109 | 0،009 | تن |
| 90 | 05 | 05 | 000 | 000 | 001 | 090 | 00 | 50 | 01 | 011 | میلیون دلار |
| 0،519 | 0،009 | 01،511 | 0،000 | ,8370 | 0،000 | 0،110 | 5،100 | 501 | 0،950 | 0،109 | ریالی- میلیارد ریال |

که اگر فروش ریالي داروها مطابق آمارنامه مکمل را با اردات ریالي تطبیق دهیم مشاهده ميکنیم که نسبت 1.x بین این دو عدد

برقرار است که مازاد x1 درصدي ميتواند به خاطر سود پخش و تعرفههاي گمرکي باشد.

با نسبت x79،x تن به ازاء 115،4 میلیون عدد به عدد 7 گرم به ازاء هر عدد محصول دست ميیابیم بعبارتي به طور متوسط هر عدد محصل در حدد 7 گرم وزن دارد با اعمال این نسبت به سالهاي قبل به میزان واردات بصورت عددي دست پیدا ميکنیم و براساس گروههاي عملکردي از نسبت سهم هر یک از گروهها به کل فروش عددي مکملها در کشور و اعمال آن در کل واردات به میزان واردات هر گروه دست پیدا ميکنیم.

جدول :1x روند واردات بر اساس گروه عملکردي- میلیون عدد

| 8177 | 8333 | 8338 | 8330 | 8330 | 833, | 8331 | 8333 | 833, | 8338 | 8337 | شرح |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 051 | 515 | 090 | 055 | 159 | 091 | 050 | 900 | 055 | 509 | 090 | TOTAL |
| 00.11 | 55.11 | 00.15 | 01 | 015 | 01 | 00 | 91 | 00 | 09 | 01 | Joints & Bone |
| 9.55 | 0.00 | 01.50 | 05 | 55 | 00 | 01 | 1 | 0 | 00 | 05 | Memory & Brain |
| 90 | 50 | 010 | 000 | 595 | 009 | 519 | 10 | 90 | 000 | 050 | System Digestive |
| 0.10 | 0.05 | 9 | 5 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | Menopause |
| 9.00 | 0.99 | 1 | 00 | 51 | 00 | 00 | 0 | 9 | 05 | 09 | Power Men's |

# ث- پيشبيني عرضه

در خصوص عرضه بخش تولید داخل با استفاده از رگرسیون ساده در اکسل به پیشبیني عرضه با اتکا ه دادههاي سالهاي 1391 تا 1411 شده است.

جدول :17 بیني روند تولید داخل- میلیون عدد

| 818, | 8181 | 8183 | 818, | 8188 | 8187 | 8173 | 8178 | 8170 | 8170 | 817, | 8171 | 8173 | 817, | 8178 | کاربرد |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 90،901 | 95،555 | 91،050 | 50،001 | 50،159 | 55،150 | 59،011 | 50،959 | 01،050 | 00،511 | 05،050 | 09،050 | 00،110 | 01،050 | 0،550 | کل مکملهای |
| 0،501 | 0،591 | 0،010 | 0،055 | 0،009 | 0،100 | 0،195 | 110 | 150 | 100 | 001 | 000 | 015 | 009 | 050 | Joints & Bone |
| 09 | 00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 01 | 00 | 00 | 00 | 91 | 90 | 90 | 90 | 51 | & Brain Memory |
| 00 | 51 | 50 | 50 | 55 | 51 | 00 | 00 | 00 | 00 | 91 | 90 | 95 | 99 | 90 | Digestive System |
| 95 | 90 | 51 | 50 | 50 | 55 | 50 | 55 | 50 | 51 | 00 | 00 | 00 | 00 | 09 | Menopause |
| 00 | 05 | 09 | 05 | 01 | 90 | 90 | 95 | 99 | 90 | 51 | 50 | 50 | 50 | 55 | Men's Power |

در خصوص واردات با توجه به رشد سالیانه واردات که برابر منفي 5 درصد طي سالهاي 1391 الي 1411 بوده است، پیشبیني بصورت زیر صورت ميگیرد.

جدول :18 پیش بیني روند واردات- میلیون عدد

| 818, | 8181 | 8183 | 818, | 8188 | 8187 | 8173 | 8178 | 8170 | 8170 | 817, | 8171 | 8173 | 817, | 8178 | شرح |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 00 | 00 | 05 | 01 | 19 | 10 | 019 | 010 | 009 | 000 | 050 | 091 | 090 | 009 | TOTAL |
| 0.10 | 0.51 | 0.01 | 1.05 | 1.50 | 01.15 | 01.50 | 00.15 | 00.55 | 05.00 | 05.01 | 09.95 | 09.10 | 00.00 | 05.95 | Joints & Bone |
| 0.09 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | 5.11 | 5.01 | 5.91 | 5.00 | 5.55 | 5.05 | 5.00 | 5.10 | 9.15 | 9.51 | 9.95 | Memory & Brain |
| 00 | 01 | 51 | 50 | 55 | 59 | 50 | 55 | 50 | 50 | 51 | 90 | 95 | 90 | 95 | System Digestive |
| 1.55 | 1.55 | 1.50 | 1.01 | 1.09 | 1.00 | 1.01 | 1.09 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.15 | 1.10 | 0.10 | Menopause |
| 0.50 | 0.09 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.10 | 5.10 | 5.00 | 5.50 | 5.90 | 5.51 | 5.05 | 5.05 | 5.00 | 9.15 | Power Men's |

لذا عرضه کل بصورت زیر پیشبیني ميشود.

جدول :19 پیش بیني روند عرضه کل محصولات تقویت استخوان و مفاصل Bone) & -(Joints میلیون عدد

| 818, | 8181 | 8183 | 818, | 8188 | 8187 | 8173 | 8178 | 8170 | 8170 | 817, | 8171 | 8173 | 817, | 8178 | شرح |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0،501 | 0،591 | 0،010 | 0،055 | 0،009 | 0،100 | 0،195 | 110 | 150 | 100 | 001 | 000 | 015 | 009 | 050 | تولید داخل |
| 0.10 | 0.51 | 0.01 | 1.05 | 1.50 | 01.15 | 01.50 | 00.15 | 00.55 | 05.00 | 05.01 | 09.95 | 09.10 | 00.00 | 05.95 | واردات |
| 88,00 | 88,38 | 88,77 | 88808 | 888,3 | 88781 | 88710 | 88770 | 303 | 338 | 83, | 8,1 | 880 | 008 | 033 | عرضه کل |

جدول :21 پیش بیني روند عرضه کل محصولات تقویت حافظه و اعصاب Brain) & -(Memory میلیون عدد

| 818, | 8181 | 8183 | 818, | 8188 | 8187 | 8173 | 8178 | 8170 | 8170 | 817, | 8171 | 8173 | 817, | 8178 | شرح |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09 | 00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 01 | 00 | 00 | 00 | 91 | 90 | 90 | 90 | 51 | تولید داخل |
| 0.09 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | 5.11 | 5.01 | 5.91 | 5.00 | 5.55 | 5.05 | 5.00 | 5.10 | 9.15 | 9.51 | 9.95 | واردات |
| 0, | 03 | 07 | ,8 | ,0 | ,3 | ,8 | 13 | 10 | 11 | 18 | 33 | 30 | 31 | 3, | عرضه کل |

جدول :21 پیش بیني روند عرضه کل محصولات تقویت سیستم گوارش Digestive) -(System میلیون عدد

| 818, | 8181 | 8183 | 818, | 8188 | 8187 | 8173 | 8178 | 8170 | 8170 | 817, | 8171 | 8173 | 817, | 8178 | شرح |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 51 | 50 | 50 | 55 | 51 | 00 | 00 | 00 | 00 | 91 | 90 | 95 | 99 | 90 | تولید داخل |
| 00.00 | 01.10 | 01.11 | 51.10 | 50.10 | 59.10 | 50.05 | 55.99 | 50.55 | 50.00 | 51.01 | 91.01 | 95.11 | 99.00 | 95.50 | واردات |
| 03 | 08 | 00 | 0, | 01 | 03 | 0, | 08 | 07 | 03 | 03 | 08 | 00 | 00 | 00 | عرضه کل |

جدول :22 پیش بیني روند عرضه کل محصولات یائسگي -(Menopause) میلیون عدد

| 818, | 8181 | 8183 | 818, | 8188 | 8187 | 8173 | 8178 | 8170 | 8170 | 817, | 8171 | 8173 | 817, | 8178 | شرح |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 95 | 90 | 51 | 50 | 50 | 55 | 50 | 55 | 50 | 51 | 00 | 00 | 00 | 00 | 09 | تولید داخل |
| 1.55 | 1.55 | 1.50 | 1.01 | 1.09 | 1.00 | 1.01 | 1.09 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.15 | 1.10 | 0.10 | واردات |
| 33 | 38 | 37 | ,3 | ,0 | ,0 | ,1 | ,3 | ,, | ,7 | 83 | 88 | 80 | 8, | 81 | عرضه کل |

جدول :23 پیش بیني روند عرضه کل محصولات مافزایش قواي مردان Men's) -(Power میلیون عدد

| 818, | 8181 | 8183 | 818, | 8188 | 8187 | 8173 | 8178 | 8170 | 8170 | 817, | 8171 | 8173 | 817, | 8178 | شرح |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 05 | 09 | 05 | 01 | 90 | 90 | 95 | 99 | 90 | 51 | 50 | 50 | 50 | 55 | تولید داخل |
| 0.50 | 0.09 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.10 | 5.10 | 5.00 | 5.50 | 5.90 | 5.51 | 5.05 | 5.05 | 5.00 | 9.15 | واردات |
| 18 | 10 | 1, | 13 | 1, | 17 | 38 | 30 | 3, | 33 | 3, | 37 | ,8 | ,0 | ,, | عرضه کل |

# (3-2-2 وضعيت تقاضا

الف- صادرات

روند صادرات مطابق کد تعرفه مربوطه طي سالهاي 1391 الي 1411 مطابق آمار رسمي گمرك جمهوري اسلامي ایران به شرح جدول ذیل ميباشد.

جدول :24 روند صادرات

| 8177 | 8333 | 8338 | 8330 | 8330 | 833, | 8331 | 8333 | 833, | 8338 | 8337 | شرح |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 995.5 | 919.5 | 10.1 | 1.1 | 5.1 | 51.0 | 0.5 | 0.0 | 09.5 | 1.1 | 0.1 | تن |
| 000 | 199 | 951 | 000 | 59 | 0،009 | 1 | 5 | 50 | 1 | 01 | هزا دلار |
| 005،011 | 015،050 | 00،009 | 0،000 | 010 | 00،100 | 550 | 000 | 001 | 1 | 001 | ریالی- میلیون ریال |

با توجه به توضیحات ارائه شده در بخش واردات با در نظر گرفتن زن 7 گرمي براي هر محصول ميتوان به بروآورد کل صادرات محصولات مکمل دست پیدا کرد و براساس گروههاي عملکردي از نسبت سهم هر یک از گروهها به کل فروش عددي مکملها در کشور و اعمال آن در کل صادرات به میزان صادرات هر گروه دست پیدا ميکنیم.

جدول :25 روند صادرات بر اساس گروه عملکردي- میلیون عدد

| 8177 | 8333 | 8338 | 8330 | 8330 | 833, | 8331 | 8333 | 833, | 8338 | 8337 | شرح |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00.0 | 50.0 | 00.0 | 0.000 | 1.001 | 5.105 | 1.000 | 1.550 | 0.150 | 1.111 | 1.010 | TOTAL |
| 0.51 | 0.55 | 5.00 | 1.505 | 1.050 | 1.051 | 1.110 | 1.195 | 1.519 | 1.111 | 1.010 | Joints & Bone |
| 1.001 | 1.511 | 1.151 | 1.115 | 1.119 | 1.100 | 1.115 | 1.110 | 1.110 | 1.111 | 1.115 | Memory & Brain |
| 1.505 | 1.901 | 1.100 | 1.110 | 1.115 | 1.100 | 1.110 | 1.110 | 1.100 | 1.111 | 1.110 | System Digestive |
| 1.101 | 1.015 | 1.150 | 1.119 | 1.115 | 1.110 | 1.110 | 1.111 | 1.110 | 1.111 | 1.110 | Menopause |
| 1.090 | 1.055 | 1.191 | 1.110 | 1.115 | 1.110 | 1.115 | 1.110 | 1.115 | 1.111 | 1.115 | Power Men's |

با توجه به رشد سالیانه صادرات که برابر 11 درصد طي سالهاي 1391 الي 1397 بوده است، پیشبیني بصورت زیر صورت ميگیرد. جدول :2x پیش بیني روند صادرات- میلیون عدد

| 818, | 8181 | 8183 | 818, | 8188 | 8187 | 8173 | 8178 | 8170 | 8170 | 817, | 8171 | 8173 | 817, | 8178 | شرح |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 500 | 010 | 000 | 001 | 005 | 090 | 000 | 010 | 10 | 00 | 01 | 00 | 00 | 50 | 55 | TOTAL |
| 99.15 | 51.09 | 50.15 | 50.95 | 55.11 | 01.00 | 00.15 | 00.55 | 00.00 | 09.50 | 00.10 | 01.00 | 1.00 | 0.05 | 0.10 | Joints & Bone |
| 1.005 | 1.010 | 1.099 | 1.505 | 1.500 | 1.000 | 1.055 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.500 | 1.550 | 1.551 | 1.510 | 1.000 | Memory & Brain |
| 0.510 | 0.105 | 1.100 | 1.000 | 1.011 | 1.059 | 1.059 | 1.511 | 1.599 | 1.005 | 1.095 | 1.919 | 1.955 | 1.950 | 1.511 | System Digestive |
| 1.010 | 1.900 | 1.995 | 1.911 | 1.500 | 1.505 | 1.550 | 1.511 | 1.001 | 1.009 | 1.000 | 1.099 | 1.051 | 1.011 | 1.110 | Menopause |
| 1.511 | 1.500 | 1.001 | 1.005 | 1.911 | 1.900 | 1.950 | 1.510 | 1.500 | 1.501 | 1.500 | 1.010 | 1.000 | 1.001 | 1.005 | Power Men's |

# ب- تقاضاي داخلي

درخصوص مکملها اطلاعات دقیقي از میزان مصرف تعدادي سالانه آنها در دست نیست و ميبایستي برآورد گردد. در سال 1411 مقدار مصرف مکمل مطابق با آمارنامه منتشره برابر با 391،7 میلیون عدد بوده است. اطلاعات مربوط به مصرف مکملهاي خارجي در دسترس نیست. طبق مصاحبه انجام شده با دکتر کبریایي زاده، رئیس سندیکاي تولیدکنندگان مکملهاي رژیمي و تغذیهاي 91 درصد از مکملهاي موردنیاز در بازار توسط تولید داخل تامین ميگردد و تنها 11 درصد مربوط به مکملهاي خارجي است. لذا مصرف مکملهاي خارجي را برابر با 739 میلیون عدد در نظر ميگیریم. در مصاحبه دیگري که با آقاي دکتر حریرچي صورت گرفته است 21 درصد بازار مکملها از طریق قاچاق تامین ميشود و طبیعتا اطلاعات این بخش از بازار در آمار منتشره نیست. لذا با افزایش این مقدار بیست درصدي به طور کلي مصرف مکملهاي در فرم قرص و کپسول در سال 1411 برابر با 75x،9 میلیون عدد برآورد ميگردد. با در نظر گرفتن جمعیت 111،971،84 نفري مربوط به سال 1411 مصرف سرانه مکملها در کل کشور برابر با 114.82 عدد در سال ميباشد.

در مصاحبه دیگري که با دکتر فاطمي نایب رئیس انجمن داروسازان منتشر شده است اعلام شده است که مصرف سرانه مکمل در کشور یک سوم سرانه جهاني است. لذا باید این مقدار مصرف به سه برابر افزایش یابد. یکي از دلایل مصرف کمتر مکمل هزینه نسبتا زیاد تامین آن براي گروههاي مختلف جمعیتي است. به همین دلیل در کوتاه مدت نميتوان انتظار داشت که مصرف مکمل به استانداردهاي جهاني برسد. بر این اساس در محاسبات مربوط به مصرف مقدار سرانه طي 5 سال به 3 برابر مقدار فعلي رسانده شده است. با این توضیحات براي برآورد تقاضاي مصرف مکملها در سالهاي آینده خواهیم داشت:

جدول -27 برآورد مصرف مکملهاي در سالهاي آتي

| 141۵ | 1414 | 1413 | 1412 | 1411 | 141۱ | 14۱2 | 14۱8 | 14۱۰ | 14۱) | 14۱۵ | 14۱4 | 14۱3 | 14۱2 | 14۱1 | شرح |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 114،x74 | 113،229 | 111،814 | 111،398 | 99،112 | 97،x45 | 9x،297 | 94،9x7 | 93،x5x | 92،3x3 | 91،188 | 89،831 | 88،591 | 87،3x7 | 8x،1x1 | جمعیت- هزار نفر |
| 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 597 | 453 | 344 | 2x2 | 199 | 151 | 115 | سرانه مصرف- عدد |
| 82،188 | 81،154 | 79،934 | 78،831 | 77،742 | 7x،xx9 | 75،x11 | 74،5x7 | 55،87x | 41،871 | 31،375 | 23،511 | 17،x18 | 13،212 | 9،893 | تقاضا- میلیون عدد |

به منظور پیشبیني تقاضاي مکملهاي طرح در سالهاي آینده براساس گروههاي عملکردي از نسبت سهم هر یک از گروهها به کل فروش عددي مکملها در کشور استفاده شده است. این نسبت در برآورد تقاضاي کل که در بخش قبل محاسبه گردید لحاظ شده و تقاضاي هر گروه پیشبیني شده است. نسبت سهم نیز از مجموع فروش عددي سه سال 1397 تا 1399 مکملها حاصل شده است. به این ترتیب جدول زیر حاصل خواهد شد.

جدول -28 پیشبیني تقاضاي گروههاي عملکردي مربوط به محصولات طرح در سالهاي آتي- میلیون عدد

| 141۵ | 1414 | 1413 | 1412 | 1411 | 141۱ | 14۱2 | 14۱8 | 14۱۰ | 14۱) | 14۱۵ | 14۱4 | 14۱3 | 14۱2 | 14۱1 | شرح |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12،328 | 12،158 | 11،991 | 11،825 | 11،xx1 | 11،511 | 11،342 | 11،185 | 8،381 | x،281 | 4،71x | 3،527 | 2،x43 | 1،981 | 1،484 | Joints & Bone |
| 2،4xx | 2،432 | 2،398 | 2،3x5 | 2،332 | 2،311 | 2،2x8 | 2،237 | 1،x7x | 1،25x | 941 | 715 | 529 | 39x | 297 | Memory & Brain |
| 2،4xx | 2،432 | 2،398 | 2،3x5 | 2،332 | 2،311 | 2،2x8 | 2،237 | 1،x7x | 1،25x | 941 | 715 | 529 | 39x | 297 | Digestive System |
| 2،4xx | 2،432 | 2،398 | 2،3x5 | 2،332 | 2،311 | 2،2x8 | 2،237 | 1،x7x | 1،25x | 941 | 715 | 529 | 39x | 297 | Menopause |
| 2،4xx | 2،432 | 2،398 | 2،3x5 | 2،332 | 2،311 | 2،2x8 | 2،237 | 1،x7x | 1،25x | 941 | 715 | 529 | 39x | 297 | Men's Power |

# ج- کل تقاضا

جدول :29 پیش بیني روند تقاضاي کل محصولات تقویت استخوان و مفاصل Bone) & -(Joints میلیون عدد

| 818, | 8181 | 8183 | 818, | 8188 | 8187 | 8173 | 8178 | 8170 | 8170 | 817, | 8171 | 8173 | 817, | 8178 | شرح |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05،950 | 05،050 | 00،111 | 00،055 | 00،000 | 00،511 | 00،905 | 00،005 | 0،900 | 0،500 | 0،010 | 9،550 | 5،009 | 0،101 | 0،000 | تقاضای داخل |
| 99.15 | 51.09 | 50.15 | 50.95 | 55.11 | 01.00 | 00.15 | 00.55 | 00.00 | 09.50 | 00.10 | 01.00 | 1.00 | 0.05 | 0.10 | صادرات |
| 8,8308 | 8,8888 | 8,8780 | 888813 | 888083 | 888,,7 | 888307 | 888,78 | 88330 | 08,31 | 18088 | 38,30 | ,80,, | 88383 | 8813, | تقاضای کل |

جدول :31 پیش بیني روند تقاضاي کل محصولات تقویت حافظه و اعصاب Brain) & -(Memory میلیون عدد

| 818, | 8181 | 8183 | 818, | 8188 | 8187 | 8173 | 8178 | 8170 | 8170 | 817, | 8171 | 8173 | 817, | 8178 | شرح |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5،000 | 5،095 | 5،910 | 5،905 | 5،995 | 5،911 | 5،500 | 5،590 | 0،000 | 0،550 | 100 | 015 | 551 | 910 | 510 | تقاضای داخل |
| 1.00 | 1.01 | 1.09 | 1.50 | 1.55 | 1.00 | 1.05 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.50 | 1.55 | 1.59 | 1.50 | 1.01 | صادرات |
| ,8100 | ,813, | ,8333 | ,830, | ,8333 | ,8378 | ,8,03 | ,8,30 | 88000 | 88,,0 | 31, | 070 | ,,3 | 330 | ,30 | تقاضای کل |

جدول :31 پیش بیني روند تقاضاي کل محصولات تقویت سیستم گوارش Digestive) -(System میلیون عدد

| 818, | 8181 | 8183 | 818, | 8188 | 8187 | 8173 | 8178 | 8170 | 8170 | 817, | 8171 | 8173 | 817, | 8178 | شرح |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5،000 | 5،095 | 5،910 | 5،905 | 5،995 | 5،911 | 5،500 | 5،590 | 0،000 | 0،550 | 100 | 015 | 551 | 910 | 510 | تقاضای داخل |
| 0.51 | 0.11 | 1.10 | 1.01 | 1.01 | 1.05 | 1.05 | 1.51 | 1.59 | 1.00 | 1.00 | 1.91 | 1.90 | 1.95 | 1.51 | صادرات |
| ,8100 | ,8133 | ,8333 | ,8300 | ,8333 | ,8378 | ,8,03 | ,8,38 | 88000 | 88,,0 | 31, | 070 | ,,3 | 330 | ,30 | تقاضای کل |

جدول :32 پیش بیني روند تقاضاي کل محصولات یائسگي -(Menopause) میلیون عدد

| 818, | 8181 | 8183 | 818, | 8188 | 8187 | 8173 | 8178 | 8170 | 8170 | 817, | 8171 | 8173 | 817, | 8178 | شرح |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5،000 | 5،095 | 5،910 | 5،905 | 5،995 | 5،911 | 5،500 | 5،590 | 0،000 | 0،550 | 100 | 015 | 551 | 910 | 510 | تقاضای داخل |
| 1.00 | 1.90 | 1.99 | 1.91 | 1.50 | 1.50 | 1.55 | 1.51 | 1.00 | 1.00 | 1.05 | 1.09 | 1.05 | 1.00 | 1.01 | صادرات |
| ,8100 | ,813, | ,8338 | ,830, | ,8333 | ,8377 | ,8,03 | ,8,30 | 88000 | 88,,0 | 318 | 07, | ,,3 | 330 | ,30 | تقاضای کل |

جدول :33 پیش بیني روند تقاضاي کل محصولات مافزایش قواي مردان Men's) -(Power میلیون عدد

| 818, | 8181 | 8183 | 818, | 8188 | 8187 | 8173 | 8178 | 8170 | 8170 | 817, | 8171 | 8173 | 817, | 8178 | شرح |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5،000 | 5،095 | 5،910 | 5،905 | 5،995 | 5،911 | 5،500 | 5،590 | 0،000 | 0،550 | 100 | 015 | 551 | 910 | 510 | تقاضای داخل |
| 1.01 | 1.50 | 1.01 | 1.00 | 1.01 | 1.90 | 1.99 | 1.51 | 1.50 | 1.50 | 1.55 | 1.51 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | صادرات |
| ,8100 | ,813, | ,8333 | ,830, | ,8333 | ,8377 | ,8,03 | ,8,30 | 88000 | 88,,0 | 318 | 070 | ,,3 | 330 | ,30 | تقاضای کل |

# (3-3 موازنه عرضه و تقاضا

جدول :34 موازنه عرضه و تقاضاي محصولات تقویت استخوان و مفاصل Bone) & -(Joints میلیون عدد

| 818, | 8181 | 8183 | 818, | 8188 | 8187 | 8173 | 8178 | 8170 | 8170 | 817, | 8171 | 8173 | 817, | 8178 | شرح |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0،501 | 0،591 | 0،010 | 0،055 | 0،009 | 0،100 | 0،195 | 110 | 150 | 100 | 001 | 000 | 015 | 009 | 050 | تولید داخل |
| 0.10 | 0.51 | 0.01 | 1.05 | 1.50 | 01.15 | 01.50 | 00.15 | 00.55 | 05.00 | 05.01 | 09.95 | 09.10 | 00.00 | 05.95 | واردات |
| 88,00 | 88,38 | 88,77 | 88808 | 888,3 | 88781 | 88710 | 88770 | 303 | 338 | 83, | 8,1 | 880 | 008 | 033 | عرضه کل |
| 05،950 | 05،050 | 00،111 | 00،055 | 00،000 | 00،511 | 00،905 | 00،005 | 0،900 | 0،500 | 0،010 | 9،550 | 5،009 | 0،101 | 0،000 | تقاضای داخل |
| 99.15 | 51.09 | 50.15 | 50.95 | 55.11 | 01.00 | 00.15 | 00.55 | 00.00 | 09.50 | 00.10 | 01.00 | 1.00 | 0.05 | 0.10 | صادرات |
| 8,8308 | 8,8888 | 8,8780 | 888813 | 888083 | 888,,7 | 888307 | 888,78 | 88330 | 08,31 | 18088 | 38,30 | ,80,, | 88383 | 8813, | تقاضای کل |
| 88878,- | 8783,7- | 878888- | 878088- | 878,08- | 878130- | 878381- | 878831- | 081,0- | ,8303- | 388,0- | ,8083- | 88830- | 88,8,- | 0,3- | مازاد )کسری( |

جدول :35 موازنه عرضه و تقاضاي محصولات تقویت حافظه و اعصاب Brain) & -(Memory میلیون عدد

| 818, | 8181 | 8183 | 818, | 8188 | 8187 | 8173 | 8178 | 8170 | 8170 | 817, | 8171 | 8173 | 817, | 8178 | شرح |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09 | 00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 01 | 00 | 00 | 00 | 91 | 90 | 90 | 90 | 51 | تولید داخل |
| 0.09 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | 5.11 | 5.01 | 5.91 | 5.00 | 5.55 | 5.05 | 5.00 | 5.10 | 9.15 | 9.51 | 9.95 | واردات |
| 0, | 03 | 07 | ,8 | ,0 | ,3 | ,8 | 13 | 10 | 11 | 18 | 33 | 30 | 31 | 3, | عرضه کل |
| 5،000 | 5،095 | 5،910 | 5،905 | 5،995 | 5،911 | 5،500 | 5،590 | 0،000 | 0،550 | 100 | 015 | 551 | 910 | 510 | تقاضای داخل |
| 1.00 | 1.01 | 1.09 | 1.50 | 1.55 | 1.00 | 1.05 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.50 | 1.55 | 1.59 | 1.50 | 1.01 | صادرات |
| ,8100 | ,813, | ,8333 | ,830, | ,8333 | ,8378 | ,8,03 | ,8,30 | 88000 | 88,,0 | 31, | 070 | ,,3 | 330 | ,30 | تقاضای کل |
| ,8178- | ,8307- | ,8338- | ,8370- | ,8,00- | ,8,10- | ,8,88- | ,8883- | 88037- | 88,83- | 377- | 000- | 13,- | 30,- | ,0,- | مازاد )کسری( |

جدول :3x موازنه عرضه و تقاضاي محصولات تقویت سیستم گوارش Digestive) -(System میلیون عدد

| 818, | 8181 | 8183 | 818, | 8188 | 8187 | 8173 | 8178 | 8170 | 8170 | 817, | 8171 | 8173 | 817, | 8178 | شرح |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 51 | 50 | 50 | 55 | 51 | 00 | 00 | 00 | 00 | 91 | 90 | 95 | 99 | 90 | تولید داخل |
| 00.00 | 01.10 | 01.11 | 51.10 | 50.10 | 59.10 | 50.05 | 55.99 | 50.55 | 50.00 | 51.01 | 91.01 | 95.11 | 99.00 | 95.50 | واردات |
| 03 | 08 | 00 | 0, | 01 | 03 | 0, | 08 | 07 | 03 | 03 | 08 | 00 | 00 | 00 | عرضه کل |
| 5،000 | 5،095 | 5،910 | 5،905 | 5،995 | 5،911 | 5،500 | 5،590 | 0،000 | 0،550 | 100 | 015 | 551 | 910 | 510 | تقاضای داخل |
| 0.51 | 0.11 | 1.10 | 1.01 | 1.01 | 1.05 | 1.05 | 1.51 | 1.59 | 1.00 | 1.00 | 1.91 | 1.90 | 1.95 | 1.51 | صادرات |
| ,8100 | ,8133 | ,8333 | ,8300 | ,8333 | ,8378 | ,8,03 | ,8,38 | 88000 | 88,,0 | 31, | 070 | ,,3 | 330 | ,30 | تقاضای کل |
| ,8388- | ,83,,- | ,83,3- | ,8,38- | ,8,,3- | ,8,,8- | ,8830- | ,8800- | 88070- | 88880- | 803- | 038- | 10,- | 337- | ,38- | مازاد )کسری( |

جدول :37 موازنه عرضه و تقاضاي محصولات یائسگي -(Menopause) میلیون عدد

| 818, | 8181 | 8183 | 818, | 8188 | 8187 | 8173 | 8178 | 8170 | 8170 | 817, | 8171 | 8173 | 817, | 8178 | شرح |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 95 | 90 | 51 | 50 | 50 | 55 | 50 | 55 | 50 | 51 | 00 | 00 | 00 | 00 | 09 | تولید داخل |
| 1.55 | 1.55 | 1.50 | 1.01 | 1.09 | 1.00 | 1.01 | 1.09 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.15 | 1.10 | 0.10 | واردات |
| 33 | 38 | 37 | ,3 | ,0 | ,0 | ,1 | ,3 | ,, | ,7 | 83 | 88 | 80 | 8, | 81 | عرضه کل |
| 5،000 | 5،095 | 5،910 | 5،905 | 5،995 | 5،911 | 5،500 | 5،590 | 0،000 | 0،550 | 100 | 015 | 551 | 910 | 510 | تقاضای داخل |
| 1.00 | 1.90 | 1.99 | 1.91 | 1.50 | 1.50 | 1.55 | 1.51 | 1.00 | 1.00 | 1.05 | 1.09 | 1.05 | 1.00 | 1.01 | صادرات |
| ,8100 | ,813, | ,8338 | ,830, | ,8333 | ,8377 | ,8,03 | ,8,30 | 88000 | 88,,0 | 318 | 07, | ,,3 | 330 | ,30 | تقاضای کل |
| ,8133- | ,8178- | ,8308- | ,8330- | ,837,- | ,8,01- | ,8,11- | ,8,81- | 880,,- | 88,30- | 3,,- | 088- | ,8,- | 388- | ,83- | مازاد )کسری( |

جدول :38 موازنه عرضه و تقاضاي محصولات مافزایش قواي مردان Men's) -(Power میلیون عدد

| 818, | 8181 | 8183 | 818, | 8188 | 8187 | 8173 | 8178 | 8170 | 8170 | 817, | 8171 | 8173 | 817, | 8178 | شرح |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 05 | 09 | 05 | 01 | 90 | 90 | 95 | 99 | 90 | 51 | 50 | 50 | 50 | 55 | تولید داخل |
| 0.50 | 0.09 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.10 | 5.10 | 5.00 | 5.50 | 5.90 | 5.51 | 5.05 | 5.05 | 5.00 | 9.15 | واردات |
| 18 | 10 | 1, | 13 | 1, | 17 | 38 | 30 | 3, | 33 | 3, | 37 | ,8 | ,0 | ,, | عرضه کل |
| 5،000 | 5،095 | 5،910 | 5،905 | 5،995 | 5،911 | 5،500 | 5،590 | 0،000 | 0،550 | 100 | 015 | 551 | 910 | 510 | تقاضای داخل |
| 1.01 | 1.50 | 1.01 | 1.00 | 1.01 | 1.90 | 1.99 | 1.51 | 1.50 | 1.50 | 1.55 | 1.51 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | صادرات |
| ,8100 | ,813, | ,8333 | ,830, | ,8333 | ,8377 | ,8,03 | ,8,30 | 88000 | 88,,0 | 318 | 070 | ,,3 | 330 | ,30 | تقاضای کل |
| ,8188- | ,838,- | ,83,1- | ,83,,- | ,8,38- | ,8,07- | ,8,37- | ,8,78- | 8801,- | 88,,3- | 387- | 00,- | ,77- | 303- | ,0,- | مازاد )کسری( |

# (3-4 برنامه توليد و تعيين بازار هدف

با فرض کسب سهم 2.5 الي 5 درصد طي سالهاي بهرهبرداري پیشبیني سهم قابل کسب از بازار به شرح ذیل خواهد بود.

جدول :39 سهم قابل کسب بر حسب گروههاي عملکردي - میلیون عدد

| 818, | 8181 | 8183 | 818, | 8188 | 8187 | 8173 | 8178 | 8170 | 8170 | 817, | 8171 | 8173 | 817, | 8178 | شرح |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| %, | %, | %, | %, | %, | %, | %, | %, | %, | %1 | %3 | %,., | %7 | %7 | %7 | سهم قابل کسب از بازار |
| 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 500 | 551 | 001 | 551 | 000 | 00 | 1 | 1 | 1 | Joints & Bone |
| 005.1 | 005.1 | 005.1 | 005.1 | 005.1 | 005.1 | 009.0 | 000.0 | 09.0 | 00.1 | 50.5 | 00.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | Memory & Brain |
| 000.1 | 000.1 | 000.1 | 000.1 | 000.1 | 000.1 | 009.0 | 000.0 | 09.0 | 00.1 | 50.5 | 00.0 | 1 | 1 | 1 | System Digestive |
| 000.1 | 000.1 | 000.1 | 000.1 | 000.1 | 000.1 | 009.0 | 000.0 | 09.0 | 00.1 | 50.5 | 00.0 | 1 | 1 | 1 | Menopause |
| 000.1 | 000.1 | 000.1 | 000.1 | 000.1 | 000.1 | 009.0 | 000.0 | 09.0 | 00.1 | 50.5 | 00.0 | 1 | 1 | 1 | Power Men's |
| 88738.7 | 88738.7 | 88738.7 | 88738.7 | 88738.7 | 88738.7 | 887,7.0 | 88770., | 0,1., | 330.7 | ,,3.8 | 8,8.1 | 7 | 7 | 7 | جمع کل |

برآرود تقاضاي تولید براي 3 محصول هر گروه عملکردي مطابق استعلام از نخبگان بصورت زیر تفکیک گردیده است. در خصوص انتخاب محصولات و ظرفیت تولید آن با استفاده از مصاحبه با

نخبگان و تولیدکنندگان داروهاي گیاهي به تقسیم بندي بازار اقدام شده است.

جدول :41 سهم قابل کسب محصولات - میلیون عدد

| 818, | 8181 | 8183 | 818, | 8188 | 8187 | 8173 | 8178 | 8170 | 8170 | 817, | 8171 | نام دارو | سهم از گروه | گروه کاربردی |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.00 | 9.09 | 5.01 | 0.00 | 1.10 | 1.51 | Si-Flex | %01 | & Bone Joints |
| 005.51 | 005.51 | 005.51 | 005.51 | 005.51 | 005.51 | 001.01 | 000.01 | 055.01 | 00.11 | 05.91 | 50.01 | Arthro Stop | %91 |  |
| 005.51 | 005.51 | 005.51 | 005.51 | 005.51 | 005.51 | 001.01 | 000.01 | 055.01 | 00.11 | 05.91 | 50.01 | Flexi Forte | %91 |  |
| 90.51 | 90.51 | 90.51 | 90.51 | 90.51 | 90.51 | 90.15 | 99.50 | 55.00 | 09.51 | 0.00 | 5.50 | Neuriva | %91 | & Brain Memory |
| 90.51 | 90.51 | 90.51 | 90.51 | 90.51 | 90.51 | 90.15 | 99.50 | 55.00 | 09.51 | 0.00 | 5.50 | Memoliq | %91 |  |
| 00.11 | 00.11 | 00.11 | 00.11 | 00.11 | 00.11 | 05.90 | 00.05 | 99.55 | 00.01 | 00.50 | 0.10 | GreeNatr | %01 |  |
| 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 91.01 | 91.09 | 51.99 | 05.01 | 1.00 | 0.00 | Caster Oil- now | %95 | Digestive System |
| 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 91.01 | 91.09 | 51.99 | 05.01 | 1.00 | 0.00 | COLON CLEAR- Botanic Choice | %95 |  |
| 90.01 | 90.01 | 90.01 | 90.01 | 90.01 | 90.01 | 90.15 | 99.50 | 55.00 | 09.51 | 0.00 | 5.50 | Liver Health- Webber Naturals | %91 |  |
| 59.51 | 59.51 | 59.51 | 59.51 | 59.51 | 59.51 | 55.00 | 55.90 | 00.00 | 0.01 | 5.00 | 9.55 | AM-PM Menopause Formula | %51 | Menopause |
| 59.51 | 59.51 | 59.51 | 59.51 | 59.51 | 59.51 | 55.00 | 55.90 | 00.00 | 0.01 | 5.00 | 9.55 | Black Cohosh- Puritan's | %51 |  |
| 1.001 | 1.001 | 1.001 | 1.001 | 1.001 | 1.001 | 1.050 | 1.091 | 1.051 | 1.991 | 1.505 | 1.095 | Evening Primrose oil- Power | %01 |  |
| 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 91.01 | 91.09 | 51.99 | 05.01 | 1.00 | 0.00 | Himaliya Tribulus | %95 | Men's Power |
| 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 91.01 | 91.09 | 51.99 | 05.01 | 1.00 | 0.00 | Perman Max | %95 |  |
| 90.01 | 90.01 | 90.01 | 90.01 | 90.01 | 90.01 | 90.15 | 99.50 | 55.00 | 09.51 | 0.00 | 5.50 | Total Ultimate | %91 |  |

با توجه به تعداد در بسته محصولات تعداد بسته قابل کسب به شرح ذیل ميباشد.

جدول :41 سهم قابل کسب محصولات – تعداد بسته

| 8188 | 8187 | 8173 | 8178 | 8170 | 8170 | 817, | 8171 | نام دارو | سهم از گروه | گروه کاربردی |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 999،099،9 | 999،099،9 | 111،001،9 | 000،050،9 | 999،019،5 | 000،000،0 | 101،111 | 500،000 | Si-Flex | %01 | AM-PM Menopause Formula |
| 111،005،5 | 111،005،5 | 111،095،5 | 111،015،5 | 111،115،5 | 111،011،0 | 015،111 | 001،111 | Arthro Stop | %91 |  |
| 111،005،5 | 111،005،5 | 111،095،5 | 111،015،5 | 111،115،5 | 111،011،0 | 015،111 | 001،111 | Flexi Forte | %91 |  |
| 111،051،0 | 111،051،0 | 111،090،0 | 111،000،0 | 090،111 | 001،111 | 505،111 | 000،111 | Neuriva | %91 | Black Cohosh-Puritan's |
| 111،051،0 | 111،051،0 | 111،090،0 | 111،000،0 | 090،111 | 001،111 | 505،111 | 000،111 | Memoliq | %91 |  |
| 555،155،0 | 555،155،0 | 111،110،0 | 119،000 | 000،001 | 910،000 | 551،000 | 050،000 | GreeNatr | %01 |  |
| 999،959،0 | 999،959،0 | 111،959،0 | 999،910،0 | 100،000 | 509،999 | 951،111 | 515،999 | Caster Oil- now | %95 | Evening Primrose oil-Power |
| 999،959،0 | 999،959،0 | 111،959،0 | 999،910،0 | 100،000 | 509،999 | 951،111 | 515،999 | COLON CLEAR- Botanic Choice | %95 |  |
| 111،001،0 | 111،001،0 | 111،090،0 | 111،000،0 | 090،111 | 001،111 | 505،111 | 000،111 | Liver Health- Webber Naturals | %91 |  |
| 150،111 | 150،111 | 110،511 | 010،011 | 001،011 | 955،111 | 555،011 | 001،011 | AM-PM Menopause Formula | %51 | Himaliya Tribulus |
| 150،111 | 150،111 | 110،511 | 010،011 | 001،011 | 955،111 | 555،011 | 001،011 | Black Cohosh- Puritan's | %51 |  |
| 001،111 | 001،111 | 051،511 | 090،511 | 050،511 | 991،111 | 500،511 | 095،111 | Evening Primrose oil- Power | %01 |  |
| 999،959،0 | 999،959،0 | 111،959،0 | 999،910،0 | 100،000 | 509،999 | 951،111 | 515،999 | Himaliya Tribulus | %95 | Perman Max |
| 999،959،0 | 999،959،0 | 111،959،0 | 999،910،0 | 100،000 | 509،999 | 951،111 | 515،999 | Perman Max | %95 |  |
| 111،001،0 | 111،001،0 | 111،090،0 | 111،000،0 | 090،111 | 001،111 | 505،111 | 000،111 | Total Ultimate | %91 |  |

از اینرو با تجه به ظرفیت دستگاهها برنامه تولید شرکت به صورت زیر پیش بیني شده است.

جدول :42 برنامه تولید – تعداد بسته

| 8188 | 8187 | 8173 | 8178 | 8170 | 8170 | 817, | 8171 | نام دارو | گروه کاربردی |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 511،111 | 511،111 | 511،111 | 511،111 | 011،111 | 911،111 | 511،111 | 011،111 | Si-Flex | AM-PM Menopause Formula |
| 511،111 | 511،111 | 511،111 | 511،111 | 011،111 | 911،111 | 511،111 | 011،111 | Arthro Stop |  |
| 511،111 | 511،111 | 511،111 | 511،111 | 011،111 | 911،111 | 511،111 | 011،111 | Flexi Forte |  |
| 511،111 | 511،111 | 511،111 | 511،111 | 011،111 | 911،111 | 511،111 | 011،111 | Neuriva | Black Cohosh-Puritan's |
| 511،111 | 511،111 | 511،111 | 511،111 | 011،111 | 911،111 | 511،111 | 011،111 | Memoliq |  |
| 511،111 | 511،111 | 511،111 | 511،111 | 011،111 | 911،111 | 511،111 | 011،111 | GreeNatr |  |
| 511،111 | 511،111 | 511،111 | 511،111 | 011،111 | 911،111 | 511،111 | 011،111 | Caster Oil- now | Evening Primrose oil-Power |
| 511،111 | 511،111 | 511،111 | 511،111 | 011،111 | 911،111 | 511،111 | 011،111 | COLON CLEAR- Botanic Choice |  |
| 511،111 | 511،111 | 511،111 | 511،111 | 011،111 | 911،111 | 511،111 | 011،111 | Liver Health- Webber Naturals |  |
| 511،111 | 511،111 | 511،111 | 511،111 | 011،111 | 911،111 | 511،111 | 011،111 | AM-PM Menopause Formula | Himaliya Tribulus |
| 511،111 | 511،111 | 511،111 | 511،111 | 011،111 | 911،111 | 511،111 | 011،111 | Black Cohosh- Puritan's |  |
| 511،111 | 511،111 | 511،111 | 511،111 | 011،111 | 911،111 | 511،111 | 011،111 | Evening Primrose oil- Power |  |
| 511،111 | 511،111 | 511،111 | 511،111 | 011،111 | 911،111 | 511،111 | 011،111 | Himaliya Tribulus | Perman Max |
| 511،111 | 511،111 | 511،111 | 511،111 | 011،111 | 911،111 | 511،111 | 011،111 | Perman Max |  |
| 511،111 | 511،111 | 511،111 | 511،111 | 011،111 | 911،111 | 511،111 | 011،111 | Total Ultimate |  |

-4خبخش پنجم:شارزيابي ماليچو اقتهصادايرم

ب

ارزيابی مالی و اقتصادی

# (4-1 محل طرح

محل اجراي طرح در زمین واقع در شهرك صنعتي اهر ميباشد. شهرك صنعتي اهر واقع در استان آذربایجان شرقي، شهرستان اهر ميباشد. مساحت کل شهرك 245 هکتار و مساحت صنعتي آن x1 هکتار ميباشد. موقعیت جغرافیایي آن تا مرکز استان 93 کیلومتر و فاصله تا نزدیکترین شهرستان 15 کیلومتر ميباشد.

# (4-2 نقشههاي جانمايي

پروژه سایت تولید مکمل گیاهي شرکت حکیم تجارت سهند – پلان طبقه همکف – خطوط تولید / فضاي اداري

پروژه سایت تولید مکمل گیاهي شرکت حکیم تجارت سهند – پلان طبقه اول – تاسیسات حمایتي

# (4-3 معرفي فضاها

| مساحت )متر مربع( | تعداد طبقه | نوع ساختمان | شرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0،509 | 0 | طبقه همکف | تولید | 0 |
| 0،509 | 0 | طبقه همکف | تولید - کلین روم کلاس C و D | 5 |
| 050 | 0 | طبقه همکف | انبار | 9 |
| 001 | 0 | طبقه همکف | اداری | 0 |
| 509 | 0 | طبقه همکف | آزمایشگاه | 5 |
| 5،090 | 0 | طبقه اول | تاسیسات عمومی و تاسیسات تمیز و تاسیسات آزمایشگاه | 0 |
| 08183 | جمع |  |  | جمع |

جدول :43 معرفي فضاهاي مجموعه

# (4-4 برآورد سرمايه ثابت پروژه

به منظور تعیین میزان سوددهي و شاخصهاي اقتصادي طرح، ابتدا لازم است بررسيهاي مالي که مشتمل بر برآورد هزینهها )کل هزینههاي سرمایهاي، هزینههاي مواد اولیه، تعمیرات و نگهداري، بالاسري کارخانه، استهلاك( و تنظیم جداول مالي ميباشد، صورت گیرد. به منظور تعیین وضعیت مالي نیز ميبایست جداول سود و زیان، گردش وجوه نقدي و ترازنامه طرح براي دوره معین 5) سال( پیشبیني و تنظیم گردد. این جداول باید همزمان و هماهنگ تکمیل گردند زیرا در آنها ارقام مشترکي وجود دارند که نیاز به همترازي خواهند داشت. تجزیه و تحلیل وضعیت مالي طرح ایجاب مينماید تا پارهاي از نسبتها و شاخصهاي اقتصادي مطرح در صنعت نیز محاسبه شوند تا بر مبناي میزان مطلوبیت هر یک از آنها )که به شرایط خاص هر کشور مرتبط ميباشد(، دیدگاه کامل و جامعي نسبت به برآوردهاي مالي، اقتصادي و مباني آنها حاصل گردد.

در این فصل بر اساس برآوردهاي فني به عمل آمده، با ارائه معیارهاي محاسبه هر یک از موارد برآورد سرمایه ثابت و در گردش و توضیح پیرامون هر یک، هزینههاي ثابت و متغیر طرح، پیشبیني و قیمت تمامشده و همچنین سود سالیانه طرح محاسبه گردیده است. سپس مهمترین شاخصهاي مالي و اقتصادي طرح مورد بررسي قرارگرفتهاند. در ادامه، محاسبات مالي طرح انجامشده و به دنبال آن جداول سود و زیان، گردش وجوه نقدي و ترازنامه طرح آمده است و همچنین با توجه به شاخصهاي اقتصادي محاسبه شده، توجیهپذیربودن طرح مشخص ميشود.

کل سرمایه ثابت مورد نیاز طرح برابر مجموع هزینه دارایيهاي ثابت )هزینههاي سرمایهاي( و هزینههاي قبل از بهرهبرداري ميباشد بعلاوه 5 درصد پیش بیني نشده که برابر است:

برآورد هزینه دارایيهاي ثابت +  هــزینههاي قبل از بهرهبرداري = کل هزینههاي سرمایه ثابت

+ =1۰2c3)2 کل هزينههاي سرمايه ثابت )ريال(

2c)۰)c۵۱۱

# = 2c848c8)8

که در این بخش هر دو قسمت هزینههاي قبل از بهرهبرداري و هزینه دارایيهاي ثابت )هزینههاي سرمایهاي( بطور مفصل توضیح داده خواهد شد.

# (4-4-1 هزينههاي قبل از بهرهبرداري

هزینههاي قبل از بهرهبرداري شامل هزینههایي هستند که جهت اجراي طرح و راهاندازي و بهرهبرداري آزمایشي )تا قبل از بهره برداري تجاري( و بهمنظور انجام امور طرح ضروري ميباشند، لیکن بهطور مستقیم منجر به ایجاد دارایي عمومي ثابت نميشوند. بدون انجام این هزینهها، امکان اجراي طرح و بهرهبرداري تجاري آن ممکن نخواهد بود. در برآورد هزینههاي قبل از بهرهبرداي ميبایست کلیه اموري که باید از ابتداي فراهمآوردن امکانات براي اجراي طرح و دوران اجراي آن و حصول به بهرهبرداري تجاري )که منتج به تولید محصول قابل فروش خواهد شد( انجام ميگیرد، مشخص شده و برآورد هزینه لازم به عمل آید.

لذا ميبایست هزینههاي این قسمت را نیز در طرح منظور نمود، که طي بررسيهاي به عمل آمده هزینهها زیر را باید مد نظر

ارقام به میلیون ریال

قرارداد:

| هزينه باقي مانده | هزينه انجام شده | شرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- |
| 59،115 |  | هزینههاي تحقیق و توسعه | 1 |
| 0،111 |  | هزینه مشاوران تخصصي و خدمات مهندسي | 2 |
| 051 |  | حق حضور اعضاي هیئت مدیره غیرموظف | 3 |
| 011 |  | هزینه ماموریت و مسافرت | 4 |
| 501 |  | هزینههاي اداري و دفتري | 5 |
| 911 |  | هزینه گزارشهاي مالي و حسابرسي و قانوني | x |
| 911 |  | هزینههاي انرژي و مخابرات | 7 |
| 111 |  | هزینه اخذ مجوز | 8 |
| 511 |  | هزینه ثبت تسهیلات، قرارداد و آگهيهاي قانوني | 9 |
| 051 |  | اجاره محل تحقیق و توسعه | 11 |
| 095،501 |  | هزینه تولید آزمایشي | 11 |
| 0،510 |  | هزینههاي عمومي و متفرقه | 12 |
| 1۰2c3)2 | ۱ | جمع کل |  |

جدول :44 هزینههاي قبل از بهرهبرداري

ارقام به میلیون ریال

# (4-4-1-1 هزينه حقوق و دستمزد دوره قبل از بهره برداري

| جمع | ماه | حقوق پايه | تعداد | شرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3،x11 | 18 | 211 | 1 | مدیرعامل | 1 |
| 2،711 | 18 | 151 | 1 | مدیر تحقیقات | 2 |
| 1،548 | 18 | 8x | 1 | کارشناس تحقیقات | 3 |
| x،481 | 18 | 121 | 3 | مدیر پروژه | 4 |
| 281 | 2 | 71 | 2 | کارگر تولیدي | 5 |
| 1x1 | 2 | 81 | 1 | کارشناس آزمایشگاه | x |
| 2،1x1 | 18 | 121 | 1 | مسئول فني | 7 |
| 1)c228 | - | - | 1۱ | جمع |  |
| 3،893 | حق بیمه کارفرما- 23 درصد |  |  |  |  |
| 1،881 | عیدي+ سنوات |  |  |  |  |
| 22c۰۱2 | جمع کل |  |  |  |  |

جدول :45 هزینه نیروي انساني دوره قبل از بهره برداري

ارقام به میلیون ریال

# (4-4-2 برآورد داراييهاي ثابت )هزينههاي سرمايهاي(

منظور از سرمایه ثابت، آن گروه از دارایيهاي متعلق به واحد صنعتي است که ماهیتي نسبتاً ثابت یا دائمي دارند و به منظور استفاده درجریان عملیات جاري شرکت و نه براي فروش، نگهداري ميشوند. به سرمایه ثابت، دارایيهاي سرمایهاي یا دارایي بلندمدت نیز اطلاق ميگردد. دارایيهاي ثابت طرح شامل بخشهاي مختلف از قبیل زمین، محوطهسازي، ساختمان، تاسیسات، ماشینآلات و... ميباشد. گرچه هیچ معیاري براي حداقل طول عمر لازم جهت شمول یک دارایي در طبقه سرمایه ثابت وجود ندارد، اما این قبیل دارایيها باید بیش از یک سال دوام داشته باشند، زیرا هزینههاي پرداخت شده براي اقلامي که هرساله از بین ميروند، جزء هزینههاي تولید سالیانه محسوب ميشود.

بر این اساس سرمایهگذاري ثابت طرح 2c)۰)c۵۱۱ ميليون ريال برآورد شده است.

ارقام به میلیون ریال

هزینههاي سرمایهاي پروژه فوق با توجه به محاسبات انجام شده در این بخش به شرح زیر ميباشد.

| کل سرمايه گذاري | هزينههاي باقيمانده | هزينههاي انجام شده | شرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 211،111 |  | 211،111 | زمین | 1 |
| 9،222 | 9،222 |  | محوطه سازي | 2 |
| 787،551 | 787،551 |  | ساختمان سازي | 3 |
| 539،195،1 | 539،195،1 |  | ماشین الات، تاسیسات و تجهیزات عمومي | 4 |
| 89،131 | 89،131 |  | تجهیزات آزمایشگاهي | 5 |
| 48،351 | 48،351 |  | حقوق انشعابات | x |
| 211،111 | 211،111 |  | تاسیسات تولید | 7 |
| 9،111 | 9،111 |  | وسائط نقلیه | 8 |
| 9،881 | 9،881 |  | اثاثیه و منصوبات اداري | 9 |
| 117،929 | 117،929 |  | متفرقه و پیش بیني نشده | 11 |
| 2c)۰)c۵۱۱ | 2c4۰)c۵۱۱ | 2۱۱c۱۱۱ | جمع داراييهاي ثابت |  |

جدول :4x هزینه دارایيهاي ثابت )هزینههاي سرمایهاي(

# (4-4-2-1 هزينه زمين اجراي طرح

در جدول زیر مشخصات زمین و هزینه آن برآورد شده است.

| جمع کل )ميليون ريال( | قيمت هر متر مربع )ميليون ريال( | مساحت )متر مربع( | ابعاد )متر( |  | شرح |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | عرض | طول |  |
| 211،111 | 41 | 5،111 | 51 | 111 | زمین مورد نیاز کارخانه |
| 2۱۱c۱۱۱ | 4۱ | ۵c۱۱۱ | جمع |  |  |

جدول :47 مشخصات و هزینه زمین اجراي طرح

# (4-4-2-2 هزينه محوطهسازي

عملیات محوطهسازي شامل موارد زیر به همراه هزینههاي مربوطه در جدول زیر ميباشد. در ادامه به شرح هر یک از این موارد پرداخته شده است.

| جمع کل )ميليون ريال( | هزينه واحد )ريال( | واحد | ميزان | شرح |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1،751 | 711،111 | متر مربع | 2،511 | خاکبرداري، خاکریزي، تسطیح و کوبیدن |
| 4،211 | 111،111،7 | متر مربع | x11 | دیوارکشي پیرامون محوطه |
| 972 | 324،111 | کیلوگرم | 3،111 | درب ورودي 2 عدد |
| 151 | 111،111،2 | متر طول | 75 | جدول بندي و کانال کشي |
| 451 | 111،111،3 | متر مربع | 151 | خیابان کشي و آسفالت |
| 751 | 111،511،1 | متر مربع | 511 | فضاي سبز |
| 851 | 111،511،2 | متر مربع | 341 | پارکینگ |
| 111 | - |  |  | سایر |
| 2c222 | - | - | - | جمع کل |

جدول :48 هزینه محوطهسازي

# (4-4-2-3 هزينه ساختمان سازي

| جمع کل )ميليون ريال( | قيمت واحد )ميليون ريال( | کل متراژ | مساحت )متر مربع( | تعداد طبقه | نوع ساختمان | شرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 89،775 | 71 | 1،283 | 1،283 | 1 | طبقه همکف | تولید | 1 |
| 448،875 | 351 | 1،283 | 1،283 | 1 | طبقه همکف | تمیز | 2 |
| 29،9x1 | 71 | 428 | 428 | 1 | طبقه همکف | انبار | 3 |
| 38،511 | 51 | 771 | 771 | 1 | طبقه همکف | اداري | 4 |
| 31،781 | x1 | 513 | 513 | 1 | طبقه همکف | آزمایشگاه | 5 |
| 149،xx1 | 71 | 2،138 | 2،138 | 1 | طبقه اول | تاسیسات عمومي و تاسیسات تمیز و تاسیسات آزمایشگاه | x |
| ۰8۰c۵۵۱ | جمع |  |  |  |  |  |  |

جدول :49 هزینه ساختمان سازي

ارقام به میلیون ریال

# (4-4-2-4 هزينه خريد حقوق و انشعابات

| جمع هزينهها | هزينههاي مورد نياز | هزينههاي انجام شده | تعداد | مشخصات فني | نام تجهيزات | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21،111 | 21،111 | 1 | 1 | Kw249 | برق ) انشعاب- تیر برق- تابلو- کنتور- ترانس( | 1 |
| 511 | 511 | 1 | 1 | 1.5 اینچ | آب | 2 |
| 2،111 | 2،111 | 1 | 1 |  | گاز | 3 |
| 551 | 551 | 1 | 1 |  | تلفن و سانترال | 4 |
| 1،111 | 1،111 | 1 | 1 |  | فاضلاب | 5 |
| 311 | 311 |  | 1 |  | اینترنت | x |
| 24c3۵۱ | 24c3۵۱ | ۱ | جمع کل |  |  |  |

ارقام به میلیون ریال

جدول :51 هزینه خرید حقوق و انشعابات

(4-4-2-۵ هزينه تاسيسات عمومي

| جمع هزينهها | هزينههاي مورد نياز | هزينههاي انجام شده | تعداد | مشخصات فني | نام تجهيزات | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8،111 | 8،111 |  | 1 | کابل کشي-تابلوهاي برق | برق رساني | 1 |
| 8،111 | 8،111 |  | 1 | شامل آب شهري و آب تصفیه شده | آبرساني | 2 |
| 2،111 | 2،111 |  | 1 | گاز کشي | سوخت رساني | 3 |
| 2،111 | 2،111 |  | 1 | پکیج و کولر گازي | وسایل سرمایش و گرمایش | 4 |
| 4،111 | 4،111 |  | 1 | کپسول- مخزن آب-مخزن کف | سیستم اطفاء حریق | 5 |
| 24c۱۱۱ | جمع کل |  |  |  |  |  |

ارقام به میلیون ریال

جدول :51 هزینه تاسیسات عمومي

# (4-4-2-) هزينه تاسيسات و تجهيزات فني

| جمع هزينهها | هزينههاي مورد نياز | هزينههاي انجام شده | تعداد | نام تجهيزات | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31،111 | 31،111 |  | 1 | چیلر | 1 |
| 15،111 | 15،111 |  | 1 | بویلر | 2 |
| 21،111 | 21،111 |  | 1 | برج ختگ | 3 |
| 11،111 | 11،111 |  | 1 | تصفیه فاضلاب | 4 |
| 11،111 | 11،111 |  | 1 | چیلر جذبي | 5 |
| 5،111 | 5،111 |  | 1 | کمپرس ایر | x |
| 4،111 | 4،111 |  | 1 | دیگ بحار | 7 |
| 84،111 | 7،111 |  | 12 | هواساز عمومي | 8 |
| 31،111 | 31،111 |  | 1 | آبساز | 9 |
| 2،111 | 2،111 |  | 1 | میز و لانج و لاکر | 11 |
| 21۱c۱۱۱ | جمع کل |  |  |  |  |

جدول :52 هزینه تاسیسات فني

(4-4-2-۰ هزينه ماشين آلات

| هزينه ريالي)ميليون ريال( |  | تعداد | شرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| جمع کل ريالي | باقي مانده |  |  |  |
| x1،111 | 15،111 | 4 | دستگاه فیلینگ بطري | 1 |
| x1،111 | 15،111 | 4 | دستگاه کپینگ | 2 |
| x1،111 | 15،111 | 4 | دستگاه پکینگ | 3 |
| 48،111 | 12،111 | 4 | لیبیلینگ | 4 |
| 3x،111 | 3،x11 | 11 | مخازن ساخت)داخلي( | 5 |
| 43،211 | 3،x11 | 12 | مخزن نگهدارنده مواد)داخلي( | x |
| 91،111 | 91،111 | 1 | دستگاه FBD | 7 |
| 7،511 | 7،511 | 1 | دستگاه میلینگ | 8 |
| 7،511 | 7،511 | 1 | ویبراتور | 9 |
| 14،411 | 3،x11 | 4 | مخزن نگهدارنده مواد | 11 |
| 12،111 | 12،111 | 1 | دستگاه بلندر | 11 |
| 181،111 | 91،111 | 2 | دستگاه بلیسترینگ | 12 |
| 22،511 | 4،511 | 5 | ترازوي | 13 |
| 45،111 | 45،111 | 1 | granulation line 150 kg/batch | 14 |
| 91،111 | 45،111 | 2 | include deduster and punches polisher 27 D-type tablet press and metal detector | 15 |
| 91،111 | 45،111 | 2 | include deduster and punches polisher 35 B-type tablet press and metal detector | 1x |
| 91،111 | 45،111 | 2 | Capsule filling line 1200 capsule/min | 17 |
| 91،111 | 45،111 | 2 | Coating machine 150 kg/batch | 18 |
| 31،111 | 15،111 | 2 | cartooning line 260 cartoon/ min | 19 |
| 119،439 | 1 | 0 | سایر)حقوق گمرکي، سود بازرگاني، عوارض، نصب و راه اندازي%23)( خرید خارجي( | 21 |
| 1c12۵c۵32 | ۵12c3۱۱ |  | مجموع هزينه ماشين آلات و تجهيزات خطوط توليد |  |

جدول :53 هزینه ماشین آلات

ارقام به میلیون ریال

# (4-4-2-8 هزينه تجهيزات آزمايشگاهي

| جمع هزينهها | هزينههاي مورد نياز | هزينههاي انجام شده | تعداد | نام تجهيزات | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41،111 | 41،111 | 1 | 1 | HPLC | 1 |
| 511 | 251 | 1 | 2 | هود شیمیایي | 2 |
| 411 | 411 | 1 | 1 | هود میکروبي | 3 |
| 3x1 | 121 | 1 | 3 | ترازو دیجییتال | 4 |
| 121 | 121 | 1 | 1 | انکوباتور | 5 |
| 241 | 81 | 1 | 3 | هیتر استیزز | x |
| 511 | 511 | 1 | 1 | شیشه آلات آزمایشگاه | 7 |
| x11 | x11 | 1 | 1 | مواد مصرفي آزمایشگاه | 8 |
| 45،911 | 45،911 | 1 | 1 | سکوبندي آزمایشگاه | 9 |
| 411 | 411 | 1 | 1 | اسلبلایزر | 11 |
| 8،838 | 8،838 | 1 | 1 | سایر | 11 |
| 82c۱3۱ | جمع کل |  |  |  |  |

ارقام به میلیون ریال

جدول :54 هزینه تجهیزات آزمایشگاهي

# (4-4-2-2 وسائط نقليه

| جمع کل | قيمت | تعداد | شرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5111 | 5111 | 1 | ماشین نیسان وانت | 1 |
| 4111 | 4111 | 1 | ماشین سمند |  |
| 2۱۱۱ | جمع کل |  |  |  |

جدول :55 هزینه وسائط نقلیه

ارقام به میلیون ریال

(4-4-2-1۱ تجهيزات اداري

| جمع کل | هزينه واحد | تعداد | شرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2،251 | 151 | 15 | میز اداري | 1 |
| 311 | 151 | 2 | میز پذیرایي و کنفرانس | 2 |
| 311 | 11 | 31 | صندلي | 3 |
| 111 | 11 | 11 | قفسه بندي و دکور | 4 |
| 31 | 11 | 3 | کمد و فایلهاي اداري | 5 |
| 2،111 | 211 | 11 | کامپیوتر و متعلقات آن | x |
| 351 | 71 | 5 | پرینتر | 7 |
| 351 | 71 | 5 | اسکنر | 8 |
| 811 | 211 | 4 | دستگاه کپي | 9 |
| 811 | 211 | 4 | سایر وسایل اداري )شامل فاکس، گاو صندوق و غیره( | 11 |
| 2،411 | x11 | 4 | وسایل آبدارخانه و سالن غذاخوري | 11 |
| 211 | 211 | 1 | سایر موارد | 12 |
| 2c88۱ | جمع کل |  |  |  |

جدول :5x هزینه تجهیزات اداري

ارقام به میلیون ریال

جدول :57 هزینه دوران بهره برداري

(4-۵ هزينههاي دوران بهرهبرداري

| سنوات بهره برداري |  |  |  |  | شرح |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14۱8 | 14۱۰ | 14۱) | 14۱۵ | 14۱4 |  |
| 718،134،8 | x،517،775 | 831،881،4 | 887،253،3 | 1،x2x،944 | هزینه مواد اولیه، کمکي، بسته بندي |
| 4،x91 | 4،315 | 3،941 | 3،5x4 | 3،189 | هزینه انرژي |
| 191،243 | 175،944 | 1x1،x45 | 145،345 | 131،14x | تعمیر و نگهداري و قطعات یدکي |
| 259،111 | 259،111 | 212،852 | 1x8،941 | 125،131 | هزینه پرسنلي |
| 45،514 | 43،937 | 37،744 | 31،785 | 25،82x | سایر هزینههاي پیش بیني نشده |
| 8c)3۵c2)) | )c221c۱8۱ | ۵c22)c۱11 | 3c)۱3c۵23 | 1c211c۱34 | هزينههاي توليد |
| 11،115 | 9،9x8 | 8،741 | 7،x32 | x،525 | هزینههاي اداري و تشکیلاتي |
| 8c)4۵c381 | ۰c۱۱1c۱4۰ | ۵c3۱4c۰۵1 | 3c)11c1۵۵ | 1c21۰c۵۵2 | هزينههاي عملياتي |
| 175،434 | 177،459 | 177،459 | 177،459 | 177،459 | هزینه استهلاك |
| 1 | x8،825 | 234،758 | 373،912 | 451،111 | هزینههاي تامین مالي |
| 8c82۱c81۵ | ۰c24۰c331 | ۵c۰1)c2)۰ | 4c1)2c۵1) | 2c۵4۵c۱18 | جمع کل هزينههاي توليد |
| %2.5 | %2.5 | %5 | %7.5 | %11 | درصد هزینههاي بازاریابي و تبلیغات، توزیع و فروش |
| x19،852 | 487،881 | 731،822 | 731،822 | 487،881 | هزینههاي بازاریابي و تبلیغات، توزیع و فروش |
| 2c43۱c))) | ۰c۰3۵c213 | )c448c۰82 | 4c824c338 | 3c۱32c822 | جمع کل قيمت تمام شده محصولات |

(4-۵-1 هزينه مواد اوليهc کمکي و بستهبندي

جدول :58 هزینه مواد اولیه یک عدد محصول Si-Flex

| PRICE IN 1 BOTTLE ($) | 1 KG PRICE ($) | KG PER 500 ML SYRUP BOTTLE | KG PER 15 ML | ACTIVE INGREDIENTS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.583333333 | 35 | 0.0166667 | 0.0005 | Glucosamine Sulphate |
| 0.578666667 | 43.4 | 0.0133333 | 0.0004 | Chondrotin sulphate |
| 0.685533333 | 113 | 0.0060667 | 0.000182 | Marine Hydrolyzed Collagen |
| 0.055 | 11 | 0.005 | 0.00015 | MSM (Methylsulfonylmethane) |
| 0.001833333 | 22 | 8.333E-05 | 0.0000025 | Silicium (orthosilic acid) |
| 1 |  |  |  | Other Ingredients + Packaging |
| 2.90 |  |  |  | SUM ($) |

جدول :59 هزینه مواد اولیه یک عدد محصول Stop Arthro

| PRICE OF 1 BLISTER (60 TABLETS) ($) | 1 KG PRICE ($) | KG OF 1 BLISTER (60 TABLETS) | KG PER TABLET | ACTIVE INGREDIENTS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.36 | 35 | 0.096 | 0.0016 | Glucosamine Sulphate |
| 1.5624 | 43.4 | 0.036 | 0.0006 | Chondrotin sulphate |
| 0.189 | 21 | 0.009 | 0.00015 | Boswellin |
| 0.000405 | 1.5 | 0.00027 | 0.0000045 | Manganese |
| 0.009 | 5 | 0.0018 | 0.00003 | Vitamin C |
| 1 |  |  |  | Other Ingredients + Packaging |
| 6.12 |  |  |  | SUM ($) |

جدول :x1 هزینه مواد اولیه یک عدد محصول Forte Flexi

| PRICE OF 1 BOTTLE (60 CAPSULES) ($) | 1 KG PRICE ($) | KG OF 1 BOTTLE (60 CAPSULE) | KG PER CAPSULE | ACTIVE INGREDIENTS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.4284 | 35 | 0.01224 | 0.000204 | Glucosamine |
| 0.23436 | 43.4 | 0.0054 | 0.00009 | Chondrotin |
| 0.00018 | 1.5 | 0.00012 | 0.000002 | Manganese |
| 0.5085 | 113 | 0.0045 | 0.000075 | Collagen |
| 0.132 | 11 | 0.012 | 0.0002 | Methylsulfonylmethane |
| 0.03 | 10 | 0.003 | 0.00005 | Rose Hip Extract |
| 0.018 | 12 | 0.0015 | 0.000025 | Ginger Extract |
| 0.000432 | 6 | 0.000072 | 0.0000012 | of Which Gingerols |
| 0.0000084 | 28 | 0.0000003 | 0.000000005 | Vitamin D3 |
| 0.0006 | 5 | 0.00012 | 0.000002 | Vitamin C |
| 1 |  |  |  | Other Ingredients + Packaging |
| 2.35 |  |  |  | SUM ($) |

جدول :x1 هزینه مواد اولیه یک عدد محصول GreeNatr

| PRICE OF 1 BOTTLE (60 TABLETS) ($) | 1 KG PRICE ($) | KG OF 1 BOTTLE (60 TABLETS) | KG PER TABLET | ACTIVE INGREDIENTS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.99 | 55 | 0.018 | 0.0003 | Ginseng Korean |
| 0.126 | 21 | 0.006 | 0.0001 | Ginkgo Biloba Leaves Powder |
| 0.1008 | 28 | 0.0036 | 0.00006 | Ginko Biloba Leaves Extract |
| 1 |  |  |  | Other Ingredients + Packaging |
| 2.22 |  |  |  | SUM ($) |

جدول :x2 هزینه مواد اولیه یک عدد محصول Memoliq

| PRICE OF 1 BOTTLE (30 CAPSULES) ($) | 1 KG PRICE ($) | KG OF 1 BOTTLE (30 CAPSULE) | KG PER CAPSULE | ACTIVE INGREDIENTS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.00522 | 29 | 0.00018 | 0.000006 | Vitamin B6 (as pyridoxine hydrochloride) |
| 0.00024 | 20 | 0.000012 | 0.0000004 | Folate |
| 0.00015 | 5 | 0.00003 | 0.000001 | Vitamin B12 (as cyanocobalamin) |
| 0.003 | 20 | 0.00015 | 0.000005 | Vinpocetine |
| 0.0405 | 27 | 0.0015 | 0.00005 | Ginkgo Biloba leaves extract |
| 0.03 | 20 | 0.0015 | 0.00005 | GABA |
| 0.1125 | 250 | 0.00045 | 0.000015 | Luteoline |
| 0.06075 | 27 | 0.00225 | 0.000075 | Dmae Bitartrate |
| 0.1425 | 95 | 0.0015 | 0.00005 | Gpc (L-Alpha Glyceryl Phosphoryl Choline) |
| 0.057 | 38 | 0.0015 | 0.00005 | L-Theanine |
| 0.234 | 260 | 0.0009 | 0.00003 | Coenzyme Q10 |
| 1 |  |  |  | Other Ingredients + Packaging |
| 1.69 |  |  |  | SUM ($) |

جدول :x3 هزینه مواد اولیه یک عدد محصول Neuriva

| PRICE OF 1 BOTTLE (30 CAPSULES) ($) | 1 KG PRICE ($) | KG OF 1 BOTTLE (30 CAPSULE) | KG PER CAPSULE | ACTIVE INGREDIENTS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.001479 | 29 | 0.000051 | 0.0000017 | Vitamin B6 (as pyridoxine hydrochloride) |
| 0.00024 | 20 | 0.000012 | 0.0000004 | Folate |
| 0.00000036 | 5 | 7.2E-08 | 2.4E-09 | Vitamin B12 (as cyanocobalamin) |
| 0.048 | 8 | 0.006 | 0.0002 | Coffee Fruit Extract |
| 0.24 | 80 | 0.003 | 0.0001 | Phosphatidylserine |
| 1 |  |  |  | Other Ingredients + Packaging |
| 1.29 |  |  |  | SUM ($) |

جدول :x4 هزینه مواد اولیه یک عدد محصول now Oil- Caster

| PRICE OF 1 BOTTLE (120 CAPSULES) ($) | 1 KG PRICE ($) | KG OF 1 BOTTLE (120 CAPSULE) | KG PER CAPSULE | ACTIVE INGREDIENTS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.546 | 7 | 0.078 | 0.00065 | Castor oil |
| 0.0276 | 23 | 0.0012 | 0.00001 | Fennel Oil |
| 1 |  |  |  | Other Ingredients + Packaging |
| 1.57 |  |  |  | SUM ($) |

جدول :x5 هزینه مواد اولیه یک عدد محصول Choice Botanic CLEAR- COLON

| PRICE OF 1 BOTTLE (90 CAPSULES) ($) | 1 KG PRICE ($) | KG OF 1 BOTTLE (90 CAPSULE) | KG PER CAPSULE | ACTIVE INGREDIENTS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.054 | 10 | 0.0054 | 0.00006 | Gentian powder (root) |
| 2.025 | 15 | 0.135 | 0.0015 | Psyllium husk powder (hulls) |
| 0.05292 | 14 | 0.00378 | 0.000042 | Slippery elm powder (bark) |
| 1 |  |  |  | Other Ingredients + Packaging |
| 3.13 |  |  |  | SUM ($) |

جدول :xx هزینه مواد اولیه یک عدد محصول Choice Botanic CLEAR- COLON

| PRICE OF 1 BOTTLE (65 CAPSULES) ($) | 1 KG PRICE ($) | KG OF 1 BOTTLE (65 CAPSULE) | KG PER CAPSULE | ACTIVE INGREDIENTS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.24375 | 25 | 0.00975 | 0.00015 | Milk Thistle |
| 0.065 | 10 | 0.0065 | 0.0001 | Schisandra Powder |
| 1.04 | 80 | 0.013 | 0.0002 | Alpha-Lipoic Acid |
| 0.010374 | 12 | 0.0008645 | 0.0000133 | Curcuminoids |
| 1 |  |  |  | Other Ingredients + Packaging |
| 2.36 |  |  |  | SUM ($) |

جدول :x7 هزینه مواد اولیه یک عدد محصول Formula Menopause AM-PM

| PRICE OF 1 BLISTER (60 TABLETS) ($) | 1 KG PRICE ($) | KG OF 1 BLISTER (60 TABLETS) | KG PER TABLET | ACTIVE INGREDIENTS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.2625 | 35 | 0.0075 | 0.00025 | Green Tea Leaf Extract |
| 0.33 | 55 | 0.006 | 0.0002 | Asian Ginseng Root Extract |
| 0.006 | 10 | 0.0006 | 0.00002 | Black Cohosh Root & Rhizome Extract |
| 0.102 | 17 | 0.006 | 0.0002 | Valerian Root Extract |
| 0.054 | 18 | 0.003 | 0.0001 | Hops Flower Extract |
| 0.057 | 38 | 0.0015 | 0.00005 | L-Thianine |
| 0.003 | 5 | 0.0006 | 0.00002 | Black Cohosh Root & Rhizome Extract |
| 1 |  |  |  | Other Ingredients + Packaging |
| 1.81 |  |  |  | SUM ($) |

جدول :x8 هزینه مواد اولیه یک عدد محصول Puritan's Cohosh- Black

| PRICE OF 1 BOTTLE (100 CAPSULES) ($) | 1 KG PRICE ($) | KG OF 1 BOTTLE (100 CAPSULES) | KG PER CAPSULE | ACTIVE INGREDIENTS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.54 | 10 | 0.054 | 0.00054 | Black Cohosh Root Extract |
| 1 |  |  |  | Other Ingredients + Packaging |
| 1.54 |  |  |  | SUM ($) |

جدول :x9 هزینه مواد اولیه یک عدد محصول Puritan's Cohosh- Black

| PRICE IN 1 BOTTLE ($) | 1 KG PRICE ($) | KG PER 150 ML SYRUP BOTTLE | KG PER 1 ML | ACTIVE INGREDIENTS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4705 | 18 | 0.13725 | 0.000915 | Evening Primrose Oil |
| 1 |  |  |  | Other Ingredients + Packaging |
| 3.47 |  |  |  | SUM ($) |

جدول :71 هزینه مواد اولیه یک عدد محصول Max Perman

| PRICE OF 1 BLISTER (30 TABLETS) ($) | 1 KG PRICE ($) | KG OF 1 BLISTER (30 TABLETS) | KG PER TABLET | ACTIVE INGREDIENTS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.054 | 18 | 0.003 | 0.0001 | Tribulus Terrestris Extract |
| 0.2739 | 55 | 0.00498 | 0.000166 | Ginseng Extract |
| 0.27 | 15 | 0.018 | 0.0006 | L-arginine |
| 0.006 | 10 | 0.0006 | 0.00002 | Vaccinium Macrocarpon Extract |
| 1 |  |  |  | Other Ingredients + Packaging |
| 1.60 |  |  |  | SUM ($) |

جدول :71 هزینه مواد اولیه یک عدد محصول Ultimate Total

| PRICE OF 1 BOTTLE (120 TABLETS) ($) | 1 KG PRICE ($) | KG OF 1 BOTTLE (120 TABLETS) | KG PER CAPSULE | ACTIVE INGREDIENTS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0000288 | 12 | 0.0000024 | 0.00000002 | Vitamin D (cholecalciferol) |
| 6.12 | 17 | 0.36 | 0.003 | D-Aspartic Acid |
| 1.62 | 18 | 0.09 | 0.00075 | Tribulus Extract |
| 0.72 | 15 | 0.048 | 0.0004 | Tensor |
| 0.792 | 22 | 0.036 | 0.0003 | Stinging Nettle Extract |
| 0.36 | 12 | 0.03 | 0.00025 | Maca Extract |
| 0.99 | 55 | 0.018 | 0.00015 | Eurycoma longifolia Extract |
| 0.18 | 15 | 0.012 | 0.0001 | Epimedium Extract |
| 0.12 | 10 | 0.012 | 0.0001 | Diindolymethane |
| 0.048 | 40 | 0.0012 | 0.00001 | Boron |
| 1 |  |  |  | Other Ingredients + Packaging |
| 11.95 |  |  |  | SUM ($) |

(4-۵-2 هزينه حقوق و دستمزد

با توجه به قانون کار جمهوري اسلامي ایران هزینه حقوق کارکنان این پروژه با توجه به 12 ماه فعالیت کاري و 1 ماه به عنوان پاداش و عیدي و 1 ماه به عنوان سنوات مجموعاً در نظر گرفته شده است و حق بیمه کارفرما %23 جهت 12 ماه کاري منظور گردیده، که به شرح زیر برآورد شده است.

جدول :72 هزینه حقوق و دستمزد

| سنوات بهره برداری |  |  |  |  | تعداد نفرات در سنوات بهره برداری |  |  |  |  | حقوق و مزايای هر نفر در ماه - میلیون ريال |  |  | تعداد | شرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14۱8 | 14۱۰ | 14۱) | 14۱۵ | 14۱4 | 14۱8 | 14۱۰ | 14۱) | 14۱۵ | 14۱4 | جمع | ماه | حقوق پايه |  |  |  |
| 0،111 | 0،111 | 0111 | 0،111 | 0،111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0،111 | 05 | 511 | 0 | مدیر عامل | 0 |
| 0،511 | 0،511 | 0511 | 0،511 | 0،511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0،511 | 05 | 951 | 0 | مدیر کارخانه/مدیرتولید | 5 |
| 9،011 | 9،011 | 9011 | 9،011 | 9،011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9،011 | 05 | 911 |  | مدیر کنترل کیفیت | 9 |
| 9،011 | 9،011 | 9011 | 9،011 | 9،011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9،011 | 05 | 911 | 0 | مدیراداری و مالی | 0 |
| 1،111 | 1،111 | 1111 | 1،111 | 1،111 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1،111 | 05 | 551 | 9 | سوپروایزرتولید | 5 |
| 010،111 | 010،111 | 00011 | 00،011 | 09،511 | 51 | 51 | 01 | 91 | 51 | 010،111 | 05 | 001 | 51 | کارشناس تولید )در فاز نخست فعالیت( | 0 |
| 0،511 | 0،511 | 0511 | 0،011 | 5،011 | 9 | 9 | 9 | 5 | 0 | 0،511 | 05 | 511 | 9 | کارشناس بازار یابی | 0 |
| 01،011 | 01،011 | 0511 | 5،011 | 9،011 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 01،011 | 05 | 051 | 0 | کارمند امور اداری و مالی | 0 |
| 01،011 | 01،011 | 0511 | 5،011 | 9،011 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 01،011 | 05 | 051 | 0 | تاسیسات | 1 |
| 0،951 | 0،951 | 0951 | 0،951 | 0،951 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0،951 | 05 | 051 |  | نگهبانی | 01 |
| 5،101 | 5،101 | 5101 | 9،901 | 0،001 | 9 | 9 | 9 | 5 | 0 | 5،101 | 05 | 001 | 9 | کار پرداز | 00 |
| 5،001 | 5،001 | 9001 | 5،001 | 0،151 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 5،001 | 05 | 01 | 0 | خدمات | 05 |
| 0،511 | 0،511 | 0011 | 9،011 | 5،011 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0،511 | 05 | 011 | 0 | راننده | 09 |
| 88,8,,7 | 88,8,,7 | 8,,8177 | 8,78307 | 838,,7 | 37 | 37 | 0, | ,0 | 17 | 88,8,,7 | - | - | 37 | جمع |  |
| 05001 | 05001 | 95155 | 50050 | 51511 | حق بیمه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ,,88837 | ,,88837 | 88081,, | 8188088 | 8878887 | جمع کل |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91،151 | 91،151 | 55،011 | 51،001 | 00،151 | عیدی+ سنوات+ پاداش معادل 5 پایه حقوق |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ,,38887 | ,,38887 | ,8,88,, | 8088318 | 8,,8737 | جمع کل |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(4-۵-3 هزينه انواع انرژي )برقc آبc سوخت و ارتباطات(

انواع انرژي مورد نیاز شامل آب، برق و سوخت ميباشند که مقادیر مورد نیاز هر یک از آنها محاسبه گردیدهاست. بهاي واحد هر یک از انواع انرژي بر مبناي آخرین نرخهاي اعلامشده از سوي وزارتخانههاي مربوطه تعیین گشته و بر مبناي آن هزینه مربوط به آنها محاسبه شده است.

ارقام به میلیون ریال

جدول :73 هزینه انواع انرژي

| سنوات بهره برداری |  |  |  |  | جمع | هزينه واحد | مقدار | واحد - سال | شرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14۱8 | 14۱۰ | 14۱) | 14۱۵ | 14۱4 |  | ريال |  |  |  |  |
| 0111 | 151 | 001 | 001 | 001 | 0،111 | 01،111 | 011،111 | کیلووات ساعت | برق | 0 |
| 051 | 000 | 900 | 905 | 910 | 051 | 05،111 | 91،111 | متر مکعب | گاز | 5 |
| 9111 | 5001 | 5551 | 5501 | 5101 | 9،111 | 91،111 | 011،111 | متر مکعب | آب | 9 |
| 501 | 550 | 515 | 005 | 009 | 501 | - | - | - | مخابرات و اینترنت | 0 |
| 18037 | 1838, | 38317 | 38,01 | 38883 | 18037 | جمع |  |  |  |  |

(4-۵-4 هزينه تعميرات و نگهداري

اغلب اقلام سرمایهگذاري ثابت در طول سال نیاز به تعمیرات دارند که بسته به نوع هر یک از آنها درصد تعمیرات و نگهداري متفاوت خواهد بود. هزینه تعمیرات و نگهداري سالیانه بر اساس دارائيهاي سالیانه به شرح ذیر برآورد گردیده است، لازم به ذکر است که درصد تعمیر و نگهداري براساس فرمهاي بانک صنعت و معدن انتخاب شده است.

جدول :74 هزینه تعمیرات و نگهداري

| سنوات بهره برداری |  |  |  |  | هزينه تعمیرات و نگهداری | درصد تعمیرات | ارزش دارايی | شرح دارايی | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14۱8 | 14۱۰ | 14۱) | 14۱۵ | 14۱4 |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | %1 | 511،111 | زمین | 0 |
| 000 | 050 | 900 | 951 | 900 | 000 | %5 | 1،555 | محوطه سازی | 5 |
| 91،900 | 90،550 | 99،100 | 51،150 | 50،000 | 91،900 | %5 | 000،551 | ساختمان سازی | 9 |
| 001،550 | 011،111 | 011،055 | 11،000 | 00،510 | 001،550 | %01 | 591،015،0 | ماشین الات، تاسیسات و تجهیزات عمومی | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | %01 | 1 | ماشین آلات و تجهیزات تاسیسات و فنی | 5 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | %01 | 1 | ماشین آلات و تجهیزات تولیدی | 0 |
| 0،595 | 5،090 | 5،595 | 0،090 | 0،590 | 0،595 | %0 | 01،191 | تجهیزات آزمایشگاهی | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | %1 | 00،951 | حقوق انشعابات | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | %1 | 1 | دانش فنی | 1 |
| 01،511 | 1،001 | 0،051 | 0،101 | 0،001 | 01،511 | %5 | 501،111 | تاسیسات تولید | 01 |
| 0،951 | 0،505 | 0،090 | 0،150 | 100 | 0،951 | %05 | 1،111 | وسائط نقلیه | 00 |
| 0،100 | 0،000 | 0،001 | 0،515 | 0،900 | 0،100 | %51 | 1،001 | اثاثیه و منصوبات اداری | 05 |
| 00،019 | 01،001 | 1،110 | 0،109 | 0،101 | 00،019 | %01 | 000،151 | متفرقه و پیش بینی نشده | 09 |
| 8388,13 | 80,8311 | 807801, | 81,831, | 8378710 | 8388,13 | - | ,80008,77 | جمع |  |

(4-۵-۵ هزينه استهلاک کارخانه

با گذشت زمان، سرمایههاي ثابت به استثناي زمین )منظور زمیني است که براي احداث ساختمان مورد استفاده قرارميگیرد(، قابلیت بهرهدهي خود را از دست ميدهند. بدین لحاظ بهاي تمام شده این قبیل دارایيها، باید در طي عمر مفیدشان، به طور منظم به تدریج به حساب هزینه منظور گردد. این کاهش تدریجي بهاي تمام شده، «استهلاك» خوانده ميشود. ارزش قابل بازیافت دارایي مستهلکشده در تاریخ خروج ازخدمت، ارزش اسقاطي )قراضه( خوانده ميشود. مازاد بهاي تمام شده نسبت به ارزش اسقاط دارایي ثابت، نشاندهنده مبلغي است که باید طي دوره عمر مفید دارایي به عنوان هزینه

استهلاك در حسابها منظور شود.

چنانچه ارزش اسقاط در مقایسه با بهاي تمامشده دارایي، قابل توجه نباشد، در محاسبه استهلاك ميتوان از آن صرفنظر کرد. روشهاي مختلفي براي محاسبه هزینه استهلاك وجود دارد که متداولترین آن، محاسبه هزینه استهلاك به روش خطي است. در این روش که در این طرح از آن استفاده ميشود مازاد بهاي تمامشده دارایي نسبت به ارزش اسقاط، به طور مساوي درطول دوره عمر آن تقسیم ميشود و هر ساله این مقدار به حساب هزینههاي استهلاك منظورميشود.

لذا با در دست داشتن ارزش فعلي دارایي و برآورد طول عمر دارایي مورد نظر ميتوان با توجه به فرمول ذیل هزینه استهلاك دورهاي دارایي مورد نظر را محاسبه کرد.

ارزش اسقاط بعد از طول عمر دارایي − ارزش فعلي دارایي

= هزینه سالیانه استهلاك سالیانه دارایي مورد نظر

طول عمر داریي

با در نظر گرفتن این اصل، ارزش اسقاط، عمر مفید و درصد استهلاك موارد مختلف طرح بر اساس نرخهاي معمول براي هر یک از دارایيهاي ثابت بر اساس اصول حسابداري توسط نرمافزار حدود 459،177 میلیون ریال برآورد شده است.

جدول :75 هزینه استهلاك

| سنوات بهره برداری |  |  |  |  | ارزش دارايی | واحد | نرخ استهلاك | شرح دارايی | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14۱8 | 14۱۰ | 14۱) | 14۱۵ | 14۱4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 511،111 | درصد | 1 | زمین | 0 |
| 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1،555 |  | 0 | محوطه سازی | 5 |
| 01،000 | 01،000 | 01،000 | 01،000 | 01،000 | 000،551 |  | 0 | ساختمان سازی | 9 |
| 05،901 | 05،901 | 05،901 | 05،901 | 05،901 | 591،015،0 |  | 0 | ماشین الات، تاسیسات و تجهیزات عمومی | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 01 | ماشین آلات و تجهیزات تاسیسات و فنی | 5 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 01 | ماشین آلات و تجهیزات تولیدی | 0 |
| 0،109 | 0،109 | 0،109 | 0،109 | 0،109 | 01،191 |  | 01 | تجهیزات آزمایشگاهی | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 00،951 |  | 1 | حقوق انشعابات | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | دانش فنی |  |
| 00،111 | 00،111 | 00،111 | 00،111 | 00،111 | 501،111 |  | 01 | تاسیسات تولید |  |
| 5،155 | 5،155 | 5،155 | 5،155 | 5،155 | 1،111 |  | 55 | وسائط نقلیه |  |
| 0،000 | 0،000 | 0،000 | 0،000 | 0،000 | 1،001 |  | 51 | اثاثیه و منصوبات اداری | 1 |
| 50،550 | 50،550 | 50،550 | 50،550 | 50،550 | 000،151 |  | 51 | متفرقه و پیش بینی نشده | 01 |
| 80081,3 | 80081,3 | 80081,3 | 80081,3 | 80081,3 | ,80008,77 | جمع |  |  |  |

ارقام به میلیون ریال

جدول :7x هزینه اداري و تشکیلاتي

(4-۵-) هزينه بيمه اداري و تشکيلاتي

| سنوات بهره برداری |  |  |  |  | برآورد هزينه | شرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14۱8 | 14۱۰ | 14۱) | 14۱۵ | 14۱4 |  |  |  |
| 0،511 | 0،055 | 0،010 | 0،150 | 0،110 | 0،511 | حق حضور هیئت مدیره | 0 |
| 050 | 050 | 050 | 050 | 050 | 050 | اجاره دفتر | 5 |
| 5،011 | 5،011 | 0،951 | 9،901 | 5،011 | 5،011 | تنخواه، ملزومات و سربار اداری | 9 |
| 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | حسابرسی/ اظهارنامه | 0 |
| 050 | 050 | 000 | 090 | 095 | 050 | هزینه بیمه )ساختمان، ماشین آلات وتاسیسات( | 5 |
| 5،990 | 5،500 | 5،000 | 5،150 | 0،100 | 5،990 | سایر هزینههای عمومی و اداری | 0 |
| 87888, | 38308 | 88017 | 0803, | 08,,, | 87888, | جمع |  |

ارقام به میلیون ریال

(4-۵-۰ هزينههاي بازاريابي و تبليغات

در راستاي رقابت با سایر تولیدکنندگان هر صنعتي نیاز به هزینه در رابطه با بازاریابي و تبلیغات محصولات خود دارد.

با رقابت فشردهاي که در حال حاضر بین تولیدکنندگان محصولات مختلف بوجود آمده است، شرکتهایي موفقتر عمل ميکنند که در زمینه تبلیغات و بازاریابي بهتر عمل کردهاند.

| 14۱8 | 14۱۰ | 14۱) | 14۱۵ | 14۱4 | شرح |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| %5.5 | %5.5 | %5 | %0.5 | %01 | درصد هزینههاي بازاریابي و تبلیغات، توزیع و فروش از درآمد |
| 011،055 | 000،000 | 090،055 | 090،055 | 000،000 | هزینههاي بازاریابي و تبلیغات، توزیع و فروش |

جدول :77 هزینه بازاریابي

ارقام به میلیون ریال

جدول :78 سرمایه در گردش

# (4-8 سرمايه در گردش

| , | 1 | 3 | , | 8 | مدت | شرح |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | روز |  |
|  |  |  |  |  |  | موجودی کالا: |
| 000،019 | 505،905 | 010،090 | 500،050 | 095،501 | 91 | هزینه مواد اولیه، کمکی، بسته بندی |
| 50،105 | 01،000 | 00،095 | 01،190 | 5،950 | 0 | موجودی کالای در جریان و ساخته شده |
| 010،909،5 | 595،005،0 | 009،511،0 | 000،105،0 | 010،901 | 11 | حسابهای دریافتنی |
| 05،000 | 01،000 | 90،110 | 51،005 | 59،155 | 91 | تنخواه گردان |
| 387,08888 | ,81018018 | 8830,8083 | 883308178 | 0008,80 | سرمايه در گردش |  |
| ,838817 | ,7388,8 | ,038,7, | 0378837 | 0008,80 | افزايش سرمايه در گردش |  |
| 387,08888 | کل سرمايه در گردش |  |  |  |  |  |

جدول :79 برنامه تولید – تعداد بسته

# (4-2 برنامه توليد و درآمد (4-2-1 برنامه توليد

| 8178 | 8170 | 8170 | 817, | 8171 | نام دارو |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 511،111 | 011،111 | 911،111 | 511،111 | 011،111 | Si-Flex |
| 511،111 | 011،111 | 911،111 | 511،111 | 011،111 | Stop Arthro |
| 511،111 | 011،111 | 911،111 | 511،111 | 011،111 | Forte Flexi |
| 511،111 | 011،111 | 911،111 | 511،111 | 011،111 | Neuriva |
| 511،111 | 011،111 | 911،111 | 511،111 | 011،111 | Memoliq |
| 511،111 | 011،111 | 911،111 | 511،111 | 011،111 | GreeNatr |
| 511،111 | 011،111 | 911،111 | 511،111 | 011،111 | Oil- now Caster |
| 511،111 | 011،111 | 911،111 | 511،111 | 011،111 | CLEAR- Botanic Choice COLON |
| 511،111 | 011،111 | 911،111 | 511،111 | 011،111 | Health- Webber Naturals Liver |
| 511،111 | 011،111 | 911،111 | 511،111 | 011،111 | Menopause Formula AM-PM |
| 511،111 | 011،111 | 911،111 | 511،111 | 011،111 | Cohosh- Puritan's Black |
| 511،111 | 011،111 | 911،111 | 511،111 | 011،111 | Primrose oil- Power Evening |
| 511،111 | 011،111 | 911،111 | 511،111 | 011،111 | Tribulus Himaliya |
| 511،111 | 011،111 | 911،111 | 511،111 | 011،111 | Max Perman |
| 511،111 | 011،111 | 911،111 | 511،111 | 011،111 | Ultimate Total |

# (4-2-2 درآمد- ميليون ريال

جدول :81 درآمد- میلیون ریال

| 8178 | 8170 | 8170 | 817, | 8171 | نام دارو |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 050،005 | 550،195 | 915،011 | 509،000 | 090،099 | Si-Flex |
| 001،509،0 | 095،100،0 | 000،155 | 511،900 | 550،000 | Stop Arthro |
| 505،515 | 011،090 | 910،900 | 510،100 | 015،051 | Forte Flexi |
| 000،555،0 | 005،500،0 | 199،011 | 055،109 | 900،190 | Neuriva |
| 505،550 | 090،009 | 950،090 | 500،110 | 011،100 | Memoliq |
| 155،100 | 000،155 | 509،191 | 905،150 | 010،109 | GreeNatr |
| 105،095،0 | 111،500،9 | 110،000،5 | 115،000،0 | 000،115 | Oil- now Caster |
| 111،011،9 | 111،001،5 | 111،001،5 | 111،001،0 | 051،111 | CLEAR- Botanic Choice COLON |
| 550،190 | 000،051 | 990،050 | 559،500 | 000،010 | Health- Webber Naturals Liver |
| 111،055،0 | 111،001،0 | 055،111 | 501،111 | 505،111 | Menopause Formula AM-PM |
| 111،055،5 | 111،011،5 | 111،505،0 | 111،151،0 | 555،111 | Cohosh- Puritan's Black |
| 500،000 | 091،001 | 951،999 | 501،555 | 011،000 | Primrose oil- Power Evening |
| 090،051 | 505،001 | 091،001 | 515،001 | 000،901 | Tribulus Himaliya |
| 099،515،0 | 900،500،0 | 150،501 | 090،009 | 901،100 | Max Perman |
| 111،905،9 | 111،011،5 | 111،155،5 | 111،951،0 | 005،111 | Ultimate Total |

(4-1۱ نحوه تامين مالي پروژه

در این پروژه جهت سرمایه ثابت از تسهیلات بلندمدت و کوتاهمدت بانکي استفاده ميگردد و طي جدول ذیل تامین مالي پروژه مورد نظر در نظر گرفته شده است.

ارقام به میلیون ریال جدول :81 نحوه تامین مالي پروژه

| کـل سرمايه )ميليون ريال( | تســهيلات |  | ســـهم متقاضي |  | شـــــــــــرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | درصــد | مبـــلغ | درصــد | مبـــلغ |  |  |
| 2،848،8x8 | %88 | 111،511،2 | %12 | 348،8x8 | سرمایه ثابت در دوران ساخت و ساز | 1 |
| 7xx،217 |  |  | %111 | 7xx،217 | سرمایه در گردش | 2 |
| 3c)1۵c۱8) | %)2 | 2c۵۱۱c۱۱۱ | %31 | 1c11۵c۱8) | جمع کـل سـرمايهگذاري |  |

ارقام به میلیون ریال

جدول :82 صورت وجوه جریان نقد

# (4-11 صورت جريان وجوه نقد

| جمع کل | سنوات بهره برداری |  |  |  |  | دوران احداث |  | شرح |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8178 | 8170 | 8170 | 817, | 8171 | 8173 | 817, |  |
| ,80738837 | ,18331870, | 838,8,8,,8 | 8180308113 | 380,080,3 | ,801,873, | 88003800, | 88303888, | ورودی کل جريانات نقدی |
|  | 7 | 7 | 7 | 7 | 0008,80 | 88003800, | 88303888, | وجوه جريانات ورودی |
|  |  |  |  |  | 000،500 | 501،005 | 909،005 | کل حقوق صاحبان سهام |
|  |  |  |  |  |  | 111،511،0 | 111،111،0 | کل وامهای بلندمدت ریالی و ارزی |
|  |  |  |  |  |  |  |  | سود دوران مشارکت تسهیلات ارزی |
| ,80738837 | ,18331870, | 838,8,8,,8 | 8180308113 | 380,080,3 | 188088881 | 7 | 7 | جريانات ورودی عملیاتی |
|  | 105،910،50 | 550،505،01 | 009،090،00 | 051،050،1 | 000،000،0 |  |  | درآمد فروش |
| ,80738837 |  |  |  |  |  |  |  | ارزش قراضه |
|  | 838,038,,1 | 88800,8,01 | 3801383,3 | 08,8,80,, | 18,11887, | 88003800, | 88303888, | خروجی کل جريانات نقدی |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 88003800, | 88303888, | ثابت افزايش در دارايیهای |
|  |  |  |  |  |  | 059،000،0 | 051،905،0 | ثابت سرمایه گذاریهای |
|  |  |  |  |  |  | 000،105 | 50،050 | )خالص از بهره( مخارج پیش از تولید |
|  | 509،001 | 511،050 | 501،515 | 091،011 | 000،500 |  |  | داراییهای جاری افزایش در |
|  | 900،005،0 | 100،110،0 | 050،910،5 | 055،000،9 | 551،100،0 |  |  | عملیاتی هزینههای |
|  | 011،055 | 000،000 | 090،055 | 090،055 | 000،000 |  |  | بازاریابی هزینههای |
|  | 050،001،9 | 100،105،5 | 109،100،5 | 059،505،0 | 000،001 |  |  | درآمد)شرکت( مالیات بر |
|  | 1 | 00،055 | 590،050 | 909،115 | 051،111 |  |  | مالی هزینههای تامین |
|  |  | 059،000 | 000،110 | 055،051 | 000،005 |  |  | بازپرداخت وام |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | سود سهام |
| ,80738837 | 8788818818 | 080138033 | 188808737 | ,81088300 | 881778,37 | 7 | 7 | وجوه اضافی )کسری( |
| 100،150،95 | 090،959،50 | 111،510،00 | 510،051،0 | 510،005،9 | 591،011،0 | 1 | 1 | مانده وجوه نقد تجمعی |

ارقام به میلیون ریال

جدول :83 صورت وجوه جریان نقد کامفار

ارقام به میلیون ریال

جدول :84 هزینههاي تولید

# (4-12 هزينههاي توليد

| سنوات بهره برداری |  |  |  |  | شرح |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8178 | 8170 | 8170 | 817, | 8171 |  |
| 000،090،0 | 005،510،0 | 090،001،0 | 000،559،9 | 100،050،0 | هزینه مواد اولیه، کمکی، بسته بندی |
| 0،011 | 0،905 | 9،101 | 9،500 | 9،001 | هزینه انرژی |
| 010،509 | 005،100 | 001،005 | 005،905 | 091،100 | تعمیر و نگهداری و قطعات یدکی |
| 551،001 | 551،001 | 505،055 | 000،100 | 055،191 | هزینه پرسنلی |
| 05،510 | 09،190 | 90،000 | 90،005 | 55،050 | سایر هزینههای پیش بینی نشده |
| 8803,8,00 | 083388787 | ,8,308788 | 380738,,3 | 883888731 | هزينههای تولید |
| 01،005 | 1،100 | 0،001 | 0،095 | 0،555 | هزینههای اداری و تشکیلاتی |
| 8801,8388 | 087788710 | ,837180,8 | 3808888,, | 883808,,3 | هزينههای عملیاتی |
| 005،090 | 000،051 | 000،051 | 000،051 | 000،051 | هزینه استهلاك |
| 1 | 00،055 | 590،050 | 909،115 | 051،111 | هزینههای تامین مالی |
| 888,7888, | 08,108338 | ,80808300 | 1880,8,80 | ,8,1,8788 | جمع کل هزينههای تولید |
| %5.5 | %5.5 | %5 | %0.5 | %01 | درصد هزینههای بازاریابی و تبلیغات، توزیع و فروش |
| 011،055 | 000،000 | 090،055 | 090،055 | 000،000 | هزینههای بازاریابی و تبلیغات، توزیع و فروش |
| 381378000 | 0803,8,83 | 081188083 | 188318338 | 3873,8833 | جمع کل قیمت تمام شده محصولات |

جدول :85 هزینههاي تولید کامفار

ارقام به میلیون ریال

ارقام به میلیون ریال

جدول :8x جریان نقد تنزیل شده

# (4-13 جريانات نقدي تنزيل شده

| سنوات بهره برداری |  |  |  |  | دوران احداث |  | شرح |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8178 | 8170 | 8170 | 817, | 8171 | 8173 | 817, |  |
| ,383308,7, | 838,8,8,,8 | 8180308113 | 380,080,3 | 188088881 | 7 | 7 | کل جريانات نقدی ورودی |
| ,383308,7, | 838,8,8,,8 | 8180308113 | 380,080,3 | 188088881 | 7 | 7 | جريانات ورودی عملیاتی |
| 105،910،50 | 550،505،01 | 009،090،00 | 051،050،1 | 000،000،0 | 1 | 1 | درآمد فروش |
|  |  |  |  |  |  |  | بهره سپردههای کوتاه مدت |
| ,80738837 |  |  |  |  |  |  | ارزش قراضه |
| 838,038,,1 | 8783138708 | 880,,8038 | 088888337 | 380338830 | 88003800, | 88303888, | کل جريانات نقدی خروجی |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 88003800, | 88303888, | افزايش در دارايیهای ثابت |
|  |  |  |  | 1 | 059،000،0 | 051،905،0 | سرمایه گذاریهای ثابت |
|  |  |  |  |  | 000،105 | 50،050 | مخارج پیش از تولید )خالص از بهره( |
| 509،001 | 511،050 | 501،515 | 091،011 | 000،500 |  |  | افزایش در سرمایه در گردش خالص |
| 900،005،0 | 100،110،0 | 050،910،5 | 055،000،9 | 551،100،0 |  |  | هزینههای عملیاتی |
| 011،055 | 000،000 | 090،055 | 090،055 | 000،000 |  |  | هزینههای بازاریابی |
| 050،001،9 | 100،105،5 | 109،100،5 | 059،505،0 | 000،001 |  |  | مالیات بر درآمد )شرکت( |
| 8081808308 | 88,0,8837 | ,838380,, | 38,088033 | 88,1,8008 | -,888180,3 | -8838,800, | خالص جريانات نقدی |
| 3,83,08088 | 8,83338017 | 083008,,7 | 883838038 | -,88818818 | -381378,88 | -8838,800, | خالص جريانات نقدی تجمعی |
| 381788181 | ,83788017 | ,873,8708 | 880,183,1 | 0308780 | -880,08033 | -8838,800, | خالص جريانات نقدی تنزيل شده |
| 08,,1881, | 388,,8038 | 88,838338 | -,888780 | -,8,7,8188 | -,831,8138 | -8838,800, | خالص جريانات نقدی تجمعی تنزيل شده |

ارقام به میلیون ریال

جدول :87 جریان نقد تنزیل شده کامفار

# (4-14 تحليل حساسيت IRR

(4-1۵ پيشبيني ترازنامه و نسبتهاي مالي مرتبط

گزارش امکانسنجی )ارزیابی مالی و اقتصادی(              طرح احداث کارخانه تولید مکملهای گیاهی

(4-1) دوره بازگشت سرمايه

دوره بازگشت سرمایه یک روش تقریبي براي مقایسه اقتصادي پروژهها ميباشد و در این روش هدف پیداکردن دوره یا مدت زماني است که درآمدهاي حاصله در طي این دوره برابر هزینههاي سرمایهگذاري گردد در این روش هر پروژهاي که دوره بازگشت سرمایه آن کوچکتر باشد، اقتصاديتر خواهد بود. با محاسبه نرخ بازده سرمایهگذاري بطورمستقیم در مدت 3.x1 سال یعني در سال سوم بهرهبرداري بازگشت سرمایه دارد.

4-1۰ (شاخصهاي ارزيابي اقتصادي

در این بخش شاخصهاي ارزیابي اقتصادي طرح شامل NPV، IRR، MIRR و دوره بازگشت سرمایه از دیدگاه کل طرح و سهامداران براي ارزیابي وضعیت بازده اقتصادي طرح محاسبه ميگردد.

| شاخصهاي اقتصادي از ديد کل طرح |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8۱.2۵ | IRR یا نرخ بازده داخلي )درصد( | 1 |
| ۰c224c14۵ | NPV براي کل سرمایه گذاري با نرخ تنزیل % 31 )میلیون ریال( | 2 |
| %۵1.34 | MIRR نرخ بازده داخلي تعدیلي )درصد( | 3 |
| 3.)1 2 سال از شروع بهره برداري | دوره بازگشت سرمایه با سال ساخت عادي )سال( | 4 |
| 4.28 3 سال از شروع بهره برداري | دوره بازگشت سرمایه با سال ساخت دینامیک )سال( | 5 |

118