# ساختار شکست کار (WBS) پیشنهادی پروژه

## 1- توسعه سامانه هوشمند و پشتیبان تصمیمِ تحلیل‌گر مکانی جهت تعمیم الگوهای خطر در مدیریت ریسک سکونتگاه‌های روستایی کشور

1.3 توسعه هسته هوش مصنوعی

1.3.1 طراحی مدل مفهومی ریسک سکونتگاه‌ها

1.3.2 Feature Engineering (ویژگی‌سازی داده‌ها)

1.3.3 انتخاب و پیاده‌سازی الگوریتم‌ها

•	Random Forest

•	Neural Networks

•	Deep Neural Networks

•	....

1.3.4 آموزش مدل‌ها

1.3.5 ارزیابی مدل

•	Accuracy

•	Precision / Recall

•	ROC-AUC

1.3.6 تفسیرپذیری مدل (Explainable AI)

•	Feature Importance

•	SHAP Analysis

بخش بالای در پلتفرم جداگانه توسط خود مجموعه(کارفرما) کد نویسی میشه و بصورت TIF جهت بارگذار در سامانه تحویل داده میشه.

1.3.7 توسعه مدل استقرار (Model Deployment)

•	API برای پیش‌بینی ریسک

1.3.9 ماژول پیش‌بینی روستاهای فاقد داده میدانی

1.4 توسعه بک‌اند و منطق سامانه

1.4.1 طراحی معماری MVC

1.4.2 پیاده‌سازی ORM (Entity Framework 6.2)

1.4.3 توسعه RESTful API ها

1.4.4 مدیریت کاربران و نقش‌ها (RBAC)

1.4.5 پیاده‌سازی امنیت احراز هویت (JWT Authentication)

1.4.6 مدیریت لاگ‌ها و خطاها

1.5 توسعه WebGIS

1.5.4 نمایش نقشه‌های پهنه‌بندی ریسک

1.5.5 ابزارهای تحلیل مکانی (Spatial Query Tools)

1.5.6 فیلترهای مکانی و زمانی

1.5.7 لایه‌بندی و مدیریت نقشه‌ها

1.6 توسعه رابط کاربری

1.6.1 طراحی UX / UI

1.6.2 پیاده‌سازی رابط با Bootstrap 4

1.6.3 طراحی داشبورد مدیریتی

1.6.4 نمایش نتایج تحلیل AI

1.6.5 طراحی واکنش‌گرا (Responsive Design)

1.7 تولید گزارش‌های تحلیلی

1.7.1 طراحی شاخص‌های ریسک

1.7.2 تولید گزارش‌های تحلیلی مکانی

1.7.3 نمودارها و داشبوردهای آماری

1.7.4 خروجی PDF / Excel

1.8 تست و تضمین کیفیت

1.8.3 تست عملکرد (Performance Testing)

1.9 استقرار و آموزش

1.9.1 آماده‌سازی سرور

1.9.2 استقرار سامانه (Deployment)

1.9.3 مستندسازی فنی و کاربری

1.9.4 آموزش کاربران نهایی

1.9.5 پشتیبانی اولیه

1.10 زیرساخت و DevOps (5%) (اصلی: نیاز به همکار در بخش برنامه نویسی)

1.10.1 طراحی معماری استقرار سیستم

1.10.3 پیاده‌سازی CI/CD Pipeline

1.10.5 مدیریت نسخه‌ها (Version Control با Git)